ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

ASGOP1269АА01

1. Форма торгов: открытый аукцион в электронной форме.

# 2. Адрес электронной площадки в сети «Интернет» для проведения открытого аукциона в электронной форме: ЗАО «Сбербанк – автоматизированная система торгов» - www.sberbank-ast.ru

Адрес официального сайта: www.zakupki.gov.ru

3. Сведения о заказчике: Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника №1».

3.1. Место нахождения Заказчика (почтовый адрес): 624992, Свердловская область, г. Серов, ул. Октябрьской Революции, дом 8.

3.2. Адрес электронной почты:  gp1@list.ru

3.3. Контактное лицо: Синик Евгения Игоревна

3.4. Номера контактных телефонов Заказчика: тел. (34385) 6-95-04 факс(34385) 6-95-04.

4. Адрес электронной почты для разъяснения положений открытого аукциона в электронной форме: www.sberbank-ast.ru

# 5. Предмет муниципального контракта: Выполнение работ по

# капитальному ремонту 2-го этажа поликлинического отделения МУЗ

# «Городская поликлиника №1» п. Энергетиков.

Работы выполняются в полном соответствии с перечнем и объемами, указанными в Разделе 2 Технической части документации об аукционе (Техническом задании Приложении № 1 к Документации об открытом аукционе в электронной форме), являющимся техническим заданием Заказчика, проекте муниципального контракта, документации об аукционе.

5. Место и сроки выполнения работ: 624992, Свердловская область, город Серов, улица Попова, дом 5, в здании отделения в течение 40 календарных дней с момента заключения муниципального контракта.

6. Начальная (максимальная) цена муниципального контракта:                       1 506 500,00 руб (один миллион пятьсот шесть тысяч пятьсот рублей 00 копеек).

Начальная (максимальная) цена контракта формируется на основании сметного расчета (сметы) Заказчика (Приложение № 2 Техническому заданию) составленному в соответствии с образцом формы № 4 приложения № 2 к МДС 81-35.2004

7. Размер обеспечения заявки на участие в аукционе в электронной форме: 3% от начальной (максимальной) цены контракта — 45 195,00 рублей (сорок пять тысяч сто девяносто пять) рублей 00 копеек.

8. Дата и время окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме: 30 августа 2011 г. 10 часов 00 минут по времени сервера Единой электронной торговой площадки.

9. Дата окончания рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме: 02 сентября 2011 г.

10. Дата и время проведения аукциона в электронной форме: 05 сентября 2011 г. Время начала проведения открытого аукциона                        в электронной форме устанавливается оператором электронной площадки по времени сервера Сбербанк – автоматизированная система торгов.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

«ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №1»

|  | УТВЕРЖДАЮ: Главный врач МУЗ «Городская поликлиника №1» ________________ С.И. Коноплев «______» _____________________ 2011г. |
| --- | --- |

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ

открытый аукцион в электронной форме

на право заключения муниципального контракта

на выполнение работ по капитальному ремонту 2-го этажа поликлинического отделения МУЗ «Городская поликлиника №1» п. Энергетиков

Реестровый номер торгов:: ASGOP1269АА01

г. Серов

2011г.

ЧАСТЬ I. ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

# Раздел 1.1. ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В АУКЦИОНЕ

Настоящим приглашаются к участию в открытом аукционе в электронной форме (далее аукцион), полная информация о котором указана в Информационной карте аукциона, любые юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, или любые физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели.

# Раздел 1. 2. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА

## 1.	ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.

  - Законодательное регулирование.

- 1.1.1. Настоящая документация об аукционе разработана в соответствии положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (в ред. Федеральных законов от 31.12.2005 № 207-ФЗ, от 27.07.2006 № 142-ФЗ, от 20.04.2007 № 53-ФЗ (ред. 08.11.2007), от 24.07.2007 № 218-ФЗ, от 08.11.2007 № 257-ФЗ, от 23.07.2008 № 160-ФЗ, от 01.12.2008 № 225-ФЗ, от 30.12.2008 № 308-ФЗ (ред. 08.05.2009), от 30.12.2008 № 323-ФЗ, от 28.04.2009 № 68-ФЗ, от 08.05.2009 № 93-ФЗ, от 01.07.2009 № 144-ФЗ, от 17.07.2009 № 147-ФЗ, от 17.07.2009 № 155-ФЗ, от17.07.2009 № 164-ФЗ, от 27.07.2010 № 240-ФЗ, от 03.11.2010  № 290-ФЗ, от 08.05.2010 № 83-ФЗ), Федеральным законом от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Федеральным законом от 10.01.2002г. № 1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи», иных действующих нормативных правовых актов.

    - В части, прямо не урегулированной законодательством Российской Федерации, проведение аукциона регулируется настоящей документацией об аукционе.

  - Муниципальный заказчик.

1.2.1. Муниципальный заказчик, указанный в Информационной карте аукциона, проводит открытый аукцион в электронной форме в соответствии с главой 3.1. Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94 – ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», предмет и условия которого указаны в Информационной карте аукциона, в соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей документации об аукционе.

1.2.2. Муниципальным заказчиком для проведения процедур аукциона создана Единая комиссия по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг (далее - Единая комиссия).

  - Предмет аукциона. Место и сроки поставки товара, выполнение работ, оказание услуг.

1.3.1. Муниципальный заказчик осуществляет выбор организации для поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, информация о которых содержится в Информационной карте аукциона, в соответствии с процедурами и условиями, приведенными в документации об аукционе, в том числе в проекте муниципального контракта.

1.3.2. Победивший Участник аукциона должен будет поставить товар, выполнить работы, оказать услуги, являющиеся предметом аукциона, в течение периода времени указанного в Информационной карте аукциона.

- 1.4. Начальная цена муниципального контракта.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта указана в Информационной карте аукциона. Данная цена не может быть превышена при заключении муниципального контракта по итогам аукциона.

- 1.5. Источник финансирования и порядок оплаты.

1.5.1. Финансирование муниципального контракта на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг, который будет заключен по результатам настоящего аукциона, будет осуществляться из источника, указанного в Информационной карте аукциона.

1.5.2. Порядок оплаты за поставку товара, выполнение работ, оказание услуг определяется в проекте муниципального контракта, прилагаемом к документации об аукционе, и указан в Информационной карте аукциона.

- 1.6. Требования к Участникам размещения заказа.

1.6.1. В настоящем аукционе может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, получивший аккредитацию на электронной площадке, а так же при наличии на счете участника размещения заказа, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах, денежных средств в размере не менее чем размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, предусмотренный документацией об открытом аукционе.

1.6.2. В случае если Заказчиком устанавливается требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе (не менее чем 0,5% и не более 5 % от начальной (максимальной) цены контракта (цены лота)), то сведения о размере процента вышеуказанного обеспечения заявки содержатся в Информационной карте аукциона. Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения соответствующего заказа и указывается в документации об открытом аукционе в электронной форме.

1.6.3. Участник размещения заказа должен соответствовать требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работ, оказание услуг, являющимися предметом аукциона (если такие требования установлены, информация о них содержится в Информационной карте аукциона).

1.7. 	Расходы на участие в аукционе.

1.7.1. Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в аукционе и участием в аукционе. Муниципальный заказчик не имеет обязательств  в связи с такими расходами независимо от того, как проводится и чем завершается процесс торгов.

1.8.	Преференции.

1.8.1. В случае если Муниципальный заказчик установил преимущества учреждениям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов, то сведения о предоставлении вышеуказанных преимуществ содержатся в Информационной карте аукциона. Преимущества к данным категориям лиц устанавливаются в отношении предлагаемой цены муниципального контракта в размере процента, указанного в Информационной карте аукциона.

2.	ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ.

2.1.	Содержание документации об аукционе.

2.1.1. Документация об аукционе раскрывает, конкретизирует и дополняет информацию, опубликованную в Извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме. Сведения, содержащиеся в документации об аукционе, должны соответствовать сведениям, указанным в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме.

2.1.2. Предполагается, что Участник размещения заказа изучит всю документацию об аукционе, включая изменения, дополнения к документации об аукционе, и разъяснения к документации об аукционе, размещенные Муниципальным заказчиком в соответствии с пунктом 2.2. и 2.3. настоящего Раздела. Неполное предоставление информации, запрашиваемой в документации об аукционе, или же предоставление заявки на участие в открытом аукционе, не отвечающей всем требованиям документации об аукционе, может привести к отклонению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме на этапе ее рассмотрения.

2.2.	Разъяснение документации об аукционе.

2.2.1.	При проведении аукциона какие-либо переговоры заказчика, специализированной организации, оператора электронной площадки, с Участником размещения заказа не допускаются в случае, если в результате таких переговоров создаются преимущественные условия для участия в открытом аукционе в электронной форме и (или) условия для разглашения конфиденциальных сведений. В случае нарушения указанного положения открытый аукцион в электронной форме может быть признан недействительным по иску заинтересованного лица в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

2.2.2. Любой участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе направить на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение открытого аукциона в электронной форме, запрос о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме. В течение одного часа с момента поступления указанного запроса оператор электронной площадки направляет запрос заказчику. При этом такой участник размещения заказа вправе направить не более чем три запроса о  разъяснении положений документации об открытом аукционе в  электронной форме в отношении одного открытого аукциона в электронной форме.

2.2.3. В течение двух дней со дня поступления от оператора электронной площадки запроса заказчик, размещает разъяснение положений документации об аукционе с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос, на официальном сайте при условии, что указанный запрос поступил заказчику не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе или, если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) не превышает три миллиона рублей, не позднее чем за три дня до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

2.3.	Изменения к документации об аукционе.

2.3.1.	Муниципальный заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом Участника размещения заказа вправе внести изменения в документацию об аукционе не позднее, чем за 5 (пять) дней до дня окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, указанного в Информационной карте аукциона, изменение  предмета аукциона не допускаются.

2.3.2.	В течение 1 (одного) дня такие изменения размещаются на официальном сайте Муниципальным заказчиком в порядке, установленном для опубликования и размещения извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме.

2.3.3.	В случае если в документацию об аукционе были внесены изменения, срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения таких изменений до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе этот срок составлял не менее чем пятнадцать дней или, если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) не превышает три миллиона рублей, не менее чем семь дней.

2.4. Отказ от проведения аукциона

2.4.1. Муниципальный заказчик вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за десять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе или, если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) не превышает три миллиона рублей, за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

2.4.2. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на официальном сайте Муниципальным заказчиком в течение 1 (одного) дня со дня принятия решения об отказе от проведения открытого аукциона в порядке, установленном для размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме.

## 3.	 ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ.

### 3.1.	Язык документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе.

3.1.1.	Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме, подготовленная Участником размещения заказа, а также все запросы разъяснений о положении документации, должны быть написаны на русском языке, если иное не предусмотрено в Информационной карте аукциона.

### 3.2.	Требования к заявке и документам, входящим в состав заявки на участие в аукционе.

3.2.1.	Заявка на участие в  аукционе состоит из двух частей.

    - Первая часть заявки на участие в аукционе должна содержать следующие сведения:

3.2.2.1.при размещении заказа на поставку товара:

а) согласие участника размещения заказа на поставку товара в случае, если участник размещения заказа предлагает для поставки товар, указание на товарный знак которого содержится в документации об открытом аукционе в электронной форме, или указание на товарный знак предлагаемого для поставки товара и конкретные показатели этого товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, если участник размещения заказа предлагает для поставки товар, который является эквивалентным товару, указанному в документации об открытом аукционе в электронной форме, при условии содержания в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак, а также требования о необходимости указания в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме на товарный знак;

б) конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и товарный знак (при его наличии) предлагаемого для поставки товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак.

3.2.2.2 согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, при условии размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг;

3.2.2.3 при размещении заказа на выполнение работ, оказание услуг, для выполнения, оказания которых используется товар:

а) согласие, предусмотренное пунктом 3.2.2.2 в том числе означающее согласие на использование товара, указание на товарный знак которого содержится в документации об открытом аукционе, или согласие, предусмотренное пунктом 3.2.2.2, указание на товарный знак предлагаемого для использования товара и конкретные показатели этого товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, если участник размещения заказа предлагает для использования товар, который является эквивалентным товару, указанному в документации об открытом аукционе в электронной форме, при условии содержания в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара, а также требования о необходимости указания в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме на товарный знак;

б) согласие, предусмотренное пунктом 3.2.2.2 а также конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и товарный знак (при его наличии) предлагаемого для использования товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара.

3.2.3. Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения:

1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика;

2) копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона, и такие требования предусмотрены документацией об аукционе в электронной форме;

3) копии документов, подтверждающих обладание участника размещения заказа исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением государственного или муниципального контракта заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности, за исключением случаев размещения заказа на создание произведения литературы или искусства (за исключением программ для ЭВМ, баз данных), на финансирование проката или показа национального фильма, если это предусмотрено документацией об аукционе;

4) копия разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию, копия акта приемки объекта капитального строительства (за исключением случая, если застройщик являлся лицом, осуществляющим строительство) при условии, что заказчиком, уполномоченным органом установлено требование выполнения участником за последние пять лет, предшествующие дате окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, относящихся к той же группе, подгруппе или одной из нескольких групп, подгрупп работ, на выполнение которых размещается заказ, в соответствии с номенклатурой товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, утверждаемой федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативное правовое регулирование в сфере размещения заказов, стоимость которых составляет не менее чем двадцать процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), на право заключить который проводится аукцион. При этом учитывается стоимость всех выполненных участником размещения заказа (с учетом правопреемственности) работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту одного из объектов капитального строительства (по выбору участника размещения заказа). Если это предусмотрено документацией об аукционе;

5) копии документов, подтверждающих соответствие товаров, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товарам, работам, услугам и если предоставление указанных документов предусмотрено документацией об аукционе;

6) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке.

    - Непредставление необходимых документов в составе заявки, наличие в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или  о товаре, работах, услугах, на поставку которых размещается заказ, является риском участника размещения заказа, подавшего такую заявку, и является основанием для не допуска участника размещения заказа к участию в аукционе.

3.2.5. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, предоставленных участником размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе, такой участник может быть отстранен заказчиком от участия в аукционе на любом этапе его проведения вплоть до заключения государственного контракта.

3.3. Количество заявок на участие в аукционе.

Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Если в Информационной карте аукциона указано, что аукцион состоит из нескольких лотов, Участник размещения заказа вправе подать одну заявку на участие в аукционе в отношении каждого лота. В данном случае лот рассматривается как отдельный аукцион, в отношении каждого лота оформляется отдельная заявка.

3.4. Сведения о валюте, используемой для формирования цены муниципального контракта и расчетов с поставщиками (подрядчиками, исполнителями).

3.4.1. Валютой, используемой для формирования цены муниципального контракта и расчетов с поставщиками (подрядчиками) является Российский рубль, если иное не предусмотрено Информационной картой аукциона.

## 4.	ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ.

### 4.1. Место и срок подачи и регистрации заявок на участие в аукционе

- 4.1.1. Заявки на участие в аукционе принимаются оператором электронной площадки, на которой будет проводиться аукцион (адрес электронной площадке указанный в извещении о проведении аукциона), в течение времени указанного в Информационной карте аукциона.

4.1.2.Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов (пункт 3.2.1. настоящего Раздела). Указанные электронные документы подаются одновременно.

- 4.1.3. Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, регистрируется и ей присваивается порядковый номер, в соответствии с поступлением заявки.

4.1.4. Заявки на участие в аукционе, поступившие по истечении срока их приема, указанного в пункте 10 Информационной карты аукциона признаются опоздавшими. Такие заявки не рассматриваются.

4.2.	Отзыв заявок на участие в аукционе.

4.2.1.	Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать заявку на участие в аукционе не позднее окончания срока подачи заявок, указанного в Информационной карте аукциона, направив об этом уведомление оператору электронной площадки.

## 5.	РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ.

### 5.1.	Рассмотрение первых частей заявок на участие в аукционе.

5.1.1. Единая комиссия проверяет первые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме на соответствие требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме в отношении товаров, работ, услуг, на поставки, выполнение, оказание которых размещается заказ.

5.1.2. Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме не может превышать семь дней со дня окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе.

5.1.3. На основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, содержащих сведения, предусмотренные документацией об аукционе, Единой комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом аукционе, участником аукциона или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в аукционе.

5.1.4. Участник размещения заказа не допускается к участию в открытом аукционе в электронной форме в случае:

1) не предоставления сведений, предусмотренных частью 4 статьи 41.8 ФЗ № 94-ФЗ               (п.  3.2.2 настоящей аукционной документации) или предоставления недостоверных сведений;

2) несоответствия сведений, предусмотренных частью 4 статьи 41.8 ФЗ № 94-ФЗ                   (п. 3.2.2 настоящей аукционной документации) требованиям документации об открытом аукционе в электронной форме.

5.1.4. На основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, содержащей сведения, предусмотренные частью  4 статьи 41.8 ФЗ № 94-ФЗ, Единой комиссией оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе, который ведется аукционной комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами Единой комиссии и заказчиком в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе. Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе направляется заказчиком, оператору электронной площадки.

5.1.5. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме подана только одна заявка на участие в открытом аукционе или не подана ни одна заявка на участие в открытом аукционе, а также в случае, если на основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в открытом аукционе всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в открытом аукционе, или о признании только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом аукционе, участником открытого аукциона, в протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе вносится информация о признании открытого аукциона несостоявшимся. Протокол размещается заказчиком на электронной площадке.

5.2.	Процедура проведения аукциона в электронной форме.

5.2.1. В аукционе могут участвовать только участники размещения заказа, признанные участниками открытого аукциона.

5.2.2. Аукцион проводится на электронной площадке в день, указанный в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме. Время начала проведения аукциона устанавливается оператором электронной площадки.

5.2.3. Днем проведения аукциона является рабочий день, следующий после истечения двух дней со дня окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе.

5.2.4. Аукцион проводится путем снижения, за исключением случая, установленного пунктом 5.2.17. настоящего Раздела, начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении о проведении аукциона, в порядке, установленном пунктом 5.3.  настоящего Раздела.

5.2.5. В случае если в документации об аукционе указаны общая начальная (максимальная) цена запасных частей к технике, к оборудованию и начальная (максимальная) цена единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования (при размещении заказа на выполнение технического обслуживания и (или) ремонта техники, оборудования), начальная (максимальная) цена единицы услуги (при размещении заказа на оказание услуг связи, юридических услуг), аукцион проводится путем снижения общей начальной (максимальной) цены запасных частей к технике, к оборудованию и начальной (максимальной) цены единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, начальной (максимальной) цены единицы услуги, указанных в документации об  аукционе, в порядке, установленном настоящей статьей, за исключением случая, установленного пунктом 5.2.17.  настоящего Раздела.

5.2.6. «Шаг аукциона» составляет от 0,5 процента до 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота).

5.2.7. При проведении аукциона участники аукциона подают предложения о цене контракта, предусматривающие снижение текущего минимального предложения о цене контракта на величину в пределах «шага аукциона».

5.2.8. При проведении аукциона любой участник аукциона также вправе подать предложение о цене контракта независимо от «шага аукциона» при условии соблюдения требований, предусмотренных пунктом 5.2.9. настоящего Раздела.

5.2.9. При проведении аукциона участники открытого аукциона подают предложения о цене контракта с учетом следующих требований:

1) участник аукциона не вправе подавать предложение о цене контракта, равное предложению или большее чем предложение о цене контракта, которые поданы таким участником аукциона ранее, а также предложение о цене контракта, равное нулю;

2) участник аукциона не вправе подавать предложение о цене контракта ниже чем текущее минимальное предложение о цене контракта, сниженного на «шаг аукциона»;

3) участник аукциона не вправе подавать предложение о цене контракта ниже чем текущее минимальное предложение о цене контракта в случае, если такое предложение о цене контракта подано этим же участником аукциона.

5.2.10. От начала проведения аукциона на электронной площадке до истечения срока подачи предложений о цене контракта указываются все предложения о цене контракта и время их поступления, а также время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене контракта в соответствии с пунктом 5.2.11. настоящего Раздела.

5.2.11. При проведении открытого аукциона в электронной форме устанавливается время приема предложений участников открытого аукциона о цене контракта, составляющее десять минут от начала проведения открытого аукциона до истечения срока подачи предложений о цене контракта, а также десять минут после поступления последнего предложения о цене контракта. Время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене контракта, обновляется автоматически, с помощью программных и технических средств, обеспечивающих проведение открытого аукциона, после снижения начальной (максимальной) цены контракта или текущего минимального предложения о цене контракта на аукционе. Если в течение указанного времени ни одного предложения о более низкой цене контракта не поступило, открытый аукцион автоматически, при помощи программных и технических средств, обеспечивающих его проведение, завершается.

5.2.12. В течение десяти минут с момента завершения в соответствии с частью 5.2.11 настоящей аукционной документации открытого аукциона в электронной форме любой участник открытого аукциона вправе подать предложение о цене контракта, которое не ниже чем последнее предложение о минимальной цене контракта на аукционе независимо от «шага аукциона», с учетом требований предусмотренных пунктами 5.2.8. и 5.2.9. настоящего Раздела.

5.2.13. Оператор электронной площадки обеспечивает при проведении аукциона конфиденциальность данных об участниках открытого аукциона.

5.2.14. Во время проведения аукциона оператор электронной площадки отклоняет предложение о цене контракта в момент его поступления, если оно не соответствует требованиям, предусмотренным документацией об аукционе.

5.2.15. В случае если была предложена цена контракта, равная цене, предложенной другим участником аукциона, лучшим признается предложение о цене контракта, поступившее ранее других предложений.

5.2.16. В случае проведения в соответствии с пунктом 5.2.5. настоящего Раздела аукциона, участником аукциона, предложившим наиболее низкую цену контракта, признается лицо, предложившее наиболее низкую общую цену запасных частей к технике, к оборудованию и наиболее низкую цену единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, наиболее низкую цену единицы услуги, за исключением случая, установленного пунктом 5.2.17. настоящего Раздела.

5.2.17. В случае если при проведении открытого аукциона в электронной форме цена контракта снижена до нуля, проводится открытый аукцион в электронной форме на право заключить контракт. В этом случае открытый аукцион в электронной форме проводится путем повышения цены контракта исходя из положений настоящего Федерального закона о порядке проведения открытого аукциона в электронной форме с учетом следующих особенностей:

а) открытый аукцион в электронной форме в соответствии с настоящей частью проводится до достижения цены контракта не более чем сто миллионов рублей;

б) в случае проведения открытого аукциона в электронной форме в соответствии с  п.5.2.17 настоящей аукционной документации участник открытого аукциона в электронной форме не вправе подавать предложения о цене контракта выше максимальной суммы сделки для такого участника размещения заказа, указанной в содержащемся в реестре участников размещения заказа, получивших аккредитацию на электронной площадке, решении об одобрении или о совершении по результатам открытых аукционов в электронной форме сделок от имени участника размещения заказа;

в)  в случае проведения открытого аукциона в электронной форме на право заключить контракт до достижения цены контракта, превышающей соответствующее значение начальной (максимальной) цены контракта, обеспечение исполнения контракта предоставляется в размере обеспечения исполнения контракта, предусмотренном документацией об открытом аукционе в электронной форме, исходя из цены контракта, достигнутой на открытом аукционе в электронной форме, проводимом в соответствии с настоящей частью.

5.2.18. Протокол проведения аукциона размещается оператором электронной площадки на электронной площадке в течение тридцати минут после окончания аукциона. В этом протоколе указываются адрес электронной площадки, дата, время начала и окончания аукциона, начальная (максимальная) цена контракта, все минимальные предложения о цене контракта, сделанные участниками аукциона и ранжированные по мере убывания (в случае, предусмотренном пунктом 5.2.17. настоящего Раздела, - по мере возрастания) с указанием порядковых номеров, присвоенных заявкам на участие в аукционе, которые поданы участниками аукциона, сделавшими соответствующие предложения о цене контракта, и с указанием времени поступления данных предложений.

5.2.19. В течение одного часа после размещения на электронной площадке протокола, указанного в пунктом 5.2.18. настоящей аукционной документации, оператор электронной площадки направляет заказчику такой протокол и вторые части заявок на участие в аукционе, поданных участниками аукциона, предложения о цене контракта которых при ранжировании в соответствии с пунктом 5.2.18. настоящей аукционной документации получили первые десять порядковых номеров, или в случае, если в аукционе принимали участие менее десяти участников аукциона, вторые части заявок на участие в  аукционе, поданных такими участниками аукциона, а также документы указанных участников, предусмотренные пунктами 1, 3 - 5, 7 и 8 части 2  статьи 41.4 Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и содержащиеся на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме в реестре участников размещения заказа, получивших аккредитацию на электронной площадке.

5.2.20. В случае если в течение десяти минут после начала проведения  аукциона ни один из участников аукциона не подал предложение о цене контракта в соответствии с пунктом 5.2.7. настоящего Раздела, аукцион признается несостоявшимся. В течение тридцати минут после окончания указанного времени оператор электронной площадки размещает на электронной площадке протокол о признании аукциона несостоявшимся. В этом протоколе указываются адрес электронной площадки, дата, время начала и окончания открытого аукциона, начальная (максимальная) цена контракта.

5.2.21. Любой участник аукциона после размещения на электронной площадке указанного в пункте 5.2.18. настоящего Раздела протокола вправе направить оператору электронной площадки запрос о разъяснении результатов аукциона. Оператор электронной площадки в течение двух рабочих дней со дня поступления данного запроса предоставляет такому участнику аукциона соответствующие разъяснения.

5.2.22. Оператор электронной площадки обеспечивает непрерывность проведения аукциона, надежность функционирования программных и технических средств, используемых для проведения аукциона, равный доступ участников аукциона к участию в нем, а также выполнение действий, предусмотренных настоящей статьей, независимо от времени окончания аукциона.

5.3.	Контакты Участников размещения заказа с Муниципальным заказчиком или Единой комиссией.

5.3.1. При проведении открытого аукциона в электронной форме какие-либо переговоры заказчика, уполномоченного органа, специализированной организации, оператора электронной площадки с участником размещения заказа не допускаются в случае, если в результате таких переговоров создаются преимущественные условия для участия в открытом аукционе в электронной форме и (или) условия для разглашения конфиденциальных сведений. В случае нарушения указанного положения открытый аукцион может быть признан недействительным по иску заинтересованного лица в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ АУКЦИОНА.

6.1. Рассмотрение вторых частей заявок.

6.1.1. Единая комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в аукционе, направленных заказчику оператором электронной площадки в соответствии с пунктом 5.2.19. настоящего Раздела, на соответствие их требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме.

6.1.2. Единой комиссией на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе  принимается решение о соответствии или о несоответствии заявки на участие в аукционе требованиям, установленным документацией об аукционе, в порядке и по основаниям, которые предусмотрены настоящим Разделом. Для принятия указанного решения Единая комиссия также рассматривает содержащиеся в реестре участников размещения заказа, получивших аккредитацию на электронной площадке, сведения об участнике размещения заказа, подавшем такую заявку на участие в аукционе.

6.1.3. Единая комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в аукционе, направленных в соответствии с пунктом 5.2.19.  настоящего Раздела, до принятия решения о соответствии пяти заявок на участие в аукционе требованиям, предусмотренным документацией об аукционе. В случае, если в аукционе принимали участие менее десяти участников аукциона и менее пяти заявок на участие в аукционе соответствуют указанным требованиям, аукционная комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в аукционе, поданных всеми участниками аукциона, принявшими участие в аукционе. Рассмотрение указанных заявок на участие в аукционе начинается с заявки на участие в аукционе, поданной участником аукциона, предложившим наиболее низкую цену контракта (в случае, предусмотренном пунктом 5.2.17. настоящего Раздела, - наиболее высокую цену контракта), и осуществляется с учетом ранжирования заявок на участие в аукционе в соответствии с пунктом 5.2.18. настоящего Раздела.

6.1.4. В случае если в соответствии с пунктом 6.1.3. настоящего Раздела не выявлены пять заявок на участие в аукционе, соответствующих требованиям, установленным документацией об аукционе, из десяти заявок на участие в аукционе, направленных ранее заказчику по результатам ранжирования, в течение одного часа с момента поступления соответствующего уведомления от заказчика, оператор электронной площадки направляет заказчику, все вторые части заявок на участие в аукционе участников аукциона, ранжированные в соответствии с пунктом 5.2.18. настоящего Раздела, для выявления пяти заявок на участие в аукционе, соответствующих требованиям, установленным документацией об аукционе.

6.1.5. Общий срок рассмотрения вторых частей заявок не может превышать шесть дней со дня размещения на электронной площадке протокола проведения аукциона в электронной форме. В случае если начальная цена аукциона не превышает три миллиона рублей, срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе не может превышать четыре дня со дня размещения на электронной площадке протокола проведения аукциона.

6.1.6. Заявка на участие в аукционе признается не соответствующей требованиям, установленным документацией об аукционе, в случае:

1) непредставления документов, определенных частью 6  статьи 41.8 Федерального закона   от 21.07.2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (определенных пунктом 3.2.3.  настоящего Раздела), с учетом документов, ранее представленных в составе первых частей заявок на участие в открытом аукционе, отсутствия документов, предусмотренных пунктами  1, 3 - 5, 7 и 8 части 2 статьи 41.4 Федерального закона   от 21.07.2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», или их несоответствия требованиям документации об открытом аукционе, а также наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа.  Отсутствие документов, предусмотренных пунктами 1, 3 - 5, 7 и 8 части 2 статьи 41.4 Федерального закона   от 21.07.2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», или их несоответствие требованиям документации об открытом аукционе, а также наличие в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа определяется на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе. При этом заявка на участие в открытом аукционе не может быть признана не соответствующей требованиям, установленным   документацией об открытом аукционе, на основании получения документов, предусмотренных пунктом 4 части 2 статьи 41.4 Федерального закона от 21.07.2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», более чем за шесть месяцев до даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе;

2) несоответствия участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии со статьей 11 Федерального закона  от 21.07.2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд (п.17 информационной карты аукциона).

6.1.7. В случае принятия решения о соответствии пяти заявок на участие в аукционе требованиям, установленным документацией об аукционе, а также в случае принятия на основании рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе, поданных всеми участниками аукциона, принявшими участие в аукционе, решения о соответствии более одной заявки, но менее пяти заявок на участие в аукционе указанным требованиям Единой комиссией оформляется протокол подведения итогов аукциона, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами Единой комиссии и заказчиком, уполномоченным органом в день окончания рассмотрения заявок на участие в  аукционе. Протокол содержит сведения о порядковых номерах пяти заявок на участие в аукционе, которые ранжированы в соответствии с пунктом 5.2.18 настоящего Раздела и в отношении которых принято решение о соответствии требованиям, установленным документацией об аукционе, а в случае принятия на основании рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе, поданных всеми участниками аукциона, принявшими участие в аукционе, решения о соответствии более одной заявки, но менее пяти заявок на участие в аукционе - о порядковых номерах таких заявок на участие в аукционе, которые ранжированы в соответствии с пунктом 5.2.18 настоящего Раздела и в отношении которых принято решение о соответствии указанным требованиям, об участниках размещения заказа, вторые части заявок на участие в аукционе которых рассматривались, решение о соответствии или о несоответствии заявок на участие в  аукционе требованиям, установленным документацией об аукционе, с обоснованием принятого решения и с указанием положений Федерального закона от 21.07.2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», которым не соответствует участник размещения заказа, положений документации об  аукционе, которым не соответствует заявка на участие в аукционе этого участника размещения заказа, положений заявки на участие в аукционе, которые не соответствуют требованиям, установленным документацией об аукционе, сведения о решении каждого члена Единой комиссии о соответствии или о несоответствии заявки на участие в аукционе требованиям, установленным документацией об аукционе. В течение дня, следующего за днем подписания протокола, протокол размещается заказчиком, на электронной площадке.

6.1.8. Участник аукциона, который предложил наиболее низкую цену контракта и заявка на участие в аукционе которого соответствует требованиям документации об аукционе, признается победителем аукциона. В случае, предусмотренном пунктом 5.2.17. настоящего Раздела, победителем аукциона признается участник аукциона, который предложил наиболее высокую цену контракта и заявка на участие в аукционе которого соответствует требованиям документации об аукционе.

6.1.9. В течение одного часа с момента размещения на электронной площадке указанного в пунктах 6.1.7. и 6.1.10. настоящего Раздела протокола оператор электронной площадки направляет участникам аукциона, вторые части заявок на участие в аукционе которых рассматривались и в отношении заявок на участие в аукционе которых принято решение о соответствии или о несоответствии требованиям, предусмотренным документацией об  аукционе, уведомления о принятом решении.

6.1.10. В случае если Единой комиссией принято решение о несоответствии всех вторых частей заявок на участие в аукционе или о соответствии только одной второй части заявки на участие в аукционе, в протокол подведения итогов аукциона вносится информация о признании аукциона несостоявшимся.

6.1.11. Любой участник  аукциона, за исключением участников аукциона, заявки на участие в аукционе которых получили первые три порядковых номера в соответствии с протоколом подведения итогов аукциона, вправе отозвать заявку на участие в аукционе, направив уведомление об этом оператору электронной площадки, с момента опубликования указанного протокола.

6.1.12. В случае если в течение одного квартала на одной электронной площадке в отношении вторых частей трех заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, поданных одним участником размещения заказа, приняты решения о несоответствии таких заявок требованиям, предусмотренным документацией об открытом аукционе в электронной форме, по основаниям, установленным пунктом 1 части 6 статьи 41.11. Федерального закона   от 21.07.2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (за исключением случаев, если указанный участник размещения заказа обжаловал данные решения в соответствии с настоящим Федеральным законом и по результатам обжалования вынесено решение о необоснованных решениях Единой комиссии о несоответствии заявок на участие в открытом аукционе требованиям документации об аукционе), оператор электронной площадки по истечении тридцати дней с момента принятия решений о несоответствии таких заявок требованиям, предусмотренным документацией об аукционе, по указанным основаниям прекращает осуществленное в соответствии с частью 11 статьи 41.8  Федерального закона   от 21.07.2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме участника размещения заказа в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в открытом аукционе и перечисляет эти денежные средства заказчику.

6.1.13. В случае если аукцион признан несостоявшимся и только одна заявка на участие в аукционе, поданная участником аукциона, принявшим участие в аукционе, признана соответствующей требованиям, предусмотренным документацией об аукционе, заказчик направляет оператору электронной площадки проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе, без подписи контракта заказчиком в течение четырех дней со дня размещения на электронной площадке указанного в пункте 6.1.10. настоящего Раздела протокола. Заключение контракта с участником аукциона, подавшим такую заявку на участие в аукционе, осуществляется в соответствии с частями 3 - 8, 11, 12, 17 - 19 статьи 41.12. Федерального закона   от 21.07.2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». При этом муниципальный контракт заключается на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по минимальной цене контракта, предложенной указанным участником аукциона при проведении  аукциона. Указанный участник размещения заказа не вправе отказаться от заключения муниципального контракта.

7.	ЗАКЛЮЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА ПО ИТОГАМ АУКЦИОНА.

7.1. По результатам аукциона муниципальный контракт заключается с победителем аукциона, а в случаях, предусмотренных настоящим разделом, с иным участником аукциона, заявка на участие в аукционе которого в соответствии со статьей 41.11 Федерального закона   от 21.07.2005 года № 94-ФЗ  «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» признана соответствующей требованиям, установленным документацией об  аукционе.

7.2. Заказчик, уполномоченный орган в течение пяти дней со дня размещения на электронной площадке указанного пункте 6.1.7. настоящего Раздела  протокола направляют оператору электронной площадки проект контракта без подписи заказчика, который составляется путем включения цены контракта, предложенной участником аукциона, с которым заключается контракт, в проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе.

7.3. В течение одного часа с момента получения проекта контракта оператор электронной площадки направляет проект контракта без электронной цифровой подписи лица, имеющего право действовать от имени заказчика, участнику  аукциона, с которым заключается контракт.

7.4. В течение пяти дней со дня получения проекта контракта участник аукциона направляет оператору электронной площадки проект контракта, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника аукциона, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения контракта в случае, если заказчиком, было установлено требование обеспечения исполнения контракта в Информационной карте документации об аукционе.

7.4.1. Участник открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, в случае наличия разногласий по проекту контракта, направленному в соответствии с положениями ст.7 настоящей аукционной документации, направляет протокол указанных разногласий, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника размещения заказа, оператору электронной площадки. При этом участник открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, указывает в протоколе разногласий положения проекта контракта, не соответствующие извещению о проведении открытого аукциона в электронной форме, документации об открытом аукционе в электронной форме и заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме этого участника размещения заказа, с указанием соответствующих положений данных документов. В течение одного часа с момента получения протокола разногласий оператор электронной площадки направляет такой протокол разногласий заказчику.

7.4.2. В течение трех дней со дня получения от оператора электронной площадки протокола разногласий участника открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, заказчик рассматривает данный протокол разногласий и без подписи заказчика направляет доработанный проект контракта оператору электронной площадки либо повторно направляют оператору электронной площадки проект контракта с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания участника открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт.

7.4.3. В течение часа с момента получения документов, предусмотренных пунктом 7.4.2. настоящей документации, оператор электронной площадки направляет такие документы без электронной цифровой подписи лица, имеющего право действовать от имени заказчика, участнику открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт.

7.4.4. В течение трех дней со дня получения документов, предусмотренных пунктом 7.4.2. настоящей аукционной документации, участник открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, направляет оператору электронной площадки проект контракта, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени этого участника открытого аукциона, а также документ об обеспечении исполнения контракта, подписанный электронной цифровой подписью указанного лица, в случае, если заказчиком установлено требование обеспечения исполнения контракта, или предусмотренный пунктом 7.4.1. настоящей документации протокол разногласий. В течение одного часа с момента получения протокола разногласий оператор электронной площадки направляет такой протокол разногласий заказчику.

7.4.5. В случае направления в соответствии с пунктом 7.4.4. настоящей документации оператором электронной площадки протокола разногласий заказчик рассматривает данные разногласия в порядке, установленном пунктом 7.4.2. настоящей документации, в течение трех дней со дня получения такого протокола разногласий. При этом направление проекта контракта с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания участника открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, допускается при условии, что участник открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, направил протокол разногласий, предусмотренный пунктом 7.4.4. настоящей документации, не позднее чем в течение тринадцати дней со дня размещения на электронной площадке протокола, указанного в части 8 статьи 41.11 Федерального закона  от 21.07.2005 года № 94-ФЗ  «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

7.4.6. В случаях, предусмотренных пунктами 7.4.2 и 7.4.4. настоящей документации, в течение трех дней со дня получения проекта контракта участник открытого аукциона в электронной форме направляет оператору электронной площадки проект контракта, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени этого участника открытого аукциона, а также документ об обеспечении исполнения контракта, подписанный электронной цифровой подписью указанного лица, если заказчиком, уполномоченным органом установлено требование обеспечения исполнения контракта.

7.5. В течение одного часа с момента получения проекта контракта, подписанного электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона в электронной форме, а также документа об обеспечении исполнения контракта, подписанного электронной цифровой подписью указанного лица, но не ранее чем через десять дней со дня размещения на электронной площадке протокола, указанного в п.6.1.7 настоящей аукционной документации (части 8 статьи 41.11 Федерального закона от 21.07.2005 года №94-ФЗ  «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»), оператор электронной площадки направляет заказчику подписанный проект контракта и документ об обеспечении исполнения контракта, в случае, если заказчиком, было установлено требование обеспечения исполнения контракта.

7.6. Заказчик  в течение трех дней со дня получения от оператора электронной площадки проекта контракта и, если заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения контракта, документа об обеспечении исполнения контракта, подписанных электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника аукциона, направляет оператору электронной площадки контракт, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика.

7.7. Оператор электронной площадки в течение одного часа с момента получения контракта, подписанного электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика обязан направить подписанный контракт участнику открытого аукциона, с которым заключается контракт.

7.8. Муниципальный контракт считается заключенным с момента направления оператором электронной площадки участнику аукциона контракта в соответствии с пунктом 7.7. настоящей аукционной документации.

7.9. В случае заключения муниципального контракта с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя и иного занимающегося частной практикой лица, оплата такого контракта, если иное не предусмотрено документацией об аукционе, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта.

7.10. В случае, если заказчиком установлено требование обеспечения исполнения контракта, контракт заключается только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, договора поручительства или передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения контракта, установленном документацией об открытом аукционе в электронной форме. Способ обеспечения исполнения контракта из указанных в настоящей части способов определяется таким участником открытого аукциона в электронной форме самостоятельно. Если участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение и заказчиком установлено требование обеспечения исполнения контракта, предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется.

7.11. В случае, если обеспечением исполнения контракта является договор поручительства, поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и которое соответствует следующим требованиям:

1) капитал и резервы поручителя, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должны составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать размер поручительства не менее чем в десять раз;

2) чистая прибыль поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна превышать не менее чем в три раза размер поручительства или размер чистой прибыли поручителя должен составлять более чем сто миллионов рублей;

3) стоимость основных средств (в части зданий) поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать не менее чем в десять раз размер поручительства или стоимость указанных основных средств должна составлять более чем один миллиард рублей.

7.12. Соответствие поручителя требованиям, установленным частью 7.11 настоящей аукционной документации, определяется по данным бухгалтерской отчетности за два последних отчетных года или, если договор поручительства заключен до истечения срока предоставления годовой отчетности, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, по выбору поручителя по данным бухгалтерской отчетности за два отчетных года, предшествующих последнему отчетному году. При этом соответствие поручителя требованиям, установленным пунктом 7.11 настоящей документации, определяется по данным бухгалтерской отчетности за каждый отчетный год.

7.13. В случае, если обеспечением исполнения контракта является договор поручительства, контракт может быть заключен только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, одновременно с договором поручительства соответствующих копий бухгалтерских отчетностей поручителя, представленных в налоговый орган в установленном порядке, а также документов в отношении поручителя, указанных в пунктах 3 и 5 части 2 статьи 41.3 Федерального закона от 21.07.2005 года №94-ФЗ  «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и подтверждающих его полномочия.

7.14. Участник  открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, признается уклонившимся от заключения государственного контракта в случае, если такой участник открытого аукциона в срок, предусмотренный п. 7.4., 7.4.4., 7.4.6. настоящей аукционной документации (частями 4, 4.4 и 4.6 статьи 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 года №94-ФЗ  «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»), не направил оператору электронной площадки, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника размещения заказа, проект контракта или протокол разногласий в случаях, предусмотренных настоящей статьей, либо не направил подписанный электронной цифровой подписью указанного лица проект контракта по истечении тринадцати дней со дня размещения на электронной площадке указанного в п.6.1.7. настоящей аукционной документации (части 8 статьи 41.11 Федерального закона от 21.07.2005 года №94-ФЗ  «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»)  протокола в случае, предусмотренном п.7.4.4. настоящей аукционной документации (частью 4.4 статьи 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 года №94-ФЗ  «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»), а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения контракта  при условии, что заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения контракта.

# Раздел 1.3. Информационная карта открытого аукциона                      в электронной форме (ИКА)

Информационная карта открытого аукциона в электронной форме (конкретные условия проведения аукциона) является неотъемлемой частью настоящей документации об аукционе и дополнением к инструкции по подготовке заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме.

|  | Ссылка на пункт инструкции по подготовке заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  |  |  | Текст пояснений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Форма торгов: открытый аукцион в электронной форме |  |  |  |  |  |
|  | Пункт 1 |  |  |  |  | Муниципальный заказчик |
|  | Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника №1» (далее – муниципальный заказчик). 624992, Свердловская область, город Серов, улица Октябрьской Революции, дом 8. тел./факс (34385) 6-95-04, e-mail: gp1@list.ru Контактное лицо Заказчика: Синик Евгения Игоревна |  |  |  |  |  |
|  | Пункт 2 |  |  |  |  | Предмет аукциона1 |
|  | Открытый аукцион в электронной форме на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по капитальному ремонту 2-го этажа поликлинического отделения МУЗ «Городская поликлиника №1» п. Энергетиков. |  |  |  |  |  |
|  | Пункт 3 |  |  | Место, условия и сроки поставки товара, выполнения работ, оказания услуг |  |  |
|  | Выполнение работ по капитальному ремонту 2-го этажа поликлинического отделения МУЗ «Городская поликлиника № 1» п. Энергетиков по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, город Серов, п. Энергетиков, улица Попова, дом 5. Срок выполнения работ: в течение 40 календарных дней с момента заключения муниципального контракта. В связи с тем, что работы проводятся на территории действующего учреждения, время проведения работ необходимо согласовывать с Заказчиком. После проведения работ в конце каждого дня необходимые для выполнения работ машины, оборудования, материалы вывозятся Подрядчиком с территории учреждения. Условия приемки: В муниципальный контракт включается обязательное условие о порядке осуществления приемки выполненных работ на соответствие их количества, комплектности, объема и качества требованиям, установленным в соответствии с требованиями Технического задания (локальным сметными расчетом), являющегося приложением к настоящей документации. Для проверки соответствия качества выполняемых работ установленным в муниципальном контракте, заказчик вправе привлекать независимых экспертов, выбор которых осуществляется в соответствии с Федеральным Законом «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ. По завершению работ Заказчик и Подрядчик подписывают акты выполненных работ унифицированной формы КС-2, КС-3. |  |  |  |  |  |
|  | Пункт 4 |  | Начальная (максимальная) цена муниципального контракта |  |  |  |
|  | В целях проведения настоящего аукциона и в рамках настоящей аукционной документации начальной максимальной ценой является предельная стоимость муниципального контракта, которая не может быть превышена при заключении муниципального контракта по итогам аукциона: Начальная (максимальная) цена контракта — 1506 500,00 руб. (один миллион пятьсот шесть тысяч пятьсот рублей 00 копеек). Начальная (максимальная) цена контракта формируется на основании сметного расчета (сметы) Заказчика (Приложение № 2 Техническому заданию) составленному в соответствии с образцом формы № 4 приложения № 2 к МДС 81-35.2004 |  |  |  |  |  |
|  | Пункт 5 |  |  |  |  | Шаг аукциона |
|  | «Шаг аукциона» составляет от 0,5 процента до 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) - от 7532,5 руб. до 75325 руб. В течение десяти минут с момента завершения любой участник открытого аукциона вправе подать предложение о цене контракта независимо от «шага аукциона» с учетом требований, предусмотренных частями 8 и 9 статьи 41.10. 94-ФЗ от 21.07.2005 года «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». |  |  |  |  |  |
|  | Пункт 6 |  | Источник финансирования, форма, срок и порядок оплаты |  |  |  |
|  | Источник финансирования – местный бюджет Серовского городского округа и Областной бюджет Свердловской области. Оплата производиться в соответствии с предоставленными актами выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости работ и затрат (форма КС-3) и предоставления Подрядчиком счета-фактуры в течение 20 рабочих дней с даты подписания окончательных актов и только при условии качественно выполненных работ, в соответствии с условиями муниципального контракта и в срок, установленный муниципальным контрактом при наличии соответствующих документов. |  |  |  |  |  |
|  | Пункт 7 |  |  |  |  | Требования к содержанию и составу заявки |
|  | Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать указанные сведения: - согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме; Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: 1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика; 2) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |  |  |  |  |  |
|  | Пункт 8 |  |  |  |  | Требования к участникам размещения заказа |
|  | - соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов; - непроведение ликвидации участников размещения заказа — юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа — юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; - неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурсе или заявки на участие в аукционе; - отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством РФ и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе или заявки на участие в аукционе не принято. - Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) сведений об участниках размещения заказа. |  |  |  |  |  |
|  | Пункт 9 |  |  |  |  | Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работам, услугам, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика: |
|  | Работы выполняются в полном соответствии с перечнем и объемами, указанными в Разделе 2 Технической части документации об аукционе (Техническое задание Приложение №1 к Документации об открытом аукционе в электронной форме), являющимся техническим заданием Заказчика, проекте муниципального контракта, документации об аукционе. |  |  |  |  |  |
|  | Пункт 10 |  |  | Адрес электронной площадки |  |  |
|  | Электронная площадка для проведения открытого аукциона в электронной форме: ЗАО «Сбербанк – автоматизированная система торгов» - www.sberbank-ast.ru Адрес официального сайта: www.zakupki.gov.ru |  |  |  |  |  |
|  | Пункт 11 |  |  | Дата и время окончания срока подачи заявок |  |  |
|  | 30 августа 2011 года в 10 часов 00 минут |  |  |  |  |  |
|  | Пункт 12 |  |  |  |  | Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме: |
|  | 02 сентября 2011 года |  |  |  |  |  |
|  | Пункт 13 |  |  |  |  | Дата окончания срока рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме: |
|  | не более шести дней со дня со дня размещения на электронной площадке протокола проведения открытого аукциона в электронной форме |  |  |  |  |  |
|  | Пункт 14 |  |  |  |  | ### Дата проведения аукциона |
|  | 05 сентября 2011г. Время начала проведения открытого аукциона в электронной форме устанавливается оператором электронной площадки по времени сервера Сбербанк – автоматизированная система торгов. |  |  |  |  |  |
|  | Пункт 15 |  |  |  |  | Порядок формирования цены муниципального контракта |
|  | Цена контракта должна включать в себя: стоимость работ, материалов и изделий, затрат на их комплектацию, упаковки, транспортные расходы, НДС (в случае если облагается) погрузочно-разгрузочные работы, производство работ согласно локальной сметы, уборки и вывоз мусора, уплаты налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей, иные затраты, издержки и расходы Подрядчика, связанные с выполнением настоящего контракта. Цена является фиксированной на протяжении всего срока выполнения контракта, за исключением случаев снижения цены муниципального контракта по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом объема услуг, и иных условий исполнения муниципального контракта предусмотренных законодательством. |  |  |  |  |  |
|  | Пункт 16 |  |  |  |  | Сведения о валюте |
|  | Цена формируется в рублях Российской Федерации. Все расчеты по муниципальному контракту производятся исключительно в российских рублях. Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного муниципального контракта - не устанавливается. |  |  |  |  |  |
|  | Пункт 17 |  |  |  | Размер обеспечения заявки на участие в аукционе в электронной форме: |  |
|  | Размер обеспечения заявки на участие в аукционе устанавливается в размере 3% от начальной (максимальной) цены муниципального контракта, что составляет — 45195,00 рублей (сорок пять тысяч сто девяносто пять рублей 00 копеек. |  |  |  |  |  |
|  | Пункт 18 |  |  |  | Размер обеспечения исполнения муниципального контракта: |  |
|  | 10% от начальной цены (максимальной) муниципального контракта, что составляет —150650,00 рублей (сто пятьдесят тысяч шестьсот пятьдесят) рублей 00 коп. Победитель аукциона или участник аукциона, с которым заключается контракт, обязан представить заказчику обеспечение исполнения контракта любым из перечисленных способов: - безотзывная банковская гарантия; - договор поручительства; - передача заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита). Способ обеспечения исполнения контракта из перечисленных в настоящем пункте способов определяется победителем аукциона или участником аукциона, с которым заключается контракт, самостоятельно. Если победителем аукциона или участником аукциона, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение, то предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется. Обеспечение исполнения муниципального контракта в виде страхования ответственности по контракту не допускается. 18.1. При определении способа «Безотзывная банковская гарантия»: - Банковская гарантия должна быть безотзывной, соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом РФ, а также иным законодательством РФ. - В безотзывной банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по контракту. - Безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на муниципальный контракт, исполнение которого она обеспечивает, путем указания на стороны контракта, название предмета и ссылки на основании заключения контракта, указанные в Преамбуле. - Безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии. - Требования к форме безотзывной банковской гарантии (бланку) устанавливаются кредитной организацией. - Подпись на банковской гарантии должна быть расшифрована с указанием должности лица, подписавшего банковскую гарантию. 18.2. При определении способа «Договор поручительства»: - Соответствующий договор поручительства должен соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом РФ, а также иным законодательством РФ. В договоре в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой поручитель гарантирует исполнение обязательств по контракту. - Поручителем может выступать юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и которое соответствует следующим требованиям: - капитал и резервы поручителя, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности (далее - капитал и резервы), должны составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать размер поручительства не менее чем в десять раз; - чистая прибыль поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна превышать не менее чем в три раза размер поручительства или размер чистой прибыли поручителя должен составлять более чем сто миллионов рублей; - стоимость основных средств (в части зданий) поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать не менее чем в десять раз размер поручительства или стоимость указанных основных средств должна составлять более чем один миллиард рублей. - соответствие поручителя вышеуказанным требованиям, (ч. 20 статьи 41.12 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005г.) определяется по данным бухгалтерской отчетности за два последних отчетных года или, если договор поручительства заключен до истечения срока предоставления годовой отчетности, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, по выбору поручителя по данным бухгалтерской отчетности за два отчетных года, предшествующих последнему отчетному году. При этом соответствие поручителя вышеуказанным требованиям, определяется по данным бухгалтерской отчетности за каждый отчетный год. В договоре поручительства должно быть установлено, что при неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по контракту, обеспеченному поручительством, кредитор вправе обратиться с требованием к поручителю исполнить обязательства по контракту в полном объеме. При этом должно быть установлено, что кредитор, направляет в адрес поручителя только письменное требование с приложением документов, подтверждающих неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств должником по контракту. - Договор поручительства должен предусматривать солидарную ответственность поручителя и должника. - В договоре поручительства должно быть установлено, что поручитель отвечает перед кредитором в том же объеме, как и должник, включая уплату процентов, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства должником. 18.3. При определении способа «Передача заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита)»: Указанная сумма должна быть внесена победителем аукциона (если аукцион признан не состоявшимся - единственным участником) или участником аукциона, с которым заключается контракт, в случае уклонения победителя аукциона от заключения контракта путем перечисления денежных средств на расчетный счет Заказчика по следующим реквизитам: УФК по Свердловской области (МУЗ «Городская поликлиника №1» л/с 05623032610) № 40302810900003016232 в ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области г. Екатеринбург ИНН 6632013206 КПП 663201001 БИК 046577001 В платежном поручении необходимо указать: «Залог на обеспечение исполнения муниципального контракта на выполнение работ по # капитальному ремонту 2-го этажа поликлинического отделения МУЗ «Городская поликлиника №1» п. Энергетиков. № ____ от __________г. НДС не предусмотрен. Обеспечение исполнения контракта перечисляется единовременно одной суммой на расчетный счет Заказчика. Перечисление исполнения контракта по частям или третьими лицами за победителя аукциона (если аукцион признан не состоявшимся - единственного участника) или участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене Контракта не допускается. Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения контракта подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате. - Денежные средства, вносимые как обеспечение исполнения контракта в качестве залога денежных средств, должны быть зачислены по реквизитам счета заказчика до заключения контракта. В противном случае обеспечение исполнения контракта в виде залога денежных средств считается непредоставленным. - Денежные средства возвращаются по реквизитам, указанным победителем аукциона или участником аукциона, с которым заключается контракт, в письменном требовании. Безотзывная банковская гарантия, договор поручительства, договор залога денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), должны содержать следующие условия исполнения соответственно принципалом, должником, залогодателем своих обязательств: а) если принципал, должник, залогодатель не выполнил работы, предусмотренные контрактом; б) если принципал, должник, залогодатель нарушил конечный или промежуточные сроки выполнения работ не по вине заказчика; в) если принципал, должник, залогодатель некачественно выполнил работы, предусмотренные контрактом; г) если принципал, должник, залогодатель вследствие выполнения работ по контракту или вследствие нарушения имущественных или иных прав, охраняющих интеллектуальную собственность, нанес третьим лицам травмы или ущерб, то банком-гарантом, поручителем, залогодателем компенсируются убытки за нанесенный ущерб, включая судебные издержки. Если победителем аукциона или участником аукциона, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение, предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется. Срок действия представленного победителем аукциона или участником аукциона, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта должен быть установлен на срок действия муниципального контракта и оканчиваться не ранее срока выполнения всех обязательств по контракту. Обеспечение исполнения контракта возвращается заказчиком подрядчику при получении заказчиком соответствующего письменного требования подрядчика в срок, указанный в муниципальном контракте. В случае если по каким-либо причинам, обеспечение исполнения обязательств по контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение поставщиком, подрядчиком, исполнителем своих обязательств по контракту, поставщик, подрядчик, исполнитель обязуется в течение 10 рабочих дней предоставить заказчику новое надлежащее обеспечение исполнения обязательств по контракту на тех же условиях и в том же размере, что указаны в данном разделе. В течение пяти дней со дня получения проекта контракта участник открытого аукциона в электронной форме направляет оператору электронной площадки проект контракта, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения контракта. |  |  |  |  |  |
|  | Пункт 19 | Возможность заказчика изменить количество поставляемых по контракту товаров в соответствии с частью 6 статьи 9 настоящего Закона |  |  |  |  |
|  | Не предусмотрено |  |  |  |  |  |
|  | Пункт 20 | Требование о соответствии поставляемого товара изображению товара, на поставку которого размещается заказ |  |  |  |  |
|  | Отсутствует |  |  |  |  |  |
|  | Пункт 21 | Требование о соответствии поставляемого товара образцу или макету товара |  |  |  |  |
|  | Отсутствует |  |  |  |  |  |
|  | Пункт 22 | Место, дата начала и окончания, порядок и график осмотра участниками размещения заказа образца или макета товара |  |  |  |  |
|  | Отсутствует |  |  |  |  |  |
|  | Пункт 23 | Перечень документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товарам, работам, услугам. |  |  |  |  |
|  | Не установлен |  |  |  |  |  |
|  | Пункт 24 | Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара: |  |  |  |  |
|  | Гарантийный срок на результат выполненных работ (100%) и на качество применяемых материалов и оборудования должен составлять не менее 2 лет со дня подписания Акта сдачи - приемки выполненных работ и Акта устранения недостатков. |  |  |  |  |  |
|  | Пункт 25 | Возможность заказчика увеличить количество поставляемого товара при заключении контракта в соответствии с частью 6.5 статьи 9 Закона: |  |  |  |  |
|  | Не предусмотрено |  |  |  |  |  |
|  | Пункт 26 | Заключение контракта по результатам аукциона |  |  |  |  |
|  | Срок, в течение которого победитель аукциона должен подписать проект муниципального контракта: В течение шести дней со дня получения проекта контракта от оператора электронной площадки, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения контракта (в случае, если заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения контракта). |  |  |  |  |  |

ЧАСТЬ II. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ                    ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ

Раздел 2. ПРИЛОЖЕНИЯ (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ И ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по капитальному ремонту 2-го этажа поликлинического отделения МУЗ «Городская поликлиника № 1» п. Энергетиков.

I. Обязательные требования к качеству, техническим характеристикам товаров,                работ, услуг:

1.  Срок выполнения работ: в течение 40 календарных дней с момента заключения муниципального контракта.

В связи с тем, что работы проводятся на территории действующего учреждения, время проведения работ необходимо согласовывать с Заказчиком.

2. Работы выполняются в полном соответствии с перечнем и объемами, указанными в Разделе 2 Технической части документации об аукционе (Техническое задание Приложении №1 к Документации об открытом аукционе в электронной форме), являющимся техническим заданием Заказчика, проекте муниципального контракта, документации об аукционе, действующими строительными нормами, правилами, и стандартам РФ предъявляемым к таким работам (СниП, СанПин, ГОСТ, ТУ, ППБ и ГСН, ПУЭ и т.д.).

Ответственность по соблюдению правил охраны труда, технике безопасности и пожарной безопасности возлагается на Подрядчика. Безопасность работ должна соответствовать требованиям  нормативных правовых актов РФ. Подрядчик  несет  полную  ответственность по технике безопасности, охране труда, здоровья рабочих. При выполнении работ Подрядчик должен  обеспечить  надежность  и безопасность  выполнения  работ, а также  локализацию  и минимальный  ущерб при возникновении  аварий.

3. При выполнении работ должны быть использованы новые материалы, изделия, конструкции (далее – материалы) надлежащего качества, соответствующие требованиям качества, предъявляемым к строительным материалам в соответствии с законодательством. Оборудование и материалы должны удостоверяться сертификатами соответствия, регистрационными удостоверениями, оформленными в соответствии с законодательством РФ. Подрядчик  должен  предоставить  «Заказчику»  копии  сертификатов  на  используемые  в  работе материалы,  до  начала  производства  работ (на стадии заключения муниципального контракта).

4. При повреждении существующей отделки и находящегося в месте производства работ оборудования, Подрядчик за свой счет устраняет соответствующие образовавшиеся дефекты.

5. Цветовое решение отделочных материалов, используемых при проведении работ, согласовывается с Заказчиком. Перед началом выполнения работ Подрядчик обязан представить для согласования Заказчику образцы материалов, которые будут использованы.

6.  После проведения работ в конце каждого дня необходимые для выполнения работ машины, оборудования, материалы, строительный мусор вывозятся Подрядчиком с территории учреждения. Складирование на территории объекта и в местах общественного пользования запрещено.

7. Гарантийный срок на результат выполненных работ (100%) и на качество применяемых материалов и оборудования должен составлять не менее 2 лет со дня подписания  Акта сдачи -  приемки выполненных работ и Акта устранения недостатков.

8. Документы отчетности:

- акт сдачи-приемки  выполненных работ (форма № КС -2, КС-3);

- акт освидетельствования скрытых работ (если требуются);

- паспорта, сертификаты и т.п. на материалы, изделия, оборудование;

- исполнительные схемы, сертификаты, технические паспорта;

- и другие документы, удостоверяющие качество материалов.

9. Подрядчик обязан предоставить Заказчику перед началом выполнения работ заверенный список сотрудников, имеющих доступ к объекту для выполнения ремонтно-строительных работ,  имеющие право в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации осуществлять  трудовую  деятельность  на  территории   Российской  Федерации.

Таблица № 1

к техническому заданию

Раздел 2.2.  ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (прилагается к документации об аукционе)

на выполнение работ по капитальному ремонту 2-го этажа МУЗ «Городская поликлиника №1» п. Энергетиков

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2. ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № ______

на право заключения муниципального контракта

на выполнение работ по капитальному ремонту 2-го этажа поликлинического отделения МУЗ «Городская поликлиника №1» п. Энергетиков

г. Серов Свердловская область                                                                                 «____»___________  2011  г.

Настоящий Муниципальный контракт (далее - Контракт) заключен между Муниципальным учреждением здравоохранения «Городская поликлиника №1», именуемым в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Коноплева Сергея Ивановича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________________________________________, действующего на основании ______________________, с другой стороны, в дальнейшем вместе именуемые Стороны, в соответствии с решением Единой комиссии МУЗ «Городская поликлиника №1» по размещению заказов (Протокол подведения итогов открытого аукциона в  электронной форме от «__» _______ 2011 г. № __), заключили Контракт о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя выполнение следующих Работ: выполнение работ по капитальному ремонту 2-го этажа поликлинического отделения МУЗ «Городская поликлиника №1», расположенного по адресу: Свердловская область,  г. Серов, п. Энергетиков, улица Попова, дом 5.

1.2. Работы по капитальному ремонту проводятся в соответствии с техническим заданием Заказчика (Приложение № 1), в полном соответствии с локально сметным расчетом (прилагается к контракту), являющимися техническим заданием Заказчика, действующими строительными нормами, правилами, и стандартам РФ предъявляемым к таким работам (СниП, СанПин, ГОСТ, ТУ, ППБ и ГСН, ПУЭ и т.д.).  Оборудование и материалы удостоверяться сертификатами соответствия, регистрационными удостоверениями, оформленными в соответствии с законодательством РФ.

1.3. Перечень Работ, их объем, материалы и другие исходные данные указаны в локальном сметном расчете (прилагается к контракту).

1.4.  Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять результат выполненных работ и оплатить его в соответствии с условиями настоящего контракта.

1.5. Сроки выполнения Работ:

Начало работ - с момента заключения муниципального контракта;

Окончание работ - до ________ 2011 года. В связи с тем, что работы проводятся на территории действующего учреждения, время проведения работ необходимо согласовывать с Заказчиком.

1.6. Выполнение работ по настоящему Контракту начинается на следующий день после подписания контракта. Работы выполняются из материалов Подрядчика.

1.7. На момент подписания Контракта дата окончания работ является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков выполнения работ.

1.8. Подрядчик вправе выполнить работы досрочно.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА

2.1. Стоимость работ, передаваемых Подрядчику по настоящему Контракту, определяется путем составления локальной сметы, утвержденной Заказчиком (прилагается к контракту), являющейся неотъемлемой частью Контракта, результатами открытого аукциона и устанавливается в сумме _______ (_______) рублей _____ коп., в том числе НДС ____ % ___ рублей   ____  коп. (____ рублей  _____ коп).

(Если НДС не облагается, указывать: "НДС не облагается на основании письма ИФНС об упрощенной системе налогообложения" или делать ссылку на нормативный акт, определяющий освобождение от оплаты НДС, - этот текст удалить.)

2.2. Цена Контракта включает стоимость работ, материалов и изделий, затрат на их комплектацию, упаковки, транспортные расходы, НДС, погрузочно-разгрузочные работы, производство работ согласно локальной сметы, уборки и вывоз мусора, уплаты налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей, иные затраты, издержки и расходы Подрядчика, связанные с выполнением настоящего контракта.

2.3. Цена Контракта является твердой в течение всего срока оказания Работ и изменению не подлежит, за исключением случаев предусмотренных законодательством.

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Настоящий Контракт финансируется из средств местного бюджета Серовского городского округа и Областного бюджета Свердловской области.

3.2. Оплата по Контракту осуществляется по безналичному расчету платежным поручением путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем Контракте. В случае изменения его расчетного счета Подрядчик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом  Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет Подрядчика, несет Подрядчик.

3.3. Оплата производиться  Заказчиком в соответствии с предоставленными актами выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости работ и затрат (форма КС-3) и счета-фактуры в течение 20 рабочих дней с даты подписания актов промежуточных работ только при условии качественно выполненных работ, в соответствии с условиями муниципального контракта и в срок, установленный муниципальным контрактом при наличии соответствующих документов. Работы, выполненные с нарушением качества, считаются не принятыми и оплате не подлежат.

3.4. Подрядчик, подписывая настоящий Контракт, ознакомлен с условием об оплате, установленный пунктом 3.3., полностью соглашается со сроками оплаты выполненных работ.

3.5. Заказчик обязан производить приемку выполненных работ с составлением акта приемки выполненных работ не позднее десяти дней с момента предъявления объекта к сдаче.

3.6. Отказ Подрядчика от выполнения своих обязательств возможен только в связи с существенными нарушениями условий Контракта Заказчиком либо вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с разделом 8 настоящего Контракта.

3.7. Сдача результатов работ Подрядчиком и приемка его Заказчиком производятся в соответствии с гражданским законодательством, и оформляется актом о приемке выполненных работ по форме КС - 2, КС-3  подписываемым обеими Сторонами, с указанием недостатков (в случае их обнаружения), а также сроков и порядка их устранения. В случае выявления несоответствия результатов выполненных работ условиям настоящего Контракта Заказчик незамедлительно уведомляет об этом Подрядчика, составляет акт устранения недостатков с указанием сроков их исправлений и направляет его Подрядчику.

3.8. Заказчик вправе предъявить требования, связанные с ненадлежащим качеством результата работы, также в случаях, если оно было выявлено после истечения сроков, указанных в Контракте.

3.9. Датой выполнения работ считается дата подписания сторонами акта приемки выполненных работ и акта устранения недостатков.

3.10. В случае ненадлежащего выполнения работ Подрядчик не вправе ссылаться на то, что Заказчик не осуществлял контроль и надзор за их выполнением.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1.     Права Заказчика:

4.1.1. Требовать предоставления информации, касающейся вопросов выполняемых Подрядчиком Работ.

4.1.2.  Требовать при необходимости замену сотрудников Подрядчика.

4.1.3. Заказчик имеет право во всякое время осуществлять контроль и надзор за ходом, качеством и объемами работ, выполняемых Подрядчиком, соблюдением сроков их выполнения, качеством применяемых Подрядчиком материалов.

4.1.4. Назначить на объекте своего представителя, который от имени Заказчика совместно с Подрядчиком оформляет акты на выполненные работы, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям Контракта и проектной документации. Уполномоченный Заказчиком представитель имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ, в течение всего периода их выполнения и в любое время их производства.

4.2.	 Обязанности Заказчика:

4.2.1.	Принять Работы в соответствии с разделом 5 настоящего Контракта, в случае отсутствия претензий относительно их объема, качества и соблюдения сроков их оказания в течение трех рабочих дней подписать Акт приемки выполненных работ  и передать один экземпляр Подрядчику.

4.2.2.    Создавать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ,
принять их результат.

4.3.	Права Подрядчика:

4.3.1.  Требовать оплаты выполненных Заказчику Работ в соответствии с разделом 3 настоящего Контракта.

4.3.2.  Подрядчик может обратиться в суд с иском о расторжении настоящего Контракта, в случае если имело место любое из следующих событий:

4.3.3.1. Заказчик не выплачивает Подрядчику какой-либо платеж, причитающийся ему в связи с настоящим Контрактом в течение 5 (пяти) дней после получения письменного уведомления Подрядчиком о просрочке такого платежа;

4.3.3.2. Заказчик существенно нарушил свои обязательства по настоящему
Контракту и не исправил это положение в течение 5 (десяти) дней после получения Заказчиком уведомления Подрядчика с указанием такого нарушения;

4.3.3.3. В результате обстоятельств непреодолимой силы Подрядчик не способен выполнять предусмотренные Контрактом Работы в течение периода времени более 30 (тридцати) дней;

4.3.3.4. При условии изменения либо прекращения финансирования работ, выполняемых по настоящему Контракту, возможна корректировка объема и источника финансирования по данному Контракту.

4.3.3. Привлекать к выполнению работ субподрядчиков.

4.3.4. Досрочно выполнить работы и сдать их результат.

4.4.	Обязанности Подрядчика:

4.4.1.	Своевременно и надлежащим образом выполнять Работы  с использованием своих материалов, собственными силами и средствами.

4.4.2.Предоставлять Заказчику информацию, касающуюся выполняемых Работ
по настоящему Контракту.

4.4.3.  Предупреждать Заказчика о вероятных конкретных событиях или обстоятельствах в будущем, которые могут негативно повлиять на качество Работ.

4.4.4. Своими силами и за свой счет устранить допущенные по своей вине
недостатки в выполненных Работах.

4.4.5. Выполнять работы и выполнять свои обязанности по настоящему Контракту с надлежащим прилежанием, эффективностью и на высоком профессиональном и этическом уровне, а также применять передовые технологии и безопасные и эффективные оборудование, технику, материалы и методы. В отношении любого вопроса, связанного с настоящим Контрактом или Работами, Подрядчик должен оказывать всяческое содействие Заказчику и соблюдать его законные интересы.

4.4.6. Подрядчик подтверждает, что:

- получил полную информацию об объеме и сложности подлежащих выполнению работ;

- знает о расходах, которые возлагаются на подрядчика во время выполнения работ;

- полностью ознакомлен со всеми условиями, которые влияют на цену и действуют на дату подписания Контракта.

4.4.7. Своими средствами, в соответствии со строительными нормами и правилами, выполнить все виды работ в срок, предусмотренный п.1.5. настоящего муниципального Контракта.

4.4.8. Обеспечить на объекте капитального ремонта выполнение необходимых работ по технике безопасности, пожарной безопасности.

4.4.9. Вести общий журнал производства работ, специальные журналы по отдельным видам работ согласно СНиП 3.01.01-85, журнал учета выполненных работ.

4.4.10. Подрядчик, обнаруживший в ходе проведения ремонтных работ, не учтенные в технической документации работы, и в связи с этим необходимость проведения дополнительных работ и увеличение сметной стоимости текущего ремонта, обязан письменно сообщить об этом Заказчику.

4.4.11. Подрядчик, выполнивший работы, не указанные в локальном сметном расчете (прилагается к Муниципальному контракту), не вправе требовать от Заказчика оплаты выполненных им дополнительных работ и возмещения вызванных этим убытков.

4.4.12. На Подрядчике лежит риск случайного уничтожения или повреждения результата работ до момента сдачи его Заказчику, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы.

4.4.13. Содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполнения работ, обеспечить их своевременную уборку. По завершении работ – произвести окончательную уборку рабочих мест от остатков материалов, конструкций и отходов произвести до подписания акта приема выполненных работ.

4.4.14. Гарантировать наличие сертификатов, технических паспортов или других документов, удостоверяющих качество материалов изделий и конструкций, нести ответственность за их качество и по требованию Заказчика представлять ему все эти документы.

4.4.15. Если окончание работ к сроку, указанному в п. 1.5. настоящего Контракта, становится явно невозможным, Подрядчик обязан за 2 (два) рабочих дня до окончания срока выполнения работ уведомить Заказчика.

4.4.16. В случае невыполнения Подрядчиком работ в срок, указанный в п. 1.5. Настоящего Контракта, Подрядчик обязан приостановить любые работы, предусмотренные настоящим Контрактом до согласования с Заказчиком вопроса о возможности и целесообразности их завершения.

4.4.17. Подрядчик обеспечивает:

- необходимые для выполнения работ материальные и трудовые ресурсы;

-  производство работ в полном соответствии с проектно-сметной документацией:

- представление актов, смет и иной документации работ по форме, установленной нормативами Госкомстата РФ и СНиПами;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ, во время выполнения работ и в период гарантийного срока;

4.4.18. Подрядчик обязан согласовывать с Заказчиком все материалы, оборудование, используемые при производстве работ и их стоимость (ведомость материалов).

4.4.19. Информировать Заказчика о заключении договоров субподряда со специализированными организациями, привлекаемыми для выполнения работ по настоящему Контракту, и обеспечивать контроль за ходом выполняемых ими работ. При этом всю ответственность за надлежащее выполнение субподрядчиками работ перед Заказчиком несет Подрядчик.

4.4.20. Подрядчик обязан предоставить Заказчику перед началом выполнения работ заверенный список сотрудников, имеющих доступ к объекту для выполнения ремонтно-строительных работ. В случае замены, исключения или добавления какого-либо сотрудника немедленно сообщить об этом Заказчику.

4.4.21. По запросу Заказчика предоставлять в двухдневный срок отчетность по стоимости выполненной работы.

4.5.      Обязанности Сторон:

В течение срока действия Контракта и в течение трех  лет после его окончания каждая Сторона не должна раскрывать никакой информации, за исключением информации, предусмотренной законодательством о размещении заказов для опубликования в Реестре муниципальных контрактов, перед третьими лицами, имеющей конфиденциальный характер, которая связана с Работами, Контрактом, бизнесом, деловыми операциями Сторон, без предварительного письменного согласия другой Стороны.

5. СУБПОДРЯД

5.1.Для выполнения работ Подрядчик имеет право привлечь к исполнению своих обязательств по настоящему Контракту других лиц (субподрядчиков) с обязательным доведением до Заказчика сведений о привлекаемых лицах, их образовании и квалификации.

5.2. В случае несогласия Заказчика с  выполнением работ субподрядчиками, Заказчик имеет право отстранить субподрядчиков от выполнения работ с уведомлением об этом Подрядчика. В этом случае Подрядчик обязан выполнить работу лично или привлечь к ее выполнению других субподрядчиков.

5.3.Вся координация деятельности субподрядчиков и ответственность за выполнение ими своих обязательств возлагается на Подрядчика.

5.4.Ни при каких обстоятельствах Подрядчик не может быть освобожден от ответственности перед Заказчиком за действия субподрядчиков, наносящие ущерб или препятствующие выполнению работ по Контракту.

6. МЕСТО ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ

И  ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА

6.1.Место выполнения работ: Свердловская область, г. Серов, п. Энергетиков, ул. Попова, дом 5. поликлиническое отделение МУЗ «Городская поликлиника №1».

6.2. При завершении Работ Заказчик и Подрядчик подписывают Акт сдачи-приемки выполненных работ по унифицированной форме КС-2, КС-3. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной.

6.3. Заказчик обязан по окончанию работ осмотреть и принять их результат, а при обнаружении недостатков в работе или отступлений от Контракта, ухудшающих результат, немедленно заявить об этом Подрядчику с обязательным указанием выявленных недостатков в акте приема выполненных работ. Для проверки соответствия качества выполняемых работ установленных в муниципальном контракте, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов. Приемка отремонтированного объекта производится комиссией с участием уполномоченных представителей Муниципального заказчика, в течение трех рабочих дней, при отсутствии замечаний к качеству выполненных работ. Сдача выполненных работ Подрядчиком и приемка их Муниципальным заказчиком оформляется актом, подписанным обеими сторонами.

6.4. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, вызванные результатом выполненных работ, Сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок. Подрядчик обязан произвести необходимые исправления без дополнительной оплаты в пределах Цены Контракта в течение 5 рабочих дней, если иные сроки не будут согласованы сторонами дополнительно, гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения дефектов.

6.5. Заказчик, обнаруживший после приемки работы скрытые недостатки, обязан в течение 2 дней с момента их обнаружения письменно уведомить об этом Подрядчика. Подрядчик направляет своего представителя к Заказчику, который совместно с представителем Заказчика осматривает результат работы и составляет акт с указанием недостатков. В случае возникновения споров по поводу недостатков проводится экспертиза за счет стороны, настаивающей на ее проведении.

6.6. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок, для их подтверждения Муниципальный заказчик вправе назначить квалифицированную экспертизу, для составления соответствующего акта по фиксированию дефектов и недоделок и их характере. Порядок оплаты расходов на проведение экспертизы указан в п. 10.2. настоящего контракта.

6.7. В случае, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от настоящего договора, ухудшившими результат работ, или с иными недостатками, то Муниципальный заказчик вправе задержать оплату выполненных работ, устранить указанные недостатки своими или привлеченными силами и средствами и потребовать от Подрядчика по своему выбору возмещения расходов Муниципального заказчика или третьих лиц на их устранение, либо безвозмездного устранения недостатков для обеспечения надлежащего качества результата работ, либо соразмерного уменьшения стоимости работ в установленный Муниципальным заказчиком срок.

6.8. Дата подписания сторонами акта сдачи работ в эксплуатацию определяет момент перехода результата произведенных по настоящему Контракту работ в собственность Заказчика. При этом, несмотря на подписание акта, Подрядчик не освобождается от выполнения любого из обязательств, принятых по условиям настоящего Контракта, которые остались невыполненными или выполненными ненадлежащим образом к моменту подписания акта, о чем будет сделана соответствующая запись в вышеуказанном акте.

6.9.При сдаче работы Заказчику Подрядчик обязан сообщить ему о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов работы, а также о возможных для самого Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований

6.10.В случае ненадлежащего выполнения работ Подрядчик не вправе ссылаться на то, что Заказчик не осуществлял контроль и надзор за их выполнением.

6.11. Гарантии и качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполняемые Подрядчиком по настоящему контракту.

6.12. Гарантийный срок на результат выполненных работ (100%) и на качество применяемых материалов и оборудования должен составлять не менее 2 лет со дня подписания  Акта сдачи -  приемки выполненных работ и Акта устранения недостатков.

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОТ МАТЕРИАЛАМИ И МЕХАНИЗМАМИ

7.1. Материалы и механизмы для выполнения работ обеспечивает Подрядчик, предварительно согласовав с Заказчиком перечень материалов, оборудования и используемых механизмов. Стоимость материалов и механизмов для выполнения работ, согласно представленной сметы входит в стоимость настоящего контракта и дополнительно не оплачивается.

7.2. Завоз, разгрузку, хранение, сохранность и складирование материалов и оборудования, необходимых для выполнения работ по настоящему Контракту осуществляет Подрядчик за свой счет.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. Каждая сторона должна исполнять свои обязательства, вытекающие из Контракта, надлежащим образом, оказывая другой стороне всевозможное содействие в выполнении ей своих обязательств.

8.2.Сторона, нарушившая свои обязательства по Контракту, должна без промедления устранить допущенные нарушения.

8.3. В случае обнаружения недостатков выполненных Работ Заказчик вправе на
свое усмотрение потребовать от Подрядчика:

а)	безвозмездного устранения недостатков;

б)	соответствующего уменьшения установленной за Работы Цены;

в)	безвозмездного повторного выполнения Работ;

г)  возмещения понесенных им расходов по исправлению недостатков своими
силами или третьими лицами.

8.4. В случае если Подрядчик в течение 5 (пяти) календарных дней не устранит выявленные недостатки, Заказчик вправе обратиться в суд с иском о расторжении Контракта и потребовать полного возмещения убытков, если в установленный срок недостатки выполненных работ не устранены Подрядчиком. Заказчик также вправе обратиться в суд с иском о расторжении Контракта, если им обнаружены существенные отступления от условий Контракта.

8.5. В случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, виновная сторона («Заказчик»/«Подрядчик») уплачивает другой стороне неустойку. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательств. Размер такой неустойки  устанавливается Контрактом в размере 0,1% от общей стоимости настоящего контракта.

При этом сторона освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8.6.В случае возникновения претензий к Подрядчику в связи с привлечением им третьих лиц к выполнению работ, Подрядчик несет материальную ответственность за действия третьих лиц, как за свои собственные.

8.7. Кроме предусмотренных настоящим контрактом санкций за неисполнение обязательств по контракту, Подрядчик несет ответственность за ущерб, причиненный имуществу Муниципального заказчика, а также имуществу третьих лиц, находящихся на территории Муниципального заказчика, возмещает Муниципальному заказчику и (или) третьему лицу в полном объеме убытки, выразившиеся в произведенных Муниципальным заказчиком и (или) третьим лицом  расходах, утрате, повреждении или порче их имущества, приостановке муниципальным заказчиком работы и рабочего процесса на срок более чем на 1 рабочий час, а также упущенную материальную выгоду. Подтверждением причиненного ущерба, упущенной выгоды является требование Муниципального заказчика. Подрядчик производит возмещение  ущерба,  упущенной выгоды в размере и срок, указанные Муниципальным заказчиком.

8.8. Подрядчик вправе, вместо возмещения ущерба, за который он несет имущественную ответственность, безвозмездно выполнить работы заново, устранить нанесенный материальный ущерб своими силами и средствами, восполнить урон за свой счет, возместить Муниципальному заказчику убытки за срыв работы и рабочего процесса сверх установленного срока.

8.9.Оплата неустойки и возмещение убытков не освобождает стороны от исполнения принятых обязательств по Контракту в полном объеме или устранению нарушений.

8.10. В случае, если в отношении Заказчика возбуждено исполнительное производство в связи с вынесением судебного решения о производстве работ, являющихся предметом настоящего Контракта, и нарушение сроков выполнения работ (конечного срока производства работ) привело к наложению на Заказчика исполнительского сбора, административного или иного штрафа, то Подрядчик возмещает Заказчику сумму такого сбора или штрафа.

8.11. Подрядчик несет ответственность за обеспечение охраны труда при проведении ремонтно-строительных работ.

8.12. Подрядчик несет ответственность за допущенные отступления от требований технической   документации, строительных норм и правил. В случае, если в процессе производства работ Заказчиком были выявлены отступления от строительных норм и правил, а также от норм действующего законодательства со стороны Подрядчика, последний по указанию Заказчика осуществляет за свой счет выполнение данных работ заново и оплачивает Заказчику штраф в размере 1 % от стоимости работ, в процессе производства которых допущены нарушения.

8.13. В случае расторжения Контракта по причине невыполнения Подрядчиком условий Контракта последний возмещает Заказчику расходы, связанные с заключением нового договора (увеличение стоимости работ и другие).

8.14. При неисполнении или ненадлежащем исполнении условий Контракта, Подрядчик уплачивает Заказчику производственные расходы, а также расходы по утрате или повреждению имущества.

8.15. Ущерб, нанесенный Заказчику или третьим лицам в результате выполнения работ по данному Контракту, в том числе в период гарантийного срока, компенсируется Подрядчиком в полном объеме. В случае вынесения судебных решений по искам третьих лиц к Заказчику Подрядчик обязан возместить Заказчику взысканную третьим лицом сумму и понесенные Заказчиком судебные издержки.

8.16. Подрядчик несет ответственность за ущерб, причиненный имуществу Заказчика, непосредственно используемому при производстве работ, работниками Подрядчика.

8.17. Подрядчик гарантирует освобождение Заказчика от любой ответственности и оплаты по всем претензиям, требованиям и судебным искам и от всякого рода расходов, связанных с увечьем или несчастными случаями со смертельным исходом в процессе выполнения работ по настоящему Контракту в отношении Подрядчика, за исключением случаев, когда ущерб возник по вине Заказчика.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту, в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокады, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также, которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

9.2.Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы,
обязана немедленно уведомить другую Сторону о возникновении, виде и возможной продолжительности действия указанных обстоятельств. Данное уведомление должно быть подтверждено компетентным органом территории, где данное обстоятельство имело.

9.3.  Если такого уведомления не будет сделано в насколько возможно короткий срок, Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, лишается права ссылаться на них в свое оправдание, разве, что само то, обстоятельство не давало возможности направить уведомление.

9.4.Возникновение обстоятельств непреодолимой силы, предусмотренных пунктом 9.1 настоящего Контракта, при условии соблюдения требований пункта 9.2 настоящего Контракта, продлевает срок исполнения обязательств по настоящему Контракту на период, который в целом соответствует сроку действия наступившего обстоятельства. Невыполнение обязательств Заказчиком или другим контрагентом Подрядчика не входит в число обстоятельств непреодолимой силы.

9.5. Если обстоятельства непреодолимой силы будут продолжаться свыше 3 (трех) месяцев, то каждая из Сторон вправе требовать расторжения настоящего Контракта полностью или частично и в таком случае ни одна из Сторон не будет иметь права требовать от другой Стороны возмещения возможных убытков.

10. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

10.1. Стороны принимают все меры для того, чтобы любые спорные вопросы,
разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего Контракта,
были урегулированы путем переговоров с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

10.2. Спорные вопросы между сторонами, возникшие по поводу недостатков выполненной работы или их причин, могут быть решены путем назначения экспертизы по требованию любой из сторон. Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком контракта или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В этих случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению сторон - обе стороны в равных частях.

10.3. В случае недостижения взаимного согласия все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Контракта или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в арбитражном суде в соответствии с применимым законодательством.

10.4. К отношениям Сторон по настоящему Контракту и в связи с ним применяется законодательство Российской Федерации.

11. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ, ДОПОЛНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

11.1. Любые изменения, дополнения и приложения к настоящему Контракту действительны, если они выполнены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями каждой из Сторон.

11.2. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности или их часть по настоящему Контракту третьему лицу без предварительного согласия другой Стороны.

11.3. Досрочное расторжение контракта может иметь место: по соглашению сторон; по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

11.4.	Заказчик вправе инициировать расторжение Контракта в случаях:

- задержки Подрядчиком начала работ более чем на три рабочих дня по причинам независящим от Заказчика;

- систематического нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, влекущего увеличение срока окончания работ более, чем на 5 (пять) рабочих дней;

- несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ;

-если отступления в работе от условий Контракта или иные недостатки результата работ в течение 5 (пяти) рабочих дней не были устранены либо являются существенными и неустранимыми;

- принятия актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих Подрядчика права на производство работ.

Подрядчик вправе расторгнуть Контракт в случаях:

-финансовой несостоятельности Заказчика или существенной задержки им расчетов за выполненные работы;

-остановки Заказчиком выполнения работ по причинам, независящим от Подрядчика, на срок, превышающий 30 (тридцать) рабочих дней.

11.5. В случае если Заказчик предлагает Подрядчику подписать соглашение о расторжении муниципального контракта по основаниям предусмотренным действующим законодательством и/или настоящим Контрактом, Подрядчик обязан в течении 2 (два) рабочих дней подписать соглашение о расторжении муниципального контракта или отказаться от его подписания.

11.6. В случае получения отказа Подрядчика от подписания соглашения о расторжении муниципального контракта или неполучения ответа в срок, установленный в п. 11.5. настоящего контракта, Заказчик имеет право обратиться в Арбитражный суд Свердловской области о расторжении контракта в судебном порядке.

11.7. При расторжении Контракта по обоюдному согласию Стороны определяют и производят взаиморасчеты по возмещению понесенных затрат и убытков по предмету Контракта.

11.8. При расторжении контракта до приемки Муниципальным заказчиком результата работы, выполненной Подрядчиком, Муниципальный заказчик вправе требовать передачи ему результата незавершенной работы с компенсацией Подрядчику произведенных затрат.

11.9. Ни одна из Сторон не будет иметь по отношению к другой Стороне никаких обязательств по Контракту после расторжения Контракта и урегулирования взаимных платежей.

12. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

12.1. Обеспечение исполнения Контракта предоставляется Подрядчиком в размере 150650рублей 00 копеек (сто пятьдесят тысяч шестьсот пятьдесят) рублей 00 копеек, что составляет 10% (десять) от начальной (максимальной) цены Контракта в форме безотзывной банковской гарантии, договора поручительства или путем внесения денежных средств.

Подрядчик самостоятельно выбирает способ обеспечения исполнения Контракта.

12.2. Обеспечение исполнения контракта подтверждено Подрядчиком следующими документами (прилагается к настоящему контракту)__________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

(указать каким из перечисленных документов Подрядчик подтвердил обеспечение исполнения контракта:                        а) оригинал Безотзывной банковской гарантии; б) договор поручительства; в) оригинал платежного поручения о залоге денежных средств или копия договора банковского вклада (депозита) в пользу третьего лица (УФК по Свердловской области (МУЗ «Городская поликлиника №1» л/с 05623032610)  № 40302810900003016232 в ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области г. Екатеринбург ИНН 6632013206 КПП 663201001 БИК 046577001).

12.3 Документы, подтверждающие обеспечения исполнения контракта предоставляются Заказчику на момент заключения настоящего контракта.

12.4. Средства из обеспечения исполнения контракта подлежат выплате Заказчику в качестве компенсации за любые убытки, которые последний может понести вследствие невыполнения в полном объеме или ненадлежащего выполнения Подрядчиком своих обязательств по контракту.

12.5. Обеспечение исполнения контракта возвращается Заказчиком Подрядчику в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

13.1 Настоящий Муниципальный контракт составлен в двух экземплярах,
имеющих одинаковую юридическую силу.

12.2. Настоящий Контракт вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента подписания Сторонами и будет считаться исполненным и прекратившим свое действие после выполнения Сторонами взаимных обязательств, но не позднее «01»_декабря 2011 г., за исключением случаев его досрочного расторжения или одностороннего отказа одной из Сторон от исполнения своих обязательств по настоящему Контракту.

13.3. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия,
банковских или других реквизитов она обязана в течение двух дней письмен-
но известить об этом другую Сторону.

13.4. Любое уведомление по данному контракту отправляется получателю в виде заказного письма.

13.5. Изменения, вносимые в условия Контракта, осуществляются на основании дополнительных соглашений сторон, совершенных в письменной форме. При этом сроки и порядок исполнения Контракта, а также качество изменению не подлежат. Все изменения, дополнения и приложения к настоящему Муниципальному контракту являются его неотъемлемыми частями с момента их подписания уполномоченными представителями обеих Сторон.

13.6. В случае возникновения претензий к Подрядчику, в связи с привлечением им третьих лиц к выполнению работ, Подрядчик несет материальную ответственность за действия третьих лиц, как за свои собственные.

13.7. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате выполнения работ по вине Подрядчика или Муниципального заказчика, компенсируются виновной стороной.

13.8. При исполнении Контракта стороны руководствуются положениями Федерального закона от 21 июля 2005г. №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и иными нормами российского гражданского законодательства.

14. ПРИЛОЖЕНИЯ

14.1. Приложениями к настоящему муниципальному контракту являются следующие документы:

14.1.1. Приложение № 1 – Техническое задание Заказчика на ___ л.;

14.1.2. Локальный сметный расчет № 1» на ___ л.(Прилагается);

15. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик:                                                                                                  Подрядчик:

Муниципальное учреждение здравоохранения

«Городская поликлиника №1»

624992,  Свердловская область, г. Серов, ул. Октябрьской Революции, дом 8.

ИНН /КПП 6632013206/663201001

р/счет 40302810900003016232 УФК по Свердловской области

( л/с 05623032620) БИК 046577001

Телефон/факс: 8(34385) 6-95-04.

16. ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик:                                                                                       Подрядчик:

Главный врач МУЗ

«Городская поликлиника №1»

_________________ /Коноплев С.И/                                      __________________ /___________./

М.П.                                                                                                    М.П.

«_____» _______________ 2011 г.                                                   «_____» _______________ 2011 г.

Приложение №1 к муниципальному контракту

№_____ от ____________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по капитальному ремонту 2-го этажа поликлинического отделения МУЗ «Городская поликлиника № 1» п. Энергетиков.

I. Обязательные требования к качеству, техническим характеристикам товаров, работ, услуг:

1. Срок выполнения работ: в течение 40 календарных дней с момента заключения муниципального контракта. В связи с тем, что работы проводятся на территории действующего учреждения, время проведения работ необходимо согласовывать с Заказчиком. 2. Работы выполняются в полном соответствии с перечнем и объемами, указанными в Разделе 2 Технической части документации об аукционе (Техническое задание Приложении №1 к Документации об открытом аукционе в электронной форме), являющимся техническим заданием Заказчика, проекте муниципального контракта, документации об аукционе, действующими строительными нормами, правилами, и стандартам РФ предъявляемым к таким работам (СниП, СанПин, ГОСТ, ТУ, ППБ и ГСН, ПУЭ и т.д.). Ответственность по соблюдению правил охраны труда, технике безопасности и пожарной безопасности возлагается на Подрядчика. Безопасность работ должна соответствовать требованиям нормативных правовых актов РФ. Подрядчик несет полную ответственность по технике безопасности, охране труда, здоровья рабочих. При выполнении работ Подрядчик должен обеспечить надежность и безопасность выполнения работ, а также локализацию и минимальный ущерб при возникновении аварий. 3. При выполнении работ должны быть использованы новые материалы, изделия, конструкции (далее – материалы) надлежащего качества, соответствующие требованиям качества, предъявляемым к строительным материалам в соответствии с законодательством. Оборудование и материалы должны удостоверяться сертификатами соответствия, регистрационными удостоверениями, оформленными в соответствии с законодательством РФ. Подрядчик должен предоставить «Заказчику» копии сертификатов на используемые в работе материалы, до начала производства работ (на стадии заключения муниципального контракта). 4. При повреждении существующей отделки и находящегося в месте производства работ оборудования, Подрядчик за свой счет устраняет соответствующие образовавшиеся дефекты. 5. Цветовое решение отделочных материалов, используемых при проведении работ, согласовывается с Заказчиком. Перед началом выполнения работ Подрядчик обязан представить для согласования Заказчику образцы материалов, которые будут использованы. 6. После проведения работ в конце каждого дня необходимые для выполнения работ машины, оборудования, материалы, строительный мусор вывозятся Подрядчиком с территории учреждения. Складирование на территории объекта и в местах общественного пользования запрещено. 7. Гарантийный срок на результат выполненных работ (100%) и на качество применяемых материалов и оборудования должен составлять не менее 2 лет со дня подписания Акта сдачи - приемки выполненных работ и Акта устранения недостатков. 8. Документы отчетности: - акт сдачи-приемки выполненных работ (форма № КС -2, КС-3); - акт освидетельствования скрытых работ (если требуются); - паспорта, сертификаты и т.п. на материалы, изделия, оборудование; - исполнительные схемы, сертификаты, технические паспорта; - и другие документы, удостоверяющие качество материалов. - Подрядчик обязан предоставить Заказчику перед началом выполнения работ заверенный список сотрудников, имеющих доступ к объекту для выполнения ремонтно-строительных работ, имеющие право в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации осуществлять трудовую деятельность на территории Российской Федерации. Заказчик: Подрядчик: Главный врач МУЗ «Городская поликлиника №1» __________________ /С.И. Коноплев/ ____________ /_________________/ М.П. М.П. «_____» _______________ 2011 г. «_____» _______________ 2011 г.

Приложение №2 к муниципальному контракту

№_____ от ____________

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

на выполнение работ по капитальному ремонту 2-го этажа поликлинического отделения МУЗ «Городская поликлиника № 1» п. Энергетиков.

«СОГЛАСОВАНО»

Заказчик: Подрядчик: Главный врач МУЗ «Городская Поликлиника №3» __________________ /Коноплев С.И../ _________________ /_________________/ М.П. М.П. «_____» _______________ 2011 г. «_____» _______________ 2011 г.