Утверждаю

Директор Муниципального учреждения культуры Дом культуры «Надеждинский»

______________________  Н.И. Андрашитова

КОТИРОВОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

на право заключения муниципального контракта

на выполнение работ по установке оконных  и дверных блоков  из ПВХ в здании

муниципального учреждения культуры Дом культуры «Надеждинский»

№ ASGOKZ16ZK01

г. Серов   2011г.

### Извещение о проведении запроса котировок

ASGOKZ16ZK01

Сведения о заказчике: Муниципальное учреждение культуры Дом культуры «Надеждинский»

Почтовый адрес: 624993, Свердловская область, город Серов, ул. Ломоносова, д.1.

Телефон: (34385) 7-90-99, 7-89-59.

E-mail: ssmp-serov.@mail.ru

Контактное лицо: Андрашитова Наталия Ивановна

Источник финансирования заказа: бюджет Серовского городского округа.

Форма котировочной заявки: в Приложении 1 к извещению о проведении запроса котировок.

В связи с тем, что в настоящее время муниципальный Заказчик не подключен к системе удостоверения электронных цифровых подписей и не имеет возможности проверки и подтверждения поступающих электронных сообщений, прием заявок в виде электронных документов при проведении закупки технически не реализуем.

Предмет муниципального  контракта: Выполнение работ по установке оконных и дверных блоков из ПВХ в здании муниципального учреждения культуры Дом культуры «Надеждинский».

Объем и характеристики выполняемых работ: в полном соответствии с техническим заданием Заказчика (Приложение №2), согласно локальному сметному расчету Заказчика (Приложение            № 3) котировочной документации:

Требования к качеству, техническим характеристикам работ, требования к их безопасности:

Работы выполняются в полном соответствии с перечнем и объемами, указанными в локальном сметном расчете (Приложении №3 котировочной документации), являющимся техническим заданием Заказчика, проекте муниципального контракта, действующими строительными нормами, правилами, и стандартам РФ предъявляемым к таким работам (СниП, СанПин, ГОСТ, ТУ, ППБ и ГСН, ПУЭ и т.д.).

Все строительные материалы, изделия и оборудование, используемое при проведении  работ, должны быть соответствующих видов, согласно проектно-сметной документации, иметь технические паспорта, сертификаты (декларации) соответствия требованиям ГОСТ, СНиП и другим нормам, определенным действующим законодательством и другие документы, удостоверяющие их качество.

Требования к сроку предоставления гарантии качества на выполняемые работы:

- Предоставление гарантии качества  на монтажные швы не менее 5 (пяти) лет;

- Предоставление гарантии качества на уплотняющие прокладки не менее 5 (пяти) лет;

- Предоставление гарантии качества на ПВХ профили не менее 20 (двадцати) лет;

- Предоставление гарантии качества на установленные стеклопакеты не менее 10 (десяти) лет;

- Предоставление гарантии качества на отделку не менее 3 (трех) лет.

со дня  подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ и Акта устранения недостатков.

Место доставки товаров (выполнения работ): Проведение работ силами и с использованием материалов Подрядчика, поставка транспортом Подрядчика по адресу: 624993, Свердловская область, город Серов, ул. Ломоносова, д.1 здание муниципального учреждения культуры Дом культуры «Надеждинский»

Срок выполнения работ: с момента подписания контракта - до «10» августа 2011 г.

Сведения о включенных в цену товаров, работ расходах:

Работы выполняются в полном соответствии с локальным сметным расчетом – техническим заданием Заказчика: (Приложение № 2, 3).

Цена контракта должна включать в себя: стоимость работ, материалов и изделий, затрат на их комплектацию, упаковки, транспортные расходы, НДС (в случае, если облагается), погрузочно-разгрузочные работы, производство работ согласно локальной сметы, уборки и вывоз мусора, % инфляции, расходы на получение необходимых разрешений и согласований, уплаты налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей, иные затраты, издержки и расходы Подрядчика, связанные с выполнением настоящего контракта.

Цена должна быть фиксированной на протяжении всего срока выполнения контракта,  указана в российских рублях, за исключением случая снижения цены муниципального контракта по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом объема работ и иных условий исполнения муниципального контракта.

Валютой, используемой для формирования цены муниципального контракта и расчетов с поставщиком, является российский рубль.

Неучтенные затраты исполнителя по муниципальному контракту, связанные с исполнением муниципального контракта, но не включенные в предлагаемую цену контракта, не подлежат оплате Заказчиком.

Начальная (максимальная) цена контракта: 215616 руб.

Начальная (максимальная) цена контракта формируется на основании локального сметного расчета Заказчика (Приложение №3 Технического задания Заказчика) составленного в соответствии с образцом формы № 4 приложения № 2 к МДС 81-35.2004.

Стоимость работ определяется базисно-индексным методом в новой редакции территориальных единичных расценок сметно-нормативной базы – ТСНБ Свердловской области, утвержденных 10.11.2010г. Постановлением Правительства Свердловской области №1616-ПП.

Стоимость материальных ресурсов определяется по сборникам (каталогам) сметных цен на материалы, изделия и конструкции.

Накладные расходы и сметная прибыль определены по видам работ в соответствии с действующими методическими документами в строительстве (МДС 81-33.2004, МДС 81-34.2004, МДС 81-25.2001 на основании Письма Министерства регионального развития Российской Федерации № 41099-кк/08-от 06.12.2010г., с изменениями и дополнениями).

К сумме прямых затрат, накладных расходов и сметной прибыли применены индексы изменения стоимости строительства по состоянию на 01.07.2011г.  опубликованные в журнале «Показатели изменения стоимости строительства», издаваемом Уральским региональным центром экономики и ценоообразования в строительстве г. Екатеринбург.

Общая стоимость определена с учетом налога на добавленную стоимость в размере 18 %.

Место подачи котировочных заявок: заявки подаются в оригинале в письменной форме по адресу: в письменной форме по адресу: 624993, Свердловская область, город Серов, ул. Ломоносова, д.1, кабинет бухгалтерии. Дни приема заявок: в рабочие дни, пн. – чт. 08.00 – 17.00 местного времени,  пт. 8.00-16.00 местного времени, перерыв на обед с 12.00 – 13.00, сб., вс. – выходной.

Срок подачи котировочных заявок: со дня опубликования извещения на официальном сайте www.zakupki.gov.ru  до 17.00 часов «25» июля 2011 года.

Срок и условия оплаты выполненных работ: Оплата будет производиться по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика на основании подписанного сторонами Акта сдачи-приемки работ (форма КС-2), справки о стоимости работ и затрат (форма КС-3), счета-фактуры, накладной и других документов, подтверждающих выполнение работ, в течении 30 календарных дней и только при условии качественно выполненных работ, в соответствии с условиями и в срок, установленный муниципальным контрактом.

Превышение Подрядчиком объемов и стоимости работ, а также работы, выполненные с нарушением качества, считаются не принятыми и оплате Заказчиком не подлежат.

Срок подписания победителем в проведении запроса котировок контракта: через семь дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.

Приложение №1

к извещению о проведении

запроса котировок

№ ASGOKZ16ZK01

на бланке организации

Директору Муниципального

учреждения культуры

Дом культуры «Надеждинский»

Н.И. Андрашитовой

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

(заявка подается в письменной форме, в оригинале)

Дата:    «____»  __________ 2011 г. исх. №_________

Участник размещения заказа:

| Наименование юридического лица/Фамилия имя отчество физического лица |  |
| --- | --- |
| Место нахождения (юридический и фактический адрес)/место жительства для физического лица, телефон, факс, адрес электронной почты (при наличии) |  |
| ИНН/КПП |  |
| ОГРН |  |
| р/с |  |
| Банк |  |
| к/с |  |
| БИК |  |
| ОКПО |  |
| ОКВЭД |  |

Уважаемые господа!

Изучив направленный Вами запрос для проведения закупок путем запроса котировок, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем выполнить работы по установке оконных и дверных блоков их ПВХ в здании муниципального учреждения культуры Дом культуры «Надеждинский», на условиях, указанных в извещении о проведении запроса котировок и в проекте муниципального контракта:

Объем выполняемых работ:

| № п/п | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |

на общую сумму_________,00 руб., (цифрой  и  прописью), включающую (не включающую) в себя стоимость работ, материалов и изделий, затрат на их комплектацию, упаковки, транспортные расходы, НДС (в случае, если облагается), погрузочно-разгрузочные работы, производство работ согласно локальной сметы, уборки и вывоз мусора, % инфляции, расходы на получение необходимых разрешений и согласований, уплаты налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей, иные затраты, издержки и расходы Подрядчика, связанные с выполнением настоящего контракта.

В т.ч. сумма НДС ______________(_________________) руб.**

**) Если участник размещения заказа имеет право на освобождение от уплаты НДС, то в данной графе указывается «НДС не облагается».

В случае, если нами не были учтены какие-либо расходы, связанные с исполнением муниципального контракта, выполнение работ в любом случае будет выполнено в полном соответствии с условиями муниципального контракта в пределах предлагаемой нами стоимости контракта.

Мы согласны, в случае принятия нашей цены выполнить работы по установке оконных блоков их ПВХ в здании муниципального учреждения культуры Дом культуры «Надеждинский», расположенного по адресу: 624993, Свердловская область, город Серов, ул. Ломоносова, д. 1, на условиях, в объемах и в сроки, установленных извещением о проведении запроса котировок, проектом муниципального контракта, и согласны с определенными в извещении о запросе котировок условиями его оплаты.

Мы обязуемся в случае принятия нашей цены в соответствии с условиями, приведенными в извещении о запросе котировок, выполнить работы в 100 % объеме технического задания Муниципального заказчика в соответствии с локально-сметным расчетом Подрядчика, который будет соответствовать извещению о проведении запроса котировок и техническому заданию муниципального заказчика. Гарантируем также качество используемых материалов, изделий и оборудования, качество работ будет соответствовать требованиям СНиП, ТСН, СаН ПиН, ГОСТ, действующим нормам, правилам и ТУ; на материалы, изделия и оборудование будут представлены технические паспорта, сертификаты (декларации) соответствия требованиям ГОСТ, СНиП и другим нормам, и (или) регистрационные удостоверения, оформленные в соответствии с законодательством РФ.

Гарантии качества распространяются на результат выполненных (100%) работ и использованные материалы и изделия, и составят ______ года с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ и Акта устранения недостатков.

Материалы для выполнения работ будут подготовлены Подрядчиком согласно сметной документации Заказчика. Работы будут выполнены в полном объеме и в установленные сроки. Недостатки и дефекты, в случае их выявления при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации результата работ, будут своевременно устранены.

До подготовки и оформления официального контракта настоящая котировочная заявка вместе с Вашим уведомлением о присуждении контракта будут исполнять роль обязательного контракта между нами.

Мы обязуемся подписать Муниципальный контракт не ранее чем через 7 (семь) дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее 20 (двадцати) дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок, в случае признания нашей котировочной заявки выигравшей.

Мы признаём, что Заказчик вправе осуществить проверку представляемых  документов на предмет их соответствия требованиям запроса котировки:

-  в случае, если победитель в проведении запроса котировок в срок,  указанный в извещении о проведении запроса котировок, не представил  Заказчику подписанный Контракт, такой победитель признаётся уклонившимся  от заключения Контракта;

-  в случае, если победитель в проведении запроса котировок признан  уклонившимся от заключения Контракта, Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании понуждении победителя в проведении запроса котировок заключить Контракт, а также о возмещении убытков, причинённых уклонением  от заключения  Контракта;

-  в случае, если  победитель  в  проведении  запроса  котировок,  признанный  уклонившимся от заключения  Контракта,  и  участник  размещения  заказа,  предложение  о  цене  Контракта  которого содержит лучшие условия по цене  контракта, следующие после предложенных победителем в проведении  запроса котировок условий, являются лицами, способными оказывать влияние  на деятельность друг друга, Заказчик не вправе заключить Контракт с указанным  участником  размещения заказа.

Мы признаем, что направление заказчиком запроса котировок и предоставление претендентом котировочной заявки не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.

Сообщаем, что для  оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с заказчиком нами уполномочен ____________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. телефон работника)

Все сведения просим сообщать уполномоченному лицу.

_________________             __________________________________         _________________

(должность)             (собственноручная подпись, оригинальный оттиск  печати                (Ф.И.О.)

организации (индивидуального предпринимателя))*

______________________________

*Котировочная заявка должна быть подписана уполномоченным лицом участника (подпись должна быть расшифрована с указанием фамилии и инициалов) и заверена печатью участника - юридического лица (в случае наличия печати).

Приложение № 2

к извещению о проведении

запроса котировок

№ ASGOKZ16ZK01

Техническое задание

на выполнение работ по установке оконных и дверных блоков их ПВХ в здании муниципального учреждения культуры Дом культуры «Надеждинский»

1. Начало работ - с момента заключения муниципального контракта;

Окончание работ (включая подписание Акта сдачи-приемки выполненных работ сторонами) (форма № КС -2, КС-3) — до 10 августа 2011 года

В связи с тем, что работы проводятся на территории действующего учреждения, время проведения работ необходимо согласовывать с Заказчиком.

2. Работы выполняются в полном соответствии с перечнем и объемами, указанными в локальном сметном расчете (Приложение №3 котировочной документации), являющимся техническим заданием Заказчика, проекте муниципального контракта, действующими строительными нормами, правилами, и стандартам РФ предъявляемым к таким работам (СниП, СанПин, ГОСТ, ТУ, ППБ и ГСН, ПУЭ и т.д.), согласно эскиза (прилагается)

3. Все строительные материалы, изделия и оборудование, используемое при проведении  работ, должны быть соответствующих видов, согласно проектной сметной документации, иметь технические паспорта, сертификаты (декларации, сертификат качества, пожарный сертификат, гигиенический сертификат) соответствия  требованиям ГОСТ, СНиП и другим нормам, определенным действующим законодательством и другие документы, удостоверяющие их качество. Недостатки и дефекты, в случае их выявления при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации результата работ, должны быть своевременно устранены Подрядчиком.

4. Ответственность по соблюдению правил охраны труда, технике безопасности и пожарной безопасности возлагается на Подрядчика. Безопасность работ должна соответствовать  требованиям  нормативных  правовых  актов  РФ. Подрядчик  несет  полную  ответственность  по  технике безопасности, охране труда, здоровья рабочих. При выполнении работ Подрядчик  должен обеспечить надежность и безопасность выполнения работ, а также локализацию и минимальный ущерб при возникновении аварий. Сбор и вывоз мусора осуществлять Подрядчиком за свой счет ежедневно, используя на эти цели мешки.

5. При выполнении работ должны быть использованы новые материалы, изделия, конструкции (далее – материалы) надлежащего качества, соответствующие требованиям качества, предъявляемым к строительным материалам в соответствии с законодательством. Оборудование и материалы должны удостоверяться сертификатами соответствия, регистрационными удостоверениями, оформленными в соответствии с законодательством РФ. Подрядчик  должен  предоставить  «Заказчику»  копии  сертификатов  на  используемые  в  работе материалы,  до  начала  производства  работ (на стадии заключения муниципального контракта).

6. При повреждении существующей отделки и находящегося в месте производства работ оборудования, Подрядчик за свой счет устраняет соответствующие образовавшиеся дефекты.

7. Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества работ:

- Предоставление гарантии качества  на монтажные швы не менее 5 (пяти) лет;

- Предоставление гарантии качества на уплотняющие прокладки не менее 5 (пяти) лет;

- Предоставление гарантии качества на ПВХ профили не менее 20 (двадцати) лет;

- Предоставление гарантии качества на установленные стеклопакеты не менее 10 (десяти) лет;

- Предоставление гарантии качества на отделку не менее 3 (трех) лет.

8. Документы отчетности:

- акт сдачи-приемки  выполненных работ (форма № КС -2, КС-3);

- акт освидетельствования скрытых работ (если требуются);

- паспорта, сертификаты и т.п. на материалы, изделия, оборудование;

- исполнительные схемы, сертификаты, технические паспорта;

- и другие документы, удостоверяющие качество материалов.

Приложение № 3

к извещению о проведении

запроса котировок

№ ASGOKZ16ZK01

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (прилагается к котировочной документации)

на выполнение работ по установке оконных и дверных блоков из ПВХ

в здании муниципального учреждения культуры Дом культуры «Надеждинский»,

расположенного по адресу: 624992, Свердловская область, город Серов,

ул. Ломоносова, д. 1

Приложение № 4

к извещению о проведении

запроса котировок

№ ASGOSP37ZK01

(проект) МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ№ ____

на право заключения муниципального контракта

для обеспечения муниципальных нужд Серовского городского округа

на  выполнение работ по установке оконных и дверных блоков из ПВХ в

здании муниципального учреждения культуры Дом культуры «Надеждинский»

г. Серов Свердловская область                                                                 «____»___________  2011  г.

Настоящий договор заключен между Муниципальным учреждением культуры Дом культуры «Надеждинский» именуемым в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Андрашитовой Наталии Ивановны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _______________________, действующего на основании __________________, с другой стороны, в дальнейшем вместе именуемые Стороны, в соответствии с решением Комиссии МУК Дом культуры «Надеждинский» по размещению заказов (Протокол оценки и сопоставления котировочных заявок от «__» _______ 2011г. № __), заключили Контракт о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя выполнение работ по установке оконных блоков из ПВХ в здании муниципального учреждения культуры Дом культуры «Надеждинский»

1.2. Работы по текущему ремонту проводятся в соответствии техническим заданием (Приложением №1) к контракту. Перечень Работ, их объем, материалы и другие исходные данные указаны в локальном сметном расчете (Прилагается к контракту). Смета приобретает силу и становится неотъемлемой частью настоящего контракта с момента утверждения ее Заказчиком.

1.3. Качество выполнения работ должно соответствовать действующими строительными нормами, правилами, и стандартам РФ предъявляемым к таким работам (СниП, СанПин, ГОСТ, ТУ, ППБ и ГСН, ПУЭ и т.д.).

Все строительные материалы, изделия и оборудование, используемое при проведении  работ, должны быть соответствующих видов, согласно проектно-сметной документации, иметь технические паспорта, сертификаты (декларации) соответствия требованиям ГОСТ, СНиП и другим нормам, определенным действующим законодательством и другие документы, удостоверяющие их качество. Недостатки и дефекты, в случае их выявления при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации результата работ, должны быть своевременно устранены Подрядчиком.

1.4. Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять результат выполненных работ и оплатить его в соответствии с условиями настоящего контракта.

1.5. Сроки выполнения Работ:

Начало работ - с момента заключения муниципального контракта;

Окончание работ (включая подписание Акта сдачи-приемки выполненных работ сторонами) (форма № КС -2, КС-3) — до 10 августа 2011 г.

В связи с тем, что работы проводятся на территории действующего учреждения, время проведения работ необходимо согласовывать с Заказчиком.

1.6. На момент подписания Контракта дата окончания работ является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков выполнения работ.

  - Подрядчик вправе выполнить работы досрочно.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА

2.1. Стоимость работ, передаваемых Подрядчику по настоящему Контракту, определяется путем составления локальной сметы, утвержденной Заказчиком (Прилагается к контракту), являющейся неотъемлемой частью Контракта и устанавливается в сумме ______ (______) рублей _____ коп., в том числе НДС ____ % ___ рублей   ____  коп. (____ рублей  ____ коп).

(Если НДС не облагается, указывать: "НДС не облагается на основании письма ИФНС об упрощенной системе налогообложения" или делать ссылку на нормативный акт, определяющий освобождение от оплаты НДС,)

2.2. Цена Контракта включает в себя стоимость работ, материалов и изделий, затрат на их комплектацию, упаковки, транспортные расходы, НДС (в случае, если облагается), погрузочно-разгрузочные работы, производство работ согласно локальной сметы, уборки и вывоз мусора, % инфляции, расходы на получение необходимых разрешений и согласований, уплаты налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей, иные затраты, издержки и расходы Подрядчика, связанные с выполнением настоящего контракта.

2.3. Цена Контракта является твердой в течение всего срока оказания Работ и изменению не подлежит, за исключением случаев предусмотренных законодательством.

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Источник финансирования бюджет Серовского городского округа.

3.2. Оплата по Контракту осуществляется по безналичному расчету платежным поручением путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем Контракте. В случае изменения его расчетного счета Подрядчик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом  Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет Подрядчика, несет Подрядчик.

3.3. Оплата будет производиться по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика на основании подписанного сторонами Акта сдачи-приемки работ (форма КС-2), справки о стоимости работ и затрат (форма КС-3), счета-фактуры, накладной и других документов, подтверждающих выполнение работ, в течении 30 календарных дней и только при условии качественно выполненных работ, в соответствии с условиями и в срок, установленный муниципальным контрактом.

Превышение Подрядчиком объемов и стоимости работ, а также работы, выполненные с нарушением качества, считаются не принятыми и оплате Заказчиком не подлежат.

3.4. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от технической (проектной сметной)  документации, строительных норм и правил, а также условий настоящего контракта, считаются не принятыми и не подлежат оплате Заказчиком до устранения отклонений.

3.5. Подрядчик, подписывая настоящий Контракт, ознакомлен с условием об оплате, установленный пунктом 3.3., полностью соглашается со сроками оплаты выполненных работ.

3.6. Заказчик обязан производить приемку выполненных работ с составлением Акта приемки выполненных работ не позднее десяти дней с момента предъявления объекта к сдаче.

3.7. Отказ Подрядчика от выполнения своих обязательств возможен только в связи с существенными нарушениями условий Контракта Заказчиком либо вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с разделом 8 настоящего Контракта.

3.8. Сдача результатов работ Подрядчиком и приемка его Заказчиком производятся в соответствии с гражданским законодательством, и оформляется Актом о сдачи-приемки выполненных работ по форме КС - 2, КС-3  подписываемым обеими Сторонами, с указанием недостатков (в случае их обнаружения), а также сроков и порядка их устранения. В случае выявления несоответствия результатов выполненных работ условиям настоящего Контракта Заказчик незамедлительно уведомляет об этом Подрядчика, составляет Акт устранения недостатков с указанием сроков их исправлений и направляет его Подрядчику.

3.9. Заказчик вправе предъявить требования, связанные с ненадлежащим качеством результата работы, также в случаях, если оно было выявлено после истечения сроков, указанных в Контракте.

3.10. Датой выполнения работ считается дата подписания сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ и Акта устранения недостатков.

3.11. В случае ненадлежащего выполнения работ Подрядчик не вправе ссылаться на то, что Заказчик не осуществлял контроль и надзор за их выполнением.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1.     Права Заказчика:

4.1.1. Требовать предоставления информации, касающейся вопросов выполняемых Подрядчиком Работ.

4.1.2.  Требовать при необходимости замену сотрудников Подрядчика.

4.1.3. Заказчик имеет право во всякое время осуществлять контроль и надзор за ходом, качеством и объемами работ, выполняемых Подрядчиком, соблюдением сроков их выполнения, качеством применяемых Подрядчиком материалов.

4.1.4. Назначить на объекте своего представителя, который от имени Заказчика совместно с Подрядчиком оформляет акты на выполненные работы, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям Контракта и проектной документации. Уполномоченный Заказчиком представитель имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ, в течение всего периода их выполнения и в любое время их производства.

4.2.	 Обязанности Заказчика:

4.2.1.	Принять Работы в соответствии с разделом 5 настоящего Контракта, в случае отсутствия претензий относительно их объема, качества и соблюдения сроков их оказания в течение трех рабочих дней подписать Акт сдачи-приемки выполненных работ и передать один экземпляр Подрядчику.

4.2.2. Создавать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ,
принять их результат.

4.3.	Права Подрядчика:

4.3.1.  Требовать оплаты выполненных Заказчику Работ в соответствии с разделом 3 настоящего Контракта.

4.3.2.  Подрядчик может обратиться в суд с иском о расторжении настоящего Контракта, в случае если имело место любое из следующих событий:

4.3.3.1. Заказчик не выплачивает Подрядчику какой-либо платеж, причитающийся ему в связи с настоящим Контрактом в течение 5 (пяти) дней после получения письменного уведомления Подрядчиком о просрочке такого платежа;

4.3.3.2. Заказчик существенно нарушил свои обязательства по настоящему
Контракту и не исправил это положение в течение 5 (десяти) дней после получения Заказчиком уведомления Подрядчика с указанием такого нарушения;

4.3.3.3. В результате обстоятельств непреодолимой силы Подрядчик не способен выполнять предусмотренные Контрактом Работы в течение периода времени более 30 (тридцати) дней;

4.3.3.4. При условии изменения либо прекращения бюджетного финансирования работ, выполняемых по настоящему Контракту, возможна корректировка объема и источника финансирования по данному Контракту.

4.3.3. Привлекать к выполнению работ субподрядчиков.

4.3.4. Досрочно выполнить работы и сдать их результат.

4.4.	Обязанности Подрядчика:

4.4.1.	Своевременно и надлежащим образом выполнять Работы  с использованием своих материалов, собственными силами и средствами.

4.4.2. Предоставлять Заказчику информацию, касающуюся выполняемых Работ
по настоящему Контракту.

4.4.3.  Предупреждать Заказчика о вероятных конкретных событиях или обстоятельствах в будущем, которые могут негативно повлиять на качество Работ.

4.4.4. Своими силами и за свой счет устранить допущенные по своей вине
недостатки в выполненных Работах.

4.4.5. Выполнять работы и выполнять свои обязанности по настоящему Контракту с надлежащим прилежанием, эффективностью и на высоком профессиональном и этическом уровне, а также применять передовые технологии и безопасные и эффективные оборудование, технику, материалы и методы. В отношении любого вопроса, связанного с настоящим Контрактом или Работами, Подрядчик должен оказывать всяческое содействие Заказчику и соблюдать его законные интересы.

4.4.6. Подрядчик подтверждает, что:

- получил полную информацию об объеме и сложности подлежащих выполнению работ;

- знает о расходах, которые возлагаются на подрядчика во время выполнения работ;

- полностью ознакомлен со всеми условиями, которые влияют на цену и действуют на дату подписания Контракта.

4.4.7. Своими средствами, в соответствии со строительными нормами и правилами, выполнить все виды работ в срок, предусмотренный п.1.5. настоящего муниципального Контракта.

4.4.8. Обеспечить на объекте необходимых работ по технике безопасности, пожарной безопасности.

4.4.9. Подрядчик, обнаруживший в ходе проведения ремонтных работ, не учтенные в технической документации работы, и в связи с этим необходимость проведения дополнительных работ и увеличение сметной стоимости текущего ремонта, обязан письменно сообщить об этом Заказчику.

4.4.10. Подрядчик, выполнивший работы, не указанные в локальном сметном расчете   (приложение №2 к Муниципальному контракту), не вправе требовать от Заказчика оплаты выполненных им дополнительных работ и возмещения вызванных этим убытков.

4.4.11. На Подрядчике лежит риск случайного уничтожения или повреждения результата работ до момента сдачи его Заказчику, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы.

4.4.12. Содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполнения работ, обеспечить их своевременную уборку. По завершении работ – произвести окончательную уборку рабочих мест от остатков материалов, конструкций и отходов произвести до подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ.

4.4.13. Гарантировать наличие сертификатов, технических паспортов или других документов, удостоверяющих качество материалов изделий и конструкций, нести ответственность за их качество. Копии этих сертификатов и т.п. должны быть предоставлены другой Заказчику до начала работ по Контракту.

4.4.14. Если окончание работ к сроку, указанному в п. 1.5. настоящего Контракта, становится явно невозможным, Подрядчик обязан за 2 (два) рабочих дня до окончания срока выполнения работ уведомить Заказчика.

4.4.15. В случае невыполнения Подрядчиком работ в срок, указанный в п. 1.5. Настоящего Контракта, Подрядчик обязан приостановить любые работы, предусмотренные настоящим Контрактом до согласования с Заказчиком вопроса о возможности и целесообразности их завершения.

4.4.16. Подрядчик обеспечивает:

- необходимые для выполнения работ материальные и трудовые ресурсы;

-  производство работ в полном соответствии с локальным сметным расчетом:

- представление актов, смет и иной документации работ по форме, установленной нормативами Госкомстата РФ и СНиПами;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ, во время выполнения работ и в период гарантийного срока;

4.4.17. Подрядчик обязан согласовывать с Заказчиком все материалы, оборудование, используемые при производстве работ, их стоимость (ведомость материалов) и цветовое решение применяемых материалов.

4.4.18. Информировать Заказчика о заключении договоров субподряда со специализированными организациями, привлекаемыми для выполнения работ по настоящему Контракту, и обеспечивать контроль за ходом выполняемых ими работ. При этом всю ответственность за надлежащее выполнение субподрядчиками работ перед Заказчиком несет Подрядчик.

4.4.19. Подрядчик обязан предоставить Заказчику перед началом выполнения работ заверенный список сотрудников, имеющих доступ к объекту для выполнения ремонтно-строительных работ. В случае замены, исключения или добавления какого-либо сотрудника немедленно сообщить об этом Заказчику.

4.4.20. По запросу Заказчика предоставлять в двухдневный срок отчетность по стоимости выполненной работы.

4.5.      Обязанности Сторон:

В течение срока действия Контракта и в течение трех  лет после его окончания каждая Сторона не должна раскрывать никакой информации, за исключением информации, предусмотренной законодательством о размещении заказов для опубликования в Реестре муниципальных контрактов, перед третьими лицами, имеющей конфиденциальный характер, которая связана с Работами, Контрактом, бизнесом, деловыми операциями Сторон, без предварительного письменного согласия другой Стороны.

5. СУБПОДРЯД

5.1. Для выполнения работ Подрядчик имеет право привлечь к исполнению своих обязательств по настоящему Контракту других лиц (субподрядчиков) с обязательным доведением до Заказчика сведений о привлекаемых лицах, их образовании и квалификации.

5.2. Привлекать для выполнения работ субподрядные организации, обладающие необходимым опытом, оборудованием и квалифицированным персоналом (а в случаях, предусмотренных действующим законодательством документами, подтверждающими их право на выполнение данного вида работ). Подрядчик не может передавать субподрядчикам все работы по контракту.

5.3. Не допускать привлечения Подрядными организациями или субподрядными организациями иностранных рабочих без соответствующей регистрации и без разрешения на привлечение иностранной рабочей силы, когда такие обязанности установлены действующим законодательством.

5.4. В случае несогласия Заказчика с  выполнением работ субподрядчиками, Заказчик имеет право отстранить субподрядчиков от выполнения работ с уведомлением об этом Подрядчика. В этом случае Подрядчик обязан выполнить работу лично или привлечь к ее выполнению других субподрядчиков.

5.5. Вся координация деятельности субподрядчиков и ответственность за выполнение ими своих обязательств возлагается на Подрядчика.

5.6. Ни при каких обстоятельствах Подрядчик не может быть освобожден от ответственности перед Заказчиком за действия субподрядчиков, наносящие ущерб или препятствующие выполнению работ по Контракту.

6. МЕСТО ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ

И  ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА

6.1. Место выполнения работ: Свердловская область, г. Серов, ул. Ломоносова, д. 1 МУК Дом культуры «Надеждинский»

6.2. Приемка выполненных работ осуществляется заказчиком на основании Акта сдачи-приемки выполненных работ (форма КС-2) и справки стоимости выполненных работ и затрат (формаКС-3). Акт выполненных работ (форма КС-2) и справка о выполненных работах (формаКС-3) подписывается по фактически выполненным объемам работ после получения соответствующей исполнительной документации.

При отказе одной из сторон от подписания Акта в нем делается отметка об этом, и Акт подписывается другой стороной.

6.3. Заказчик обязан по окончанию работ осмотреть и принять их результат, а при обнаружении недостатков в работе или отступлений от Контракта, ухудшающих результат, немедленно заявить об этом Подрядчику с обязательным указанием выявленных недостатков в акте приема выполненных работ. Для проверки соответствия качества выполняемых работ установленных в муниципальном контракте, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов. Приемка отремонтированного объекта производится комиссией с участием уполномоченных представителей Муниципального заказчика, в течение трех рабочих дней, при отсутствии замечаний к качеству выполненных работ. Сдача выполненных работ Подрядчиком и приемка их Муниципальным заказчиком оформляется актом сдачи-приемки выполненных работ, подписанным обеими сторонами. Сдача выполненных Подрядчиком работ без участия комиссии в лице уполномоченных представителей Муниципального заказчика не считается принятой Заказчиком.

6.4. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, вызванные результатом выполненных работ, Сторонами составляется двусторонний Акт с перечнем необходимых доработок. Подрядчик обязан произвести необходимые исправления без дополнительной оплаты в пределах Цены Контракта в течение 5 рабочих дней, если иные сроки не будут согласованы сторонами дополнительно, гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения дефектов.

6.5. Заказчик, обнаруживший после приемки работы скрытые недостатки, обязан в течение 5 дней с момента их обнаружения письменно уведомить об этом Подрядчика. Подрядчик направляет своего представителя к Заказчику, который совместно с представителем Заказчика осматривает результат работы и составляет акт с указанием недостатков. В случае возникновения споров по поводу недостатков проводится экспертиза за счет стороны, настаивающей на ее проведении.

6.6. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок, для их подтверждения Муниципальный заказчик вправе назначить квалифицированную экспертизу, для составления соответствующего Акта по фиксированию дефектов и недоделок и их характере. Порядок оплаты расходов на проведение экспертизы указан в п. 10.2. настоящего контракта.

6.7. В случае, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от настоящего контракта, ухудшившими результат работ, или с иными недостатками, то Муниципальный заказчик вправе задержать оплату выполненных работ, устранить указанные недостатки своими или привлеченными силами и средствами и потребовать от Подрядчика по своему выбору возмещения расходов Муниципального заказчика или третьих лиц на их устранение, либо безвозмездного устранения недостатков для обеспечения надлежащего качества результата работ, либо соразмерного уменьшения стоимости работ в установленный Муниципальным заказчиком срок.

6.8. Дата подписания сторонами Акта сдачи работ в эксплуатацию определяет момент перехода результата произведенных по настоящему Контракту работ в собственность Заказчика. При этом, несмотря на подписание акта, Подрядчик не освобождается от выполнения любого из обязательств, принятых по условиям настоящего Контракта, которые остались невыполненными или выполненными ненадлежащим образом к моменту подписания акта, о чем будет сделана соответствующая запись в вышеуказанном акте.

6.9. При сдаче работы Заказчику Подрядчик обязан сообщить ему о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов работы, а также о возможных для самого Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований

6.10. Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при приемке.

6.11. Датой выполнения работ считается дата подписания Сторонами Акта сдачи-приемки или Акта устранения недостатков.

6.12. Гарантии и качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполняемые Подрядчиком по настоящему контракту. В течение всего гарантийного срока результат работы должен соответствовать условиям настоящего контракта о качестве.

6.13. Гарантии качества распространяются на результат выполненных (100%) работ и использованные материалы и изделия, и составляют _____ года с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ и Акта устранения недостатков. Дата утверждения Акта является датой окончания выполнения работ Подрядчиком и началом срока Гарантийного периода.

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОТ МАТЕРИАЛАМИ И МЕХАНИЗМАМИ

7.1. Материалы и механизмы для выполнения работ обеспечивает Подрядчик, предварительно согласовав с Заказчиком перечень материалов, оборудования и используемых механизмов. Стоимость материалов и механизмов для выполнения работ, согласно представленной сметы входит в стоимость настоящего контракта и дополнительно не оплачивается.

  - Завоз, разгрузку, хранение, сохранность и складирование материалов и оборудования, необходимых для выполнения работ по настоящему Контракту осуществляет Подрядчик за свой счет.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. Каждая сторона должна исполнять свои обязательства, вытекающие из Контракта, надлежащим образом, оказывая другой стороне всевозможное содействие в выполнении ей своих обязательств.

8.2.Сторона, нарушившая свои обязательства по Контракту, должна без промедления устранить допущенные нарушения.

8.3. В случае обнаружения недостатков выполненных Работ Заказчик вправе на
свое усмотрение потребовать от Подрядчика:

а)	безвозмездного устранения недостатков;

б)	соответствующего уменьшения установленной за Работы Цены;

в)	безвозмездного повторного выполнения Работ;

г)  возмещения понесенных им расходов по исправлению недостатков своими
силами или третьими лицами.

8.4. В случае если Подрядчик в течение 5 (пяти) календарных дней не устранит выявленные недостатки, Заказчик вправе обратиться в суд с иском о расторжении Контракта и потребовать полного возмещения убытков, если в установленный срок недостатки выполненных работ не устранены Подрядчиком. Заказчик также вправе обратиться в суд с иском о расторжении Контракта, если им обнаружены существенные отступления от условий Контракта.

8.5. В случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, виновная сторона («Заказчик»/«Подрядчик») уплачивает другой стороне неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного Контрактом срока исполнения обязательств.

8.6. В случае возникновения претензий к Подрядчику в связи с привлечением им третьих лиц к выполнению работ, Подрядчик несет материальную ответственность за действия третьих лиц, как за свои собственные.

8.7. Кроме предусмотренных настоящим контрактом санкций за неисполнение обязательств по контракту, Подрядчик несет ответственность за ущерб, причиненный имуществу Муниципального заказчика, а также имуществу третьих лиц, находящихся на территории Муниципального заказчика, возмещает Муниципальному заказчику и (или) третьему лицу в полном объеме убытки, выразившиеся в произведенных Муниципальным заказчиком и (или) третьим лицом расходах, утрате, повреждении или порче их имущества, приостановке муниципальным заказчиком работы и рабочего процесса на срок более чем на 1 рабочий час, а также упущенную материальную выгоду. Подтверждением причиненного ущерба, упущенной выгоды является требование Муниципального заказчика. Подрядчик производит возмещение  ущерба,  упущенной выгоды в размере и срок, указанные Муниципальным заказчиком.

8.8. Оплата неустойки и возмещение убытков не освобождает стороны от исполнения принятых обязательств по Контракту в полном объеме или устранению нарушений.

8.9. Подрядчик несет ответственность за обеспечение охраны труда при проведении ремонтно-строительных работ.

8.10. Подрядчик несет ответственность за допущенные отступления от требований технической документации, строительных норм и правил. В случае, если в процессе производства работ Заказчиком были выявлены отступления от строительных норм и правил, а также от норм действующего законодательства со стороны Подрядчика, последний по указанию Заказчика осуществляет за свой счет выполнение данных работ заново и оплачивает Заказчику штраф в размере 1% от стоимости работ, в процессе производства которых допущены нарушения.

8.11. В случае расторжения Контракта по причине невыполнения Подрядчиком условий Контракта последний возмещает Заказчику расходы, связанные с заключением нового договора (увеличение стоимости работ и другие).

8.12. При неисполнении или ненадлежащем исполнении условий Контракта, Подрядчик уплачивает Заказчику производственные расходы, а также расходы по утрате или повреждению имущества.

8.13. Ущерб, нанесенный Заказчику или третьим лицам в результате выполнения работ по данному Контракту, в том числе в период гарантийного срока, компенсируется Подрядчиком в полном объеме. В случае вынесения судебных решений по искам третьих лиц к Заказчику Подрядчик обязан возместить Заказчику взысканную третьим лицом сумму и понесенные Заказчиком судебные издержки.

8.14. Подрядчик несет ответственность за ущерб, причиненный имуществу Заказчика, непосредственно используемому при производстве работ, работниками Подрядчика.

8.15. Подрядчик гарантирует освобождение Заказчика от любой ответственности и оплаты по всем претензиям, требованиям и судебным искам и от всякого рода расходов, связанных с увечьем или несчастными случаями со смертельным исходом в процессе выполнения работ по настоящему Контракту в отношении Подрядчика, за исключением случаев, когда ущерб возник по вине Заказчика.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту, в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокады, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также, которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

9.2.Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы,
обязана немедленно уведомить другую Сторону о возникновении, виде и возможной продолжительности действия указанных обстоятельств. Данное уведомление должно быть подтверждено компетентным органом территории, где данное обстоятельство имело.

9.3.  Если такого уведомления не будет сделано в насколько возможно короткий срок, Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, лишается права ссылаться на них в свое оправдание, разве, что само то, обстоятельство не давало возможности направить уведомление.

9.4.Возникновение обстоятельств непреодолимой силы, предусмотренных пунктом 9.1 настоящего Контракта, при условии соблюдения требований пункта 9.2 настоящего Контракта, продлевает срок исполнения обязательств по настоящему Контракту на период, который в целом соответствует сроку действия наступившего обстоятельства. Невыполнение обязательств Заказчиком или другим контрагентом Подрядчика не входит в число обстоятельств непреодолимой силы.

9.5. Если обстоятельства непреодолимой силы будут продолжаться свыше 3 (трех) месяцев, то каждая из Сторон вправе требовать расторжения настоящего Контракта полностью или частично и в таком случае ни одна из Сторон не будет иметь права требовать от другой Стороны возмещения возможных убытков.

- ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

10.1. Стороны принимают все меры для того, чтобы любые спорные вопросы,
разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего Контракта,
были урегулированы путем переговоров с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

10.2. Спорные вопросы между сторонами, возникшие по поводу недостатков выполненной работы или их причин, могут быть решены путем назначения экспертизы по требованию любой из сторон. Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком контракта или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В этих случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению сторон - обе стороны в равных частях.

10.3. В случае недостижения взаимного согласия все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Контракта или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в арбитражном суде в соответствии с применимым законодательством.

10.4. К отношениям Сторон по настоящему Контракту и в связи с ним применяется законодательство Российской Федерации.

11. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ, ДОПОЛНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

11.1. Любые изменения, дополнения и приложения к настоящему Контракту действительны, если они выполнены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями каждой из Сторон.

11.2. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности или их часть по настоящему Контракту третьему лицу без предварительного согласия другой Стороны.

11.3. Досрочное расторжение контракта может иметь место: по соглашению сторон; по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

11.4.	Заказчик вправе инициировать расторжение Контракта в случаях:

- задержки Подрядчиком начала работ более чем на три рабочих дня по причинам независящим от Заказчика;

- систематического нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, влекущего увеличение срока окончания работ более, чем на 5 (пять) рабочих дней;

- несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ;

-если отступления в работе от условий Контракта или иные недостатки результата работ в течение 5 (пяти) рабочих дней не были устранены либо являются существенными и неустранимыми;

- принятия актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих Подрядчика права на производство работ.

Подрядчик вправе расторгнуть Контракт в случаях:

-финансовой несостоятельности Заказчика или существенной задержки им расчетов за выполненные работы;

-остановки Заказчиком выполнения работ по причинам, независящим от Подрядчика, на срок, превышающий 30 (тридцать) рабочих дней.

11.5. В случае получения отказа Подрядчика от подписания соглашения о расторжении муниципального контракта или неполучения ответа в двухдневный срок, Заказчик имеет право обратиться в Арбитражный суд Свердловской области о расторжении контракта в судебном порядке.

11.6. При расторжении Контракта по обоюдному согласию Стороны определяют и производят взаиморасчеты по возмещению понесенных затрат и убытков по предмету Контракта.

11.7. При расторжении контракта до приемки Муниципальным заказчиком результата работы, выполненной Подрядчиком, Муниципальный заказчик вправе требовать передачи ему результата незавершенной работы с компенсацией Подрядчику произведенных затрат.

11.8. Ни одна из Сторон не будет иметь по отношению к другой Стороне никаких обязательств по Контракту после расторжения Контракта и урегулирования взаимных платежей.

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12.1. Настоящий Муниципальный контракт составлен в двух экземплярах,
имеющих одинаковую юридическую силу.

12.2. Настоящий Контракт вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента подписания Сторонами и действует до полного исполнения сторон своих обязательств по настоящему Контракту.

12.3. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия,
банковских или других реквизитов она обязана в течение двух дней письменно известить об этом другую Сторону.

12.4. Любое уведомление по данному контракту отправляется получателю в виде заказного письма.

12.5. Изменения, вносимые в условия Контракта, осуществляются на основании дополнительных соглашений сторон, совершенных в письменной форме. При этом сроки и порядок исполнения Контракта, а также качество  изменению не подлежат. Все изменения, дополнения и приложения к настоящему Муниципальному контракту являются его неотъемлемыми частями с момента их подписания уполномоченными представителями обеих Сторон.

12.6. В случае возникновения претензий к Подрядчику, в связи с привлечением им третьих лиц к выполнению работ, Подрядчик несет материальную ответственность за действия третьих лиц, как за свои собственные.

12.7. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате выполнения работ по вине Подрядчика или Муниципального заказчика, компенсируются виновной стороной.

12.8. При исполнении Контракта стороны руководствуются положениями Федерального закона от 21 июля 2005г. №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и иными нормами российского гражданского законодательства.

13. ПРИЛОЖЕНИЯ

13.1. Приложениями к настоящему муниципальному контракту являются следующие документы:

13.1.1. Приложение № 1 – Техническое задание Заказчика на ___ л.;

    - «Локальный сметный расчет» на ___ л. (прилагается);

    - Эскизы дверных и оконных блоков на ____л. (прилагаются)

14.  РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| ЗАКАЗЧИК Муниципальное учреждение культуры Дом культуры «Надеждинский» 624993, г. Серов, Свердловской области, ул. Ломоносова, д.1 ИНН 6632018035/663201001 р/сч 40204810700000126232 в ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области г. Екатеринбург БИК 046577001 | ПОДРЯДЧИК |
| --- | --- |
| Директор: _____________________ Н.И. Андрашитова | _____________________ ________________ |
| М.п. | м.п. |

Приложение №1 к муниципальному контракту

№_____ от ____________

Техническое задание

на выполнение работ по установке оконных и дверных блоков их ПВХ в здании муниципального учреждения культуры Дом культуры «Надеждинский»

1. Начало работ - с момента заключения муниципального контракта;

Окончание работ (включая подписание Акта сдачи-приемки выполненных работ сторонами) (форма № КС -2, КС-3) — до 10 августа 2011 г.

В связи с тем, что работы проводятся на территории действующего учреждения, время проведения работ необходимо согласовывать с Заказчиком.

2. Работы выполняются в полном соответствии с перечнем и объемами, указанными в локальном сметном расчете (Приложение №3 котировочной документации), являющимся техническим заданием Заказчика, проекте муниципального контракта, действующими строительными нормами, правилами, и стандартам РФ предъявляемым к таким работам (СниП, СанПин, ГОСТ, ТУ, ППБ и ГСН, ПУЭ и т.д.), согласно эскиза (прилагается).

3. Все строительные материалы, изделия и оборудование, используемое при проведении  работ, должны быть соответствующих видов, согласно проектной сметной документации, иметь технические паспорта, сертификаты (декларации, сертификат качества, пожарный сертификат, гигиенический сертификат) соответствия  требованиям ГОСТ, СНиП и другим нормам, определенным действующим законодательством и другие документы, удостоверяющие их качество. Недостатки и дефекты, в случае их выявления при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации результата работ, должны быть своевременно устранены Подрядчиком.

4. Ответственность по соблюдению правил охраны труда, технике безопасности и пожарной безопасности возлагается на Подрядчика. Безопасность работ должна соответствовать  требованиям  нормативных  правовых  актов  РФ. Подрядчик  несет  полную  ответственность  по  технике безопасности, охране труда, здоровья рабочих. При выполнении работ Подрядчик  должен обеспечить надежность и безопасность выполнения работ, а также локализацию и минимальный ущерб при возникновении аварий. Сбор и вывоз мусора осуществлять Подрядчиком за свой счет ежедневно, используя на эти цели мешки.

5. При выполнении работ должны быть использованы новые материалы, изделия, конструкции (далее – материалы) надлежащего качества, соответствующие требованиям качества, предъявляемым к строительным материалам в соответствии с законодательством. Оборудование и материалы должны удостоверяться сертификатами соответствия, регистрационными удостоверениями, оформленными в соответствии с законодательством РФ. Подрядчик  должен  предоставить  «Заказчику»  копии  сертификатов  на  используемые  в  работе материалы,  до  начала  производства  работ (на стадии заключения муниципального контракта).

6. При повреждении существующей отделки и находящегося в месте производства работ оборудования, Подрядчик за свой счет устраняет соответствующие образовавшиеся дефекты.

7. Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества работ:

- Предоставление гарантии качества  на монтажные швы не менее 5 (пяти) лет;

- Предоставление гарантии качества на уплотняющие прокладки не менее 5 (пяти) лет;

- Предоставление гарантии качества на ПВХ профили не менее 20 (двадцати) лет;

- Предоставление гарантии качества на установленные стеклопакеты не менее 10 (десяти) лет;

- Предоставление гарантии качества на отделку не менее 3 (трех) лет.

8. Документы отчетности:

- акт сдачи-приемки  выполненных работ (форма № КС -2, КС-3);

- акт освидетельствования скрытых работ (если требуются);

- паспорта, сертификаты и т.п. на материалы, изделия, оборудование;

- исполнительные схемы, сертификаты, технические паспорта;

- и другие документы, удостоверяющие качество материалов.

В числе обязательных реквизитов в заявке необходимо наличие собственноручной  подписи и оригинального оттиска печати организации (индивидуального предпринимателя). Заявка по факсимильной связи  и электронной почте не принимаются и будут отклонены как не соответствующие форме котировочной заявки, установленной заказчиком.