### АДМИНИСТРАЦИЯ СЕРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.07.2017г. 						  	                            № 1165

город Серов

Об утверждении Регламента сопровождения инвестиционных проектов в Серовском городском округе

В целях исполнения Плана мероприятий («дорожной карты») по внедрению муниципального инвестиционного Стандарта на территории Серовского городского округа на 2015-2016 годы, утвержденного постановлением администрации Серовского городского округа от 31.08.2015г. №1243, активизации инвестиционной деятельности, повышения инвестиционной привлекательности, создания благоприятных условий для ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности на территории городского округа, руководствуясь ст.27 (2) Устава Серовского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить Регламент сопровождения инвестиционных проектов в Серовском городском округе (прилагается).

- Руководителям отраслевых органов и структурных подразделений администрации Серовского городского округа обеспечить выполнение требований Регламента сопровождения инвестиционных проектов в Серовском городском округе.

- Опубликовать настоящее постановление в газете «Серовский рабочий».

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Первый заместитель главы администрации

Серовского городского округа    					           В.Н. Семаков

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Серовского городского округа

от 03.07.2017г. № 1165

РЕГЛАМЕНТ

сопровождения инвестиционных проектов в Серовском городском округе

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- Регламент сопровождения инвестиционных проектов местного значения в Серовском городском округе (далее - Регламент) определяет порядок взаимодействия инициаторов инвестиционных проектов с администрацией Серовского городского округа, иными органами и организациями при подготовке и реализации инвестиционных проектов, за исключением проектов, реализуемых в Положении, утвержденном Указом Губернатора Свердловской области от 14.02.2017г. № 84-УГ «Об организации проектной деятельности в Правительстве Свердловской области и исполнительных органах государственной власти Свердловской области».

- Основные термины и определения:

инвестиционный проект - комплекс действий, связанный с инвестированием средств в расширение и (или) совершенствование основного капитала, и описание указанных действий, а также возможности, целесообразности, объема и сроков осуществления капитальных вложений, оформленный с учетом требований согласно приложению № 2 к настоящему Регламенту;

инициатор инвестиционного проекта - организация независимо от организационно-правовой формы (в том числе индивидуальный предприниматель без образования юридического лица), являющаяся носителем основной идеи инвестиционного проекта и заинтересованная в его реализации;

проектный офис - координационное объединение отраслевых органов, структурных подразделений администрации Серовский городской округ, образованное для обеспечения согласованных действий администрации Серовского городского округа и организаций, по сопровождению инвестиционных проектов. Оперативное взаимодействие в рамках проектного офиса осуществляет инвестиционный уполномоченный.

В состав проектного офиса на постоянной основе входят представители следующих отраслевых органов и структурных подразделений администрации Серовского городского округа:

- отраслевой орган администрации Серовского городского округа «Комитет по управлению муниципальным имуществом»;

  - комитет по архитектуре и градостроительству администрации Серовского городского округа;

  - отраслевой орган администрации Серовского городского округа «Комитет по энергетике, транспорту, связи и жилищно-коммунальному хозяйству»;

  - комитет экономики администрации Серовского городского округа.

По согласованию в состав проектного офиса могут быть приглашены представители финансово-кредитных организаций. Проектный офис при необходимости осуществляет взаимодействие с органами власти других уровней;

сопровождение инвестиционного проекта - обеспечение предоставления муниципальных услуг и государственных услуг, полномочия по предоставлению которых переданы в соответствии с законодательством Российской Федерации, правовыми актами Свердловской области органам местного самоуправления Серовского городского округа, в порядке и сроки, установленные соответствующими административными регламентами, а также оказание содействия инициатору инвестиционного проекта во взаимодействии с исполнительными органами государственной власти Свердловской области, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти и иными организациями в рамках реализации инвестиционного проекта.

II. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

- Инициатор инвестиционного проекта направляет заявку (форма приведена в приложении №1 к настоящему Регламенту) в проектный офис на бумажном и электронном носителе. Прием и регистрация заявок осуществляется комитетом по архитектуре и градостроительству администрации Серовского городского округа по адресу: город Серов, ул. Карла Маркса, 21.

- К заявке прилагается утвержденный инициатором инвестиционный проект, выполненный с учетом требований согласно приложению № 2 к настоящему Регламенту.

- Заявка подлежит регистрации в реестре заявок (приложение № 3 к настоящему Регламенту) в течение 3 рабочих дней с момента ее поступления.

- В приеме заявки может быть отказано в следующих случаях:

  - заявка подготовлена не по форме, приведенной в приложении № 1 к настоящему Регламенту;

  - заполнены не все поля формы заявки.

- В отношении принятой заявки проектным офисом проводится экспертиза в форме оценки инвестиционного проекта на предмет определения способов сопровождения инвестиционного проекта, постановки задач, формирования плана мероприятий для их решения, назначения куратора инвестиционного проекта из состава проектного офиса.

- Срок проведения экспертизы заявки с момента ее регистрации не должен превышать 5 рабочих дней.

- Инициатору инвестиционного проекта может быть отказано в регистрации заявки по следующим основаниям:

- инициатор инвестиционного проекта находится в процессе ликвидации;

- в отношении инициатора инвестиционного проекта имеются возбужденные производства по делам о банкротстве;

- инициатор инвестиционного проекта имеет просроченную задолженность по налогам и сборам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации;

- деятельность инициатора инвестиционного проекта приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

- В случае отказа в регистрации заявки инициатору инвестиционного проекта направляется письменный отказ за подписью руководителя проектного офиса в течении 10 рабочих дней со дня приема заявки.

- Информация о принятии инвестиционного проекта к сопровождению направляется куратором инвестиционного проекта в письменном виде инициатору инвестиционного проекта в течение 10 рабочих дней со дня проведения экспертизы.

- По результатам проведенной экспертизы инвестиционного проекта формируется и утверждается план мероприятий по его сопровождению. План инвестиционного проекта формируется куратором инвестиционного проекта и утверждается руководителем проектного офиса в течение 5 рабочих дней со дня проведения экспертизы заявки.

- Утвержденный план мероприятий по сопровождению инвестиционного проекта в течение 3 рабочих дней направляется членам проектного офиса для исполнения.

- Контроль за исполнением плана мероприятий по сопровождению инвестиционного проекта осуществляется в форме мониторинга, порядок проведения которого устанавливается и утверждается руководителем проектного офиса для каждого проекта (рекомендуемый срок проведения – не реже 1 раза в квартал) в течение 10 рабочих дней со дня утверждения плана мероприятий.

- Куратор инвестиционного проекта осуществляет решение вопросов по сопровождению инвестиционного проекта.

- Сопровождение инвестиционного проекта осуществляется путем:

1) обеспечения предоставления муниципальных услуг и государственных услуг, полномочия, по предоставлению которых переданы в соответствии с законодательством Российской Федерации, правовыми актами Свердловской области органам местного самоуправления Серовского городского округа, в порядке и сроки, установленные соответствующими административными регламентами;

2) консультирования инвестора по вопросам, связанным с реализацией инвестиционного проекта, о потенциальных возможностях, которые инвестор может использовать при реализации инвестиционного проекта (кооперация с существующими предприятиями, функционирующими на территории Серовского городского округа, диверсификация производства, расширение существующего производства и так далее);

3) обеспечения инвестора информацией:

-  о социально-экономическом положении Серовского городского округа, кадровом потенциале, и так далее;

- о порядке осуществления  градостроительной  деятельности  на территории Серовского городского округа;

- о земельных участках и объектах,  находящихся в муниципальной собственности, для реализации инвестиционного проекта, и о порядке их предоставления;

-  о возможных инструментах поддержки инвестиционной деятельности;

4) размещения презентации инвестиционного проекта на официальном сайте администрации Серовского городского округа в разделе «Инвестиции».

- На основании представленной отчетности в случае отклонения от утвержденных сроков реализации мероприятий (с приложением пояснительной записки о причинах отклонений) план мероприятий по сопровождению инвестиционного проекта актуализируется куратором инвестиционного проекта, утверждается руководителем проектного офиса и направляется для исполнения членам проектного офиса в течение 3 рабочих дней.

- Результатом сопровождения инвестиционного проекта является признание плана мероприятий по сопровождению инвестиционного проекта выполненным, частично выполненным либо завершенным.

- Проект признается завершенным в случае изменения существенных обстоятельств, объективно препятствующих реализации инвестиционного проекта, либо в случае отказа инициатора инвестиционного проекта от его реализации, а также в случае принятия инициатором инвестиционного проекта решения о приостановлении его реализации на неопределенный срок.

- При признании инвестиционного проекта завершенным в случае отказа инициатора инвестиционного проекта от его реализации на территории Серовского городского округа, а также в случае принятия инициатором инвестиционного проекта решения о приостановлении его реализации на неопределенный срок инициатор инвестиционного проекта вправе вновь обратиться с заявкой в соответствии с настоящим Регламентом.

- Блок-схема сопровождения инвестиционного проекта в Серовском городском округе приведена в приложении № 4 к настоящему Регламенту.

Приложение № 1

к Регламенту сопровождения инвестиционных проектов в Серовском городском округе

ЗАЯВКА

на сопровождение инвестиционного проекта

| № строки | Наименование раздела (подраздела) заявки | Информация раздела заявки |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сведения об инициаторе(-ах) инвестиционного проекта |  |  |  |
| 2. | Полное наименование инициатора инвестиционного проекта |  |  |  |
| 3. | Краткое наименование инициатора инвестиционного проекта |  |  |  |
| 4. | Организационно-правовая форма инициатора инвестиционного проекта |  |  |  |
| 5. | Юридический адрес инициатора инвестиционного проекта |  |  |  |
| 6. | Фактический адрес инициатора инвестиционного проекта |  |  |  |
| 7. | Руководитель инициатора инвестиционного проекта (фамилия, имя, отчество (при наличии)) |  |  |  |
| 8. | Собственники инициатора инвестиционного проекта (юридические (или) физические лица) |  |  |  |
| 9. | Вид экономической деятельности в соответствии с ОКВЭД |  |  |  |
| 10. | Контактные данные: |  |  |  |
| 11. | фамилия, имя, отчество |  |  |  |
| 12. | телефон |  |  |  |
| 13. | адрес электронной почты |  |  |  |
| 14. | Сведения об инвестиционном проекте |  |  |  |
| 15. | Наименование инвестиционного проекта |  |  |  |
| 16. | Сроки реализации инвестиционного проекта |  |  |  |
| 17. | Сроки окупаемости инвестиционного проекта |  |  |  |
| 18. | Место реализации инвестиционного проекта |  |  |  |
| 19. | Стоимость реализации инвестиционного проекта с указанием источников |  |  |  |
| 20. | Этап реализации инвестиционного проекта на момент подачи заявки |  | прединвестиционный  инвестиционный  эксплуатационный  |  |
| 21. | Сведения о задачах в рамках реализации инвестиционного проекта |  |  |  |
| 22. | Перечень основных вопросов, требующих решения, с предполагаемыми сроками реализации |  | перечень вопросов | сроки реализации |
| 23. | Предполагаемый состав участников сопровождения инвестиционного проекта из числа органа местного самоуправления муниципального образования, организаций (исполнительных органов государственной власти Свердловской области, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти – при необходимости) |  | Администрация Серовского городского округа, организации (исполнительные органы государственной власти Свердловской области, территориальные органы федеральных органов исполнительной власти (при необходимости)) |  |
| 24. | Инвестиционный проект |  | инвестиционный проект в электронном виде |  |

| дата, подпись, расшифровка подписи | наименование должности подписавшего лица |
| --- | --- |

Приложение № 2

к Регламенту сопровождения инвестиционных проектов в Серовском городском округе

ТРЕБОВАНИЯ

к содержанию информации по инвестиционному проекту

| № п/п | Раздел инвестиционного проекта | Требования к содержанию раздела инвестиционного проекта |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Титульный лист инвестиционного проекта (далее – проект) | 1) наименование проекта; 2) наименование инициатора проекта; 3) территория реализации проекта. Утверждается инициатором и заверяется печатью |
| 2. | Резюме проекта | 1) краткая характеристика проекта; 2) цель проекта; 3) доказательства выгодности проекта; 4) преимущества товаров, работ, услуг в сравнении с отечественными и зарубежными аналогами; 5) объем ожидаемого спроса на продукцию; 6) характеристика инвестиций, срок возврата заемных средств (при наличии); 7) обоснование необходимости сопровождения проекта; 8) описание результатов реализации; 9) оценка воздействия проекта на окружающую среду; 10) расчет налоговых выплат при реализации проекта |
| 3. | Сведения о стоимости проекта | сведения о стоимости проекта, в том числе с разбивкой по годам и источникам финансирования (собственные, привлеченные, заемные средства (при наличии) |
| 4. | Сведения о сроках реализации проекта с указанием этапа и стадии его реализации на момент подачи заявки | этап прединвестиционный. Стадии: 1) разработка идеи; 2) выбор местоположения объекта; 3)проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ; 4) формирование бизнес-плана; 5) проектирование строительства (реконструкции) объектов; 6) формирование технико-экономического обоснования; 7) разработка проектно-сметной документации; 8) утверждение проектно-сметной документации; 9) проведение государственной (негосударственной) экспертизы проектно-сметной документации; 10) получение землеотвода; 11) получение разрешения на строительство; 12) проведение тендеров на строительство и заключение подрядного договора; 13) иное (указать). Этап инвестиционный (осуществление инвестиций). Стадии: 1) строительство (реконструкция, капитальный ремонт) объектов, входящих в проект; 2) монтаж оборудования; 3) пусконаладочные работы, производство опытных образцов; 4) выход на проектную мощность; 5) иное (указать). Этап эксплуатационный. Стадии: 1) сертификация продукции; 2) создание дилерской сети, создание центров ремонта (обслуживания); 3) расширение рынка сбыта; 4) иное (указать) |
| 5. | Сведения о сроках окупаемости проекта | период времени, за который доходы, генерируемые инвестициями, покрывают затраты на инвестиции |
| 6. | Заявление о коммерческой тайне | при наличии |
| 7. | Сведения о социальной значимости проекта | информация о: 1) создании новых рабочих мест; 2) прокладке дорог и коммуникаций общего пользования (при наличии); 3) расширении жилого фонда (при наличии); 4) использовании труда инвалидов (при наличии); 5) иное (указать) |
| 8. | Краткий анализ положения дел в отрасли | информация о (об): 1) значимости данного производства для экономического и социального развития страны, региона или муниципального образования; 2) наличии аналогов выпускаемой продукции (товаров, работ, услуг); 3) ожидаемой доли организации в производстве продукции (товаров, работ, услуг) в регионе; 4) емкости рынка |
| 9. | Основной вид деятельности инициатора проекта | в соответствии с ОКВЭД, утвержденным: приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Российской Федерации от 31.01.2014 № 14-ст «О принятии и введении в действие Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД 2) ОК 029-2014 (КДЕС РЕД. 2) и Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности (ОКПД 2) ОК 034-2014 (КПЕС 2008)» - с 01.01.2016 года |
| 10. | Производственный план проекта (для проектов, в которых имеется производство) | 1) общее описание продукции и особенностей производства; 2) схема производственного процесса, наименование, местоположение и обоснование выбора субподрядчиков (при наличии); 3) требования к организации производства, класс опасности; 4) программа производства продукции, технология производства, место размещения производства, транспортная схема, сведения об опыте производства; 5) состав основного оборудования, основные характеристики, поставщики, стоимость и условия поставок (аренда, покупка), лизинг оборудования (при наличии); 6) поставщики сырья и материалов, условия поставок; 7) альтернативные источники сырья и материалов; 8) численность работающего персонала и затраты на оплату труда; 9) стоимость основных производственных фондов; 10) форма амортизации (простая, ускоренная). Норма амортизационных отчислений. Основание для применения нормы ускоренной амортизации; 11) годовые затраты на выпуск продукции (переменные и постоянные), себестоимость единицы продукции; 12) обеспечение экологической и технической безопасности; 13) структура капитальных вложений, предусмотренная в проектно-сметной документации и сметно-финансовом расчете, график строительства, проведения строительно-монтажных работ, затраты на приобретение и монтаж оборудования |
| 11. | План маркетинга проекта | 1) описание продукции (товаров, работ, услуг), сведения о патентах, торговый знак; 2) конкурентные преимущества товара, работы, услуги; 3) конечные потребители. Является ли организация монополистом в выпуске данной продукции, характер спроса, особенности сегмента рынка; 4) факторы, от которых зависит спрос на продукцию (для потребительских товаров - денежные доходы населения, инвестиционных - уровень капиталовложений, промежуточных - общий уровень развития экономики); 5) потенциальные конкуренты (наименования и адреса основных производителей продукции, их сильные и слабые стороны, анализ угроз и возможностей); 6) организация сбыта, описание системы сбыта с указанием фирм, привлекаемых к реализации продукции; 7) обоснование цены на продукцию; 8) программа реализации продукции (выручка от продажи в целом и по отдельным видам продукции, договоры или протоколы о намерениях реализации продукции по предлагаемым ценам); 9) обоснование объема инвестиций, связанных с реализацией продукции. Торгово-сбытовые издержки; 10) расходы и доходы в случае проведения послепродажного обслуживания; 11) программа по организации рекламы. Примерный объем затрат |
| 12. | Организационный план проекта | план мероприятий по реализации проекта |
| 13. | Финансовый план проекта | оценка: 1) эффективности проекта с точки зрения расчета основных показателей эффективности (бюджетный эффект от реализации проекта; срок окупаемости; индекс прибыльности; чистый дисконтированный доход; внутренняя норма рентабельности; уровень безубыточности); 2) устойчивости и финансовой реализуемости проекта, включая анализ чувствительности на «границе возможных колебаний» |

Приложение № 3

к Регламенту сопровождения инвестиционных проектов в Серовском городском округе к постановлению администрации

Реестр

заявок инвестиционных проектов

на территории Серовского городского округа

| № п/п | Наименование инвестиционного проекта | Наименование заявителя | Дата принятия к сопровождению | Объем инвестиций | Срок реализации | Форма сопровождения инвестиционного проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

11

Приложение № 4

к Регламенту сопровождения инвестиционных проектов в Серовском городском округе

Блок-схема сопровождения инвестиционных проектов в Серовском городском округе

| Инвестиционный проект - Предоставление объектов муниципальной собственности; - Предоставление земельного участка без проведения торгов; - Предоставление земельного участка путем проведения торгов; - Перевод земельного участка из одной категории в другую |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| П Р О Е К Т Н Ы Й О Ф И С | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации СГО | С О П Р О В О Ж Д Е Н И Е | - Предоставление объектов муниципальной собственности; - Предварительное согласование предоставления земельного участка; - Подготовка градостроительного плана земельного участка | > 30 дней |
|  | Комитет по архитектуре и градостроительству администрации СГО |  |  |  |
|  |  |  | - Предоставление разрешения на строительство; - Предоставление разрешения на ввод в эксплуатацию; | 10 дней |
|  | Комитет по энергетике, транспорту, связи и жилищно-коммунальному хозяйству администрации СГО |  |  |  |
|  |  |  | - Перевод жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое); - Переустройство (перепланировка) помещения | 45 дней |
|  | Комитет экономики администрации Серовского городского округа. |  |  |  |
|  | Росреестр |  | - Постановка земельного участка на кадастровый учет; - Государственная регистрация прав на недвижимое имущество | ≤ 30 дней |
|  | Организации, эксплуатирующие инженерные сети |  | - Получение технических условий на подключение к инженерным сетям | ≤ 14 дней |
|  | Организации с допуском СРО |  | - Выполнение инженерных изысканий - Подготовка ПСД |  |
|  | Управление гос.экспертизы |  | -Негосударственная экспертиза ПСД; -Государственная экспертиза ПСД | ≤ 10 дней |
|  | Управление госстройнадзора |  | -Проведение государственного строительного надзора |  |
|  | Финансово-кредитные учреждения |  | - Предоставление заемных средств |  |