Информация о выполнении в 2023 году муниципальных программ,

в том числе оценка их эффективности

В соответствии с решением Думы Серовского городского округа от 13.12.2022 № 20 «О бюджете Серовского городского округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (в редакции решения от 28.11.2023 № 81) в перечень муниципальных программ, предусмотренных к финансированию в 2023 году, включены 16 программ с объёмом финансирования за счет средств бюджетов всех уровней в размере 5 161 805,7 тыс. руб.

Сумма, утвержденная сводной бюджетной росписью на 2023 год составляет 5 459 784,5 тыс. руб. Исполнение составило 4 953 582,0 тыс. руб. или 90,7% от плана, в том числе за счет средств:

1) местного бюджета –  2 090 863,3 тыс. руб. (96,7%),

2) областного бюджета –  2 505 542,3 тыс. руб. (91,3%),

3) федерального бюджета – 252 064,4 тыс. руб. (98,6%),

4) публично-правовая компания «Фонд развития территорий» - 105 112,1 тыс. руб. (35,4%).

Всего расходы бюджета за 2023 год составили 5 224 833,9 тыс. руб., доля расходов на муниципальные программы в общих расходах бюджета - 94,8 %.

За счет внебюджетных источников расходы составили 163 640,6 тыс. руб. или 101,7% от плана, из них: по программе развития образования – 153 663,6 тыс. руб., по программе развития малого и среднего предпринимательства – 9 977,0 тыс. руб.

Всего на выполнение мероприятий муниципальных программ направлено     5 117 222,6 тыс. руб. или 91,0% от плана.

В соответствии с качественной характеристикой оценки эффективности реализации муниципальных программ из 16 программ 7 получили высокую оценку эффективности, 7 – выше средней, 2 – среднюю.

Информация о финансировании и выполнении мероприятий муниципальных программ, о достижении плановых значений целевых показателей прилагается к настоящему докладу:

1) Финансирование муниципальных программ (подпрограмм) Серовского городского округа за счет средств бюджетов всех уровней за 2023 год (приложение № 1);

2) Финансирование объектов капитального строительства (реконструкции) за счет всех источников ресурсного обеспечения за 2023 год (приложения № 2);

3) Итоги выполнения мероприятий муниципальных программ Серовского городского округа за 2023 год (приложение № 3);

4) Достижение плановых значений целевых показателей муниципальных программ за 2023 год (приложение № 4);

5) Поступление доходов от использования муниципальной собственности за 2023 год (приложение № 5).

6) Оценка эффективности реализации муниципальных программ Серовского городского округа за 2023 год (приложение № 6).

# I. «Развитие муниципальной службы в Серовском городском округе» на 2023-2026 годы

Финансирование за счет средств местного бюджета составило 23 595,0 тыс. руб. или 97,0% от плана. Целевые показатели программы выполнены на 100,0% от плана, эффективность реализации – высокая.

Выполнены следующие мероприятия:

1) Реализация положения по организации профессионального и дополнительного профессионального образования – 190,1 тыс. руб. (92,2% от плана). Неисполнение - по причине экономии командировочных расходов.

2) Приобретение научных, методических, справочных и периодических изданий по муниципальному управлению и муниципальной службе – 671,8 тыс. руб. (83,6%). Оплата за подписку производилась по фактически оказанным услугам на основании актов выполненных работ. Неисполнение сложилось по причине расторжения контрактов в связи с ликвидацией печатных изданий.

3) Реализация гарантий для лиц, замещающих должности депутатов Думы Серовского городского округа – 19,3 тыс. руб. (22,4%). Реализация гарантий носит заявительный характер, все обращения удовлетворены. Неисполнение сложилось в связи с экономией при заключении контракта на услуги по страхованию депутатов и в связи с отменой обучения депутатов на курсах повышения квалификации.

4) Развитие и реализация договорного регулирования социально-трудовых отношений – 4 343,4 тыс. руб. (90,8%). Мероприятия, предусмотренные Коллективным договором ОМСУ имеют заявительный характер, выполнены в полном объеме от поступивших обращений. Также сложилась экономия командировочных расходов и экономия при проведении конкурсной процедуры на оказание услуг по страхованию сотрудников.

5) Реализация гарантий пенсионного обеспечения лиц, замещавших муниципальные должности и муниципальных служащих – 18 069,5 тыс. руб. (99,7%). Обязательства по выплате пенсий выполнены в полном объеме.

6) Проведение ежегодной диспансеризации – 300,9 тыс. руб. (100%).

# II. «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан Серовского городского округа» на 2023-2026 годы

Финансирование за счет средств местного бюджета составило 27 226,5 тыс. руб. или 96,8% от плана. Целевые показатели программы выполнены на 94,9% от плана, эффективность реализации – выше средней.

Подпрограмма 1. Социальная поддержка малообеспеченных, неполных, многодетных семей, детей с ограниченными возможностями здоровья и членов их семей, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей работников бюджетной сферы, мобилизованных лиц, принимающих участие в специальной военной операции на территории Украины, Луганской Народной Республики, Донецкой Народной Республики

1. Ремонт квартир детей-сирот - 716,0 тыс. руб., исполнение - 100,0 %. Выполнен ремонт 1 квартиры.

2. Оздоровительный отдых отдельных категорий детей - 801,2 тыс. руб., исполнение - 96,0 %. Произведена оплата за 19 путевок за отдых и оздоровление детей в загородном оздоровительном лагере в период весенних каникул, оплата 27 путевок на отдых детей и их оздоровление в загородных оздоровительных лагерях в период летних каникул.

3. Выплата стипендии успешно обучающимся учащимся государственных образовательных учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования, имеющим статус детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по окончанию учебного семестра - 210,0 тыс. руб., исполнение - 87,5 %.

Выплачены стипендии:

1) 20 обучающимся по 5 000 руб. (оценки 4 и 5) и 3 обучающимся по 10 000 руб. (оценка 5) за I полугодие 2023 года на основании постановления администрации Серовского городского округа от 23.03.2023 № 458;

2) 12 обучающимся по 5000 руб. (оценки 4 и 5) и 2 обучающимся по 10000 руб. (оценка 5) за II полугодие 2023 года на основании постановления администрации Серовского городского округа от 08.11.2023 № 1737.

4. Рождественская елка главы Серовского городского округа для детей с ограниченными возможностями здоровья, неорганизованных детей - 50,0 тыс. руб., исполнение - 100,0 %. Проведена Рождественская елка, количество участников составило 150 человек.

5. Приобретение новогодних подарков для детей с ограниченными возможностями здоровья, неорганизованных детей, детей работников бюджетной сферы, детей участников специальной военной операции на территории Украины, ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей - 3 395,2 тыс. руб., исполнение - 100,0 %. Приобретено 3 203 новогодних подарка.

6. Возмещение расходов родительской платы за присмотр и уход за детьми в размере 50 %, установленной постановлением администрации Серовского городского округа, работникам муниципальных дошкольных образовательных учреждений - 2 171,7 тыс. руб., исполнение - 99,2 %. Возмещены расходы родительской платы за посещение муниципальных дошкольных образовательных учреждений 169 детьми. Исполнение не в полном объеме связано с посещаемостью детьми дошкольных образовательных учреждений.

7. Возмещение расходов родительской платы за присмотр и уход за детьми многодетным семьям сельских территорий - 1 233,3 тыс. руб., исполнение - 97,1 %. Возмещены расходы родительской платы за присмотр и уход за 109 детьми. Исполнение не в полном объеме связано с посещаемостью детьми образовательных учреждений.

8. Приобретение подарочных сертификатов для проведения мероприятий для детей с ограниченными возможностями здоровья - 40,0 тыс. руб., исполнение - 100,0 %. Приобретены подарочные сертификаты (200 штук) для вручения участникам творческих мероприятий, посвященных Дню инвалида.

9. Возмещение расходов родительской платы за присмотр и уход в размере 100 % за детьми лиц, мобилизованных, принимающих участие в специальной военной операции на территории Украины, Луганской Народной Республики, Донецкой Народной Республики - 2 304,4 тыс. руб., исполнение - 98,4 %. Возмещены расходы родительской платы за посещение муниципальных дошкольных образовательных учреждений 87 детьми. Исполнение не в полном объеме связано с посещаемостью детьми образовательных учреждений.

Подпрограмма 2. Повышение общественной значимости семьи, профилактика социального сиротства

1. Проведение рейда «Малыш» по выявлению безнадзорных детей до 3-х лет - 30,0 тыс. руб., исполнение - 100,0 %. Приобретены сертификаты в аптеке для малообеспеченных категорий граждан, в мероприятии приняли участие 60 детей.

2. Проведение рейда «1 сентября» по выявлению несовершеннолетних безнадзорных детей - 60,0 тыс. руб. Приобретены сертификаты на канцелярские товары для школы для 60 детей-школьников из неблагополучных семей.

3. Программа семейного досуга «Мир в нашем доме» для малообеспеченных семей и приемных детей - 54,0 тыс. руб., исполнение - 100,0 %. Организован досуг для 240 детей.

4. Проведение конкурса детского творчества «Созвездие», направленного на укрепление статуса замещающей семьи и значимости ребенка в семье - 54,5 тыс. руб., исполнение - 100,0 %, количество участников составило 50 человек.

5. Проведение мероприятия «Форум замещающих семей», направленного на укрепление статуса замещающей семьи и значимости ребенка в семье - 88,6 тыс. руб., исполнение - 100,0 %, количество участников составило 120 человек.

6. Проведение акции «Безопасность детства», направленной на профилактику гибели и травмирования несовершеннолетних - 49,0 тыс. руб., исполнение - 100,0 %. Изготовлены листовки по профилактике гибели и травмирования несовершеннолетних для распространения в рамках проведения акции «Безопасность детства» (1 000 штук). Произведена оплата услуг по изготовлению, размещению, демонстрации и техническому обслуживанию рекламной информации, направленной на профилактику гибели и травмирования несовершеннолетних, на объекте наружной рекламы по ул. Ленина, 173.

Подпрограмма 3. Оказание материальной помощи отдельным категориям граждан

1. Возмещены расходы на бесплатное посещение МАУ «Водный дворец» лицами с ограниченными физическими возможностями здоровья и детьми из малообеспеченных семей (68 человек) - 213,4 тыс. руб., исполнение - 100 %.

2. Оказание материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации - 1 926,9 тыс. руб., исполнение - 96,8 %. Выплачена материальная помощь 61 гражданину, оказавшемуся в трудной жизненной ситуации, и 30 членам семей военнослужащих, погибших в ходе проведения специальной военной операции. Материальная помощь оплачена по фактически поданным спискам в полном объеме.

3. Оказание материальной помощи ветеранам-юбилярам (200 руб./чел.) - 87,6 тыс. руб., исполнение - 69,9 %. Выплачена материальная помощь 438 ветеранам-юбилярам. Услуги по доставке материальной помощи ветеранам-юбилярам - 1,2 тыс. руб., исполнение - 78,4 %.

4. Оказание материальной помощи на лечение и зубопротезирование ветеранам боевых действий - 376,6 тыс. руб., исполнение - 99,9 %. Выплачена материальная помощь 48 ветеранам боевых действий.

5. Оказание помощи на оздоровление пенсионерам, состоящим на учете в Местном отделении Свердловской областной общественной организации ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров - 4 092,0 тыс. руб., исполнение - 98,1 %. Оказана помощь на оздоровление 186 пенсионерам. Материальная помощь выплачена согласно утвержденным спискам в полном объеме, носит заявительный характер.

6. Оказание социальной помощи в виде ремонта квартир, помещений инвалидам ВОВ, не имеющим дополнительных мер социальной поддержки по постановлению Правительства Свердловской области от 12.07.2011 № 909-ПП и одиноко проживающим труженикам тыла, вдовам участников, инвалидам ВОВ – 154,0 тыс. руб., исполнение - 100,0 %. Проведены работы по ремонту 1 квартиры.

7. Оказание материальной помощи ко Дню Победы участникам ВОВ и труженикам тыла ВОВ - 200,0 тыс. руб., исполнение - 100,0 %, материальная помощь выплачена 1 участнику Великой Отечественной войны в размере 5 000 руб. и 195 труженикам тыла по 1 000 руб. Услуги по доставке материальной помощи ко Дню Победы - 2,3 тыс. руб., исполнение - 100,0%.

8. Оказание материальной помощи ко Дню пожилого человека неработающим пенсионерам - 170,2 тыс. руб., исполнение – 63,9%. Выплачена помощь 851 пенсионеру по 200 руб. Услуги по доставке материальной помощи ко Дню пожилого человека - 9,6 тыс. руб., исполнение – 86,2%.

9. Оказание материальной помощи ветеранам ВОВ в связи с традиционно считающимися юбилейными датами, начиная с 90-летия, получившим персональное поздравление Президента Российской Федерации (1000 руб./чел.) - 38,0 тыс. руб., исполнение - 100,0%, помощь выплачена 38 ветеранам ВОВ.

10. Материальная помощь на ритуальные услуги работников бюджетной сферы (5 тыс. руб.) - 45,0 тыс. руб., исполнение - 45,0 %. Выплачена согласно утвержденным постановлениям администрации Серовского городского округа в полном объеме (9 выплат). Выплаты носят заявительный характер.

Подпрограмма 4. Социальная поддержка общественных организаций

1. Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, занятым социальной поддержкой населения, на финансовое обеспечение проводимых мероприятий и возмещение расходов на обеспечение деятельности - 1 961,9 тыс. руб., исполнение - 100,0 %.

Субсидии предоставлены 5 организациям: Серовское отделение Свердловской областной общественной организации инвалидов (ветеранов) войны, труда, боевых действий, военной службы и правоохранительных органов, Серовская городская организация Общероссийской общественной организации «Всероссийского общества инвалидов», Свердловская областная организация Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена трудового Красного знамени Общество слепых», Свердловское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Российский Красный крест», Ассоциация жертв политических репрессий города Серова.

2. Поощрение актива общественных организаций - 1 634,0 тыс. руб., исполнение - 100,0 %. Выплачено поощрение 47 активистам и 5 руководителям общественных организаций согласно утвержденным спискам.

Подпрограмма 5. Социально значимые мероприятия

Проведены мероприятия согласно плану программы - 925,0 тыс. руб., исполнение - 100,0 %. Численность участников социально значимых мероприятий за 2023 год составила 3 196 человек.

Подпрограмма 6. Привлечение молодых специалистов для работы в муниципальных учреждениях социальной сферы Серовского городского округа

1. Социальная поддержка выпускников школ и студентов ВУЗов, заключивших договор с администрацией Серовского городского округа для работы в учреждениях здравоохранения и образования Серовского городского округа - 741,0 тыс. руб., исполнение - 100 %. Выплачены стипендии обучающимся в ВУЗах педагогической и медицинской направленности на целевой основе:

1) 12 студентам по очной форме обучения и 5 студентам по заочной форме обучения на основании постановления главы Серовского ГО от 22.03.2023 № 66;

2) 13 студентам по очной форме обучения и 5 студентам по заочной форме обучения на основании постановления главы Серовского ГО от 31.10.2023 № 158.

2. Оказание материальной помощи для приобретения жилья гражданам, поступившим на работу в муниципальную общеобразовательную организацию Серовского городского округа или государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской области «Серовская городская больница» в размере 1 000 000 руб. - 3 000,0 тыс. руб., исполнение - 100,0 %. Произведены выплаты целевой компенсации 3 специалистам на приобретение (покупку) жилья на основании постановлений администрации Серовского городского округа от 22.03.2023 № 452, от 13.07.2023 № 1063, от 13.07.2023 № 1064.

Подпрограмма 7. Дополнительные меры по ограничению распространения ВИЧ-инфекции, вакцинопрофилактика инфекционных заболеваний среди населения Серовского городского округа

Финансирование составило 390,0 тыс. руб., исполнение - 100,0%. Размещены в средствах массовой информации 78 роликов социальной рекламы по вопросам ВИЧ-инфекции.

# III. «Развитие культуры в Серовском городском округе» на 2021-2026 годы

Финансирование за счет средств местного и областного бюджетов составило 314 460,1 тыс. руб. или 100,0% от плана. Целевые показатели программы выполнены в среднем на 130,5% от плана, эффективность реализации –  высокая.

Выполнены следующие мероприятия:

1. Создание модельных муниципальных библиотек: предоставлен межбюджетный трансферт из областного бюджета на создание модельных муниципальных библиотек на базе библиотеки № 7 в сумме 5 000 тыс. руб. Приобретено оборудование, мебель, оргтехника, программное обеспечение, книги.

2. Организация деятельности учреждений культуры и искусства: предоставлены субсидии на выполнение муниципального задания культурно-досуговым учреждениям (Городской Дом культуры, ДК «Надеждинский», Центр досуга «Родина», Дворец культуры металлургов) в сумме 142 815,6 тыс. руб.

Количество участников мероприятий согласно муниципальному заданию культурно-досуговых учреждений за 2023 год составило 165 204 человека (план - 162 950). Количество зрителей на показах кинофильмов составило 19 352 ед. (план -  19 200). Проведено 1 105 мероприятие в Домах культуры и клубах сельских населенных пунктов (план - 1 000). Согласно муниципальному заданию МБУК «Городской Дом культуры», МАУК ДК «Надеждинский» и МАУ «Дворец культуры металлургов» функционирует 85 клубных формирований.

3. Предоставлены субсидии на выполнение муниципального задания Серовскому историческому музею - 12 271,7 тыс. руб. Число посетителей музея в рамках выполнения муниципального задания - 23 975 человек (план – 24 396).

4. Предоставлены субсидии на выполнение муниципального задания Централизованной библиотечной системе СГО - 40 940,7 тыс. руб. Количество посещений библиотек составило 238 123 единицы (план - 229 680).

5. Предоставлены субсидии на выполнение муниципального задания Серовскому театру драмы им. А.П. Чехова - 60 211,0 тыс. руб. Число зрителей на показах спектаклей составило 36 000 человек (план - 36 000). Состоялось 8 новых театральных постановок: В погоне за кроликом, Кто там, Комната, Потеха для смеха, Хорошие люди, Падал теплый снег, Сказка про Снегурочку.

6. Капитальный (текущий) ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной, антитеррористической безопасности, санитарного законодательства – 6 294,7 тыс. руб., в том числе:

1) Городской Дом культуры:

- приобретен павильон формы Юрта Ю5 - 200,0 тыс. руб.;

- монтаж системы видеонаблюдения на объектах ДК п.Вятчино, ДК с.Филькино, Андриановский СДК - 356,0 тыс. руб.;

- замена оконных и дверных блоков в ДК Ключевском - 436,8 тыс. руб.;

- утепление чердачного помещения в Красноярском клубе - 1 035,1 тыс. руб.;

- техническое обследование здания ДК п. Красноглинный – 180,0 тыс. руб.;

- устройство пожарного водопровода в ДК п. Красноглинный – 90,5 тыс. руб.;

- ремонт мемориала в п. Ларьковка – 785,9 тыс. руб.

2) Дом культуры «Надеждинский»:

- приобретена танцевальная сценическая обувь для нужд хореографической студии «Молодость» (98 пар) - 290,9 тыс. руб.;

- произведена предварительная оплата по текущему ремонту пола, потолка и чердачного перекрытия в спортивном зале - 276,8 тыс. руб.

3) Централизованная библиотечная система СГО:

- ремонт помещения Центра деловой информации - 1970,7 тыс. руб.;

- монтаж и наладка средств охранного телевидения (Центральная городская библиотека им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, Центральная городская детская библиотека) - 213,4 тыс. руб.;

- монтаж приборов сигнализации в Центре деловой информации - 31,7 тыс. руб.;

- монтаж охранной сигнализации (городская детская библиотека № 7, Центральная городская детская библиотека, Центральная городская библиотека им. Д.Н. Мамина-Сибиряка) - 30,3 тыс. руб.;

- монтаж охранной и пожарной сигнализации в библиотеке № 2 - 18,9 тыс. руб.;

- приобретены фотообои в Центр деловой информации - 37,0 тыс. руб.;

- ремонт детской площадки в п. Красноярка - 184,7 тыс. руб.

4) Дворец культуры металлургов:

- поставка звукового оборудования - 523,5 тыс. руб.;

- приобретение цифрового баяна – 485,2 тыс. руб.

5) Серовский исторический музей:

- проведено комплексное техническое обследование здания по ул. Октябрьской революции, 18 – 240,0 тыс. руб.;

- монтаж охранного видеонаблюдения по ул. Ленина, 126 – 145,2 тыс. руб.;

- установка системы экстренного оповещения в помещениях по ул. Ленина, 126, ул. Ленина, 136 – 86,6 тыс. руб.

7. Информатизация муниципальных библиотек, в том числе комплектование книжных фондов, приобретение компьютерного оборудования и лицензионного программного обеспечения, подключение к сети Интернет – 663,8 тыс. руб. Приобретены книги в количестве 1 758 экз. на сумму 538,8 тыс. руб., поставка периодических изданий на II полугодие - 621 экз. журналов, 74 комплекта газет на 125,0 тыс. руб.; досрочная и основная подписка на I полугодие 2024 года - 758 экз. журналов, 49 комплектов газет на 125,0 тыс. руб.

8. Обеспечение информирования населения, в том числе с использованием уличных информационных стендов «Серовский городской округ. Информация.» - 142,0 тыс. руб. Размещена информация на 25 стендах.

9. Сохранение объектов культурного наследия –769,5 тыс. руб. Произведена оплата заключительного этапа на выполнение работ по разработке научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия объекта культурного наследия регионального значения «Дворец культуры металлургов» (реставрация и ремонт фасадов, ремонт крыши).

10. Осуществление информирования граждан - 1 062,4 тыс. руб.: информационные сообщения в новостных блоках местных окнах радиостанций - 219 ед., информационные материалы в газете «Серовский рабочий» - 28 409 кв. см.

11. Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек – 1 761,9 тыс. руб. - расходы на постановку спектакля «Волки и овцы» (А. Островский), премьера спектакля - октябрь 2023.

12. Проведение гастрольной деятельности – 186,7 тыс. руб., проведены обменные гастроли с Екатеринбургским театром юного зрителя.

13. Обеспечение осуществления оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры с учетом установленных указами Президента Российской Федерации показателей – 10 228 тыс. руб. Получена субсидия из областного бюджета на доведение среднемесячной заработной платы по итогам 2023 года до 56 732 руб.

14. Модернизация государственных и муниципальных общедоступных библиотек Свердловской области в части комплектования книжных фондов - 794,8 тыс. руб. Приобретен библиотечный фонд (книги) в количестве 2 260 экз.

15. Разработка дизайн-проекта интерьера пользовательских помещений Центра деловой информации – 130,0 тыс. руб.

16. Приобретение автоклуба – 18 781,6 тыс. руб.

17. Проведение обменных выставок – 130 тыс. руб. на обменную выставку в г. Краснотурьинск «Привет из города N».

18. Обеспечение нужд в осуществлении вещания по вопросам освещения деятельности органов местного самоуправления и социально-значимым вопросам, событиям округа – 10 059,4 тыс. руб. (субсидии на выполнение муниципального задания МАУ «Центр досуга «Родина»).

# IV. «Развитие физической культуры и спорта в Серовском городском округе» на 2021-2026 годы

Финансирование мероприятий программы за счет средств местного,  областного бюджетов и внебюджетных источников составило 182 394,1 тыс. руб. или 100,0% от плана. Целевые показатели программы выполнены в среднем на 105,0% от плана, эффективность реализации – высокая.

Подпрограмма 1. Развитие физической культуры и спорта в Серовском городском округе

1. Предоставлены субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания МАУ «Водный дворец» - 20 977,7 тыс. руб., МБУ «Центр спортивных сооружений» - 42 845,4 тыс. руб., МАУ ДО «Спортивная школа им. Л.П. Моисеева» - 97 406,6 тыс. руб.

2. Финансирование расходов, связанных с участием в официальных физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях - 750,0 тыс. руб.: Первенство Свердловской области по хоккею среди мужских команд в сезоне 2022-2023, Чемпионат Свердловской области по мини-футболу среди мужчин, Первенство и Финал Первенства управленческих округов Свердловской области по футболу среди мужских команд, Первенство Свердловской области по хоккею среди взрослых команд.

3. Осуществление информирования граждан - 470,0 тыс. руб., в газете «Серовский рабочий» опубликовано 76 статей в 37 номерах - 21 363,64 кв. см.

4. Реализация мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) - 174,9 тыс. руб. Приобретен спортивный инвентарь. Прошли повышение квалификации в соответствии с образовательной программой подготовки спортивных судей в объеме 72 академических часов 8 специалистов.

5. Государственная поддержка организаций, входящих в систему спортивной подготовки – 227,9 тыс. руб. Приобретены спортивные костюмы в количестве 49 штук для участия спортсменов в официальных спортивных соревнованиях.

6. Поддержка муниципальных учреждений спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту - 169,9 тыс. руб. Приобретен стол для шоудауна «Профессиональный» (настольный теннис для слепых).

7. Обеспечение осуществления оплаты труда работников муниципальных организаций дополнительного образования с учетом установленных указами Президента РФ показателей соотношения заработной платы для данных категорий работников – 3 128,1 тыс. руб. Субсидия направлена на выплату заработной платы работников МАУ ДО «СШ им. Л.П. Моисеева» и на оплату налогов с ФОТ.

В соответствии с календарным планом официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий за 2023 год проведено 652 официальных физкультурных и спортивных мероприятия (в 2022 году - 567), в мероприятиях приняло участие более 81 000 человек. Самые массовые мероприятия: Всероссийские массовые соревнования по лыжным гонкам «Лыжня России-2023» (участие приняло 27 650 чел. (2022 год – 19 500), областной детско-юношеский турнир по настольному теннису «Кубок главы Серовского городского округа»; турнир по карате киокусинкай «Юный Кибальчиш»; традиционное физкультурно-массовое мероприятие на лыжах «Мартовская прогулка»; традиционные легкоатлетические эстафеты, посвященные празднику Весны и Труда и Дню Победы в Великой Отечественной войне; спортивный праздник, посвященный Дню защиты детей; соревнования по легкой атлетике Всероссийский День бега «Кросс наций-2023» (участие принято около 25 000 чел. (2022 год – 19 000).

В 2023 году спортсмены МАУ ДО «СШ им. Л.П. Моисеева» приняли участие в 87 всероссийских соревнованиях, а также в 224 соревнованиях областного и окружного уровней. Высокие спортивные достижения показывают спортсмены отделений баскетбола, биатлона, бокса, самбо и легкой атлетики. Количество победителей и призеров окружных и областных соревнований среди спортсменов МАУ ДО «СШ им. Л.П. Моисеева» - 732, всероссийских - 36.

Подпрограмма 2. Развитие инфраструктуры объектов спорта муниципальной собственности Серовского городского округа

1. Создание условий по выполнению требований по антитеррористической защищенности объектов спорта – 361,3 тыс. руб. Выполнены работы по устройству тревожной кнопки, по устройству пожарной сигнализации, приобретено оборудование системы видеонаблюдения (видеорегистратор, видеокамера уличная, блок питания) на лыжной базе «Локомотив».

2. Приобретение объекта нефинансовых активов, отнесенного к движимому имуществу, за исключением нематериальных активов - 1 475,7 тыс. руб. Для МАУ ДО «Спортивная школа им. Л.П. Моисеева» приобретены котлы отопительные водогрейные в количестве 2 шт. Для МАУ «Водный дворец» приобретены вентилятор - 1 шт., хлоратор - 1 шт.

3. Текущий ремонт – 10 806,5 тыс. руб., выполнены:

- ремонт здания физкультурно-оздоровительного комплекса с ледовой ареной на стадионе «Металлург», по ремонту системы освещения ледовой арены;

- ремонт помещений, по ремонту системы отопления в здании лыжной базы «Локомотив», по ремонту кровли здания лыжной базы;

- ремонт трубопровода системы автоматического пожаротушения в здании ФОК МАУ ДО «СШ им. Л.П. Моисеева»;

- в МАУ «Водный дворец» выполнена замена канализационных труб, трубопровода водоотведения в мужских и женских душевых.

4. Разработана проектная документация на капитальный ремонт здания в поселке  Ларьковка, ул. Вокзальная, д. 41а - 349,0 тыс. руб.

5. Внедрение механизмов инициативного бюджетирования: стоимость проекта инициативного бюджетирования «Хоккей - больше, чем игра!» составила 2 552,6 тыс. руб., приобретена спортивная экипировка.

6. Создание спортивных площадок (оснащение спортивным оборудованием) для занятий уличной гимнастикой – 698,7 тыс. руб. Установлена спортивная площадка на стадионе «Металлург», которая включает в себя: брусья в количестве 2 штук (маленькие и средние), турники в количестве 3 штук разной высоты, рукоход, состоящий из установки, которая включает в себя 2 рукохода для занятий людей разного роста и 1 шведскую стенку, скамья для пресса наклонная, скамья для отжиманий. Основание площадки покрыто резиновой плиткой.

# V. «Реализация молодежной политики в Серовском городском округе» на 2021-2026 годы

Финансирование за счет средств местного и областного бюджетов составило 91 213,5 тыс. руб. или 99,5% от плана. Целевые показатели программы выполнены на 96,4% от плана, эффективность реализации – выше средней.

Подпрограмма 1. Развитие молодежной политики на территории Серовского городского округа

1. Организована работа трудового лагеря «Молодежная биржа труда» - 2 193,4 тыс. руб. Трудоустроено 252 подростка в летний период, средства направлены на оплату труда подростков.

2. Организация и проведение городских молодежных мероприятий, направленных на развитие творческого потенциала молодежи - 410,5 тыс. руб.

Проведены творческий поединок «День студента на катке», посвященный Дню студента (охват участников - 100 чел.), городской турнир по боулингу «Студ Фест», посвященный Дню студента (60 чел.), городской фестиваль творчества работающей молодежи «Ярче» (200 чел.), городской фестиваль «Караоке Стар» для студенческой молодежи (70 чел.), городской фестиваль «Караоке Стар» для работающей молодежи (70 чел.), городской конкурс творческих работ «Куклы в национальных костюмах народов России» (40 чел.), городской праздник, посвященный Дню молодежи (4 000 чел.), подготовка к организации работы площадки на «Серовском Арбате» ко Дню города (4000 чел.), танцевальный конкурс «Жемчужина Эдельвейса» (200 чел.).

3. Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие молодежного самоуправления - 2,4 тыс. руб. Проведен «День дублера» ко Дню местного самоуправления (охват участников - 50 чел.).

4. Организация и проведение мероприятий по развитию добровольческого (волонтерского) движения - 39,9 тыс. руб. Проведено итоговое мероприятие «Доброволец года» (охват участников – 300 чел.).

5. Организация и проведение мероприятий, направленных на формирование у молодежи ценностей семьи и культурных традиций - 26,0 тыс. руб. Проведены мероприятия Семейный уикенд «Счастье рядом» (охват участников – 100 чел.), Городской праздник «День отца» (100 чел.).

6. Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие молодежных субкультур - 15,0 тыс. руб. Проведено мероприятие «Фестиваль молодежных субкультур Street Life» (охват участников - 2 500 чел.).

7. Организация и проведение мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни - 16,4 тыс. руб. Проведен турнир по футболу, посвященный памяти жертв СПИДа (охват участников - 200 чел.).

8. Организация и проведение мероприятий, направленных на поддержку некоммерческих организаций, общественных и любительских объединений, реализующих проекты по работе с молодежью - 15,9 тыс. руб. Проведены «Контест райдеров» (ВМХ, самокат, скейтборд), открытое соревнование по воркауту и силовым видам спорта «Король улиц» (охват участников - 200 чел.).

9. Реализация проектов по приоритетным направлениям работы с молодежью (проект «Банк молодежных инициатив») - 125,0 тыс. руб. Предоставлены гранты для реализации проектов победителям конкурса «Банк молодежных инициатив», охват участников – 2 475 чел.

10. Реализация проектов по приоритетным направлениям работы с молодежью (проект «Безопасность жизни») - 144,3 тыс. руб. Проведен ЗОЖ-тимбилдинг «Живу здороВО!», приуроченный Всероссийскому дню трезвости, в рамках проекта «Безопасность жизни», количество участников - 600 чел.

11. Создание и обеспечение деятельности молодежных «коворкинг-центров - 124,6 тыс. руб. Приобретена мебель в молодежный коворкинг-центр, функционирующий на базе детского (подросткового) клуба «Горизонт».

12. Развитие сети муниципальных учреждений по работе с молодежью (укрепление материально-технической базы учреждений по работе с молодежью) - 365,1 тыс. руб. Приобретено оборудование (проекторы и экраны), мебель (диваны) для клубов МБУ ДО ЦДП «Эдельвейс».

Подпрограмма 2. Развитие дополнительного образования в сфере молодежной политики

1. Обеспечение деятельности МБУ ДО ЦДП «Эдельвейс» - 72 943,0 тыс. руб. (субсидии на выполнение муниципального задания).

2. Капитальный (текущий) ремонт  - 1 698,2 тыс. руб. Проведены ремонтные работы помещений клуба «Спутник» (город Серов, пер. Толмачева, 4а).

3. Обеспечение оплаты труда работников муниципальных организаций дополнительного образования с учетом установленных указами Президента Российской Федерации показателей соотношения заработной платы для данных категорий работников - 9 949,1 тыс. руб.

Подпрограмма 3. Стимулирование развития жилищного строительства

- Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилья - 2 937,6 тыс. руб. Выданы свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья трем молодым семьям.

2. Предоставление региональных социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий - 207,2 тыс. руб. В 2023 году выданы свидетельства 2 молодым семьям со сроком действия до 28.10.2023. Одной семьей свидетельство о праве на получение выплаты в 2023 году не реализовано в течение срока действия (не приобретено жилье).

# VI. «Управление собственностью Серовского городского округа» на 2021-2026 годы

За 2023 год поступление доходов от использования муниципальной собственности, а так же доходов от продажи материальных и нематериальных активов составило 114 417,9 тыс. руб. или 97,7% от плана. План поступления доходов от использования и приватизации муниципальной собственности и фактическое поступление по статьям доходов с указанием причин отклонений от плановых значений приведены в приложении 5.

Финансирование мероприятий программы за счет средств местного бюджета составило 80 679,5 тыс. руб. или 94,6% от плана. Целевые показатели программы выполнены в среднем на 100,3% от плана, эффективность реализации –  высокая.

Подпрограмма 1. Управление имуществом Серовского городского округа

Финансирование – 60 718,4 тыс. руб. или 93,0% от плана. Неисполнение подпрограммы составляет 4 577,5 тыс. руб. в полном объеме за счет мероприятия «Приобретение объектов в муниципальную собственность».

1. Приобретение объектов в муниципальную собственность:

Фактические затраты на мероприятие составили 15 682,8 тыс. рублей, что при выделенных 20 260,4 тыс. рублей составляет 77,4%. Расходы на реализацию мероприятия на 2023 год были запланированы из ориентировочного расчета средней стоимости земельных участков и жилых домов в микрорайоне перспективной застройки «Восточный», исходя из их площади без учета фактического состояния и наличия зарегистрированных прав собственников. Фактическое расходование ресурсного обеспечения мероприятия в соответствии с отчетами о рыночной оценке объектов изымаемого имущества приведено в таблице.

| № п/п | адрес объекта |  | расчетная стоимость, тыс. рублей | оценка, тыс. рублей | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | улица | номер дома |  |  |  |
| 1. | Луначарского | 172 | 3193,60 | 2504,85 | Изъято |
| 2. | Луначарского | 174 | 4396,90 | 2000,43 | Изъято |
| 3. | Луначарского | 176 | 2710,50 | 827,16 | Оценочная стоимость 1654,31 тыс. рублей 1/2 доли - изъято. Собственник 1/2 доли 1938 г.р. проживает в г. Феодосия, направлен запрос в МВД. |
| 4. | Луначарского | 177 | 3008,40 | 3457,05 | Изъято |
| 5. | Луначарского | 183 | 1359,60 | 0,00 | Собственник умер, данные об открытии наследственного дела отсутствуют, документы для оформления права муниципальной собственности направлены в суд. |
| 6. | Луначарского | 186 | 1627,50 | 0,00 | Собственнику 1/2 доли требуется восстановление документов на собственность через суд. Собственник 1/2 доли умер в 1998 году, оформлено право муниципальной собственности путем выморочки. |
| 7. | Луначарского | 187 | 3228,30 | 1979,75 | Изъято |
| 8. | Луначарского | 188 | 1624,80 | 0,00 | Собственник умер в 2020 году, оформлено право муниципальной собственности путем выморочки. |
|  | ИТОГО: |  | 21 149,60 | 10 769,24 |  |
| Внесение изменений в бюджетную роспись на оплату исполнительных документов (в связи с наличием невостребованных остатков денежных средств) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -861,84 |  |  |
|  |  |  | -27,36 |  |  |
|  | ИТОГО: |  | 20 260,40 | 10 769,24 |  |
| Дополнительно осуществлено изъятие для муниципальных нужд (в связи с наличием невостребованных остатков денежных средств) |  |  |  |  |  |
| 9. | Энгельса | 91а |  | 781,00 |  |
| 10. | Короленко | 94а |  | 1023,15 |  |
| 11. | Ф. Революции | 2 |  | 3109,42 | Нежилое помещение изъято по решению суда от 25.05.2023 дело № 2-85/2023 (апелляционное определение от 22.12.2023). Помещения в аварийном доме № 2 по ул. Ф. Революции изымались за счет средств резервного фонда Правительства Свердловской области. Часть собственников, несогласных с оценкой, проведенной по контракту ООА СГО КУМИ, взыскали выкупную стоимость своих помещений через суд в большем размере, чем было предоставлено средств резервного фонда. Недостающая разница была покрыта за счет невостребованных остатков по статье. |
|  | ИТОГО: |  | 20 260,40 | 15 682,80 |  |

Мероприятие направлено на достижение целевого показателя 1 «Количество объектов, приобретенных в муниципальную собственность». На 2023 год установлено плановое значение в размере 8 объектов. Фактически изъято в муниципальную собственность 9 объектов:

- Домовладение г. Серов, ул. Луначарского, д. 172;

- Домовладение г. Серов, ул. Луначарского, д. 174;

- Доля домовладения г. Серов, ул. Луначарского, д. 176;

- Домовладение г. Серов, ул. Луначарского, д. 177;

- Доля домовладения г. Серов, ул. Луначарского, д. 186 (безвозмездно);

- Домовладение г. Серов, ул. Луначарского, д. 187;

- Домовладение г. Серов, ул. Луначарского, д. 188 (безвозмездно);

- Домовладение г. Серов, ул. Энгельса, д. 91А;

- Домовладение г. Серов, ул. Короленко, д. 94А.

Целевой показатель перевыполнен.

В связи с образовавшейся экономией денежных средств, по причине того, что два участка изъяты путем оформления выморочки (безвозмездно), появилась возможность изъять дополнительно два земельных участка, включенных в проект планировки территории перспективной застройки микрорайона «Восточный», в отношении которых выпущено постановление об изъятии для муниципальных нужд (г. Серов, ул. Короленко, д. 94А и г. Серов, ул. Энгельса, д. 91А).

В рамках обратной динамики не изъят земельный участок, расположенный по адресу: г. Серов, ул. Луначарского, д. 183, в связи с тем, что собственник участка умер, данные о регистрации на территории Серовского городского округа отсутствуют, в таком случае имущество оформляется в муниципальную собственность путем выморочки через суд. Документы в суд направлены.

2. Содержание муниципального имущества (в том числе оплата коммунальных услуг) - 11 170,0 тыс. руб. Произведена оплата услуг по содержанию, текущему ремонту и отоплению пустующих помещений. Оплачены исполнительные листы ООО «Вертикаль» на 5 844,6 тыс. руб.

Целевой показатель 2 «Доля площади нежилого фонда, переданного в пользование от общей площади нежилого фонда, находящегося в муниципальной казне»: установлено плановое значение в размере 91% с постоянным поддержанием указанного уровня в течение года. Фактически значение целевого показателя составило 86%. Достижение целевого показателя составляет 94,5%.

Целевой показатель 3 «Сокращение количества неиспользуемых (используемых не по назначению) объектов муниципального имущества»: установлено плановое значение в размере 14% с постоянным поддержанием указанного уровня в течение года. Количество неиспользуемых (используемых не по назначению) объектов муниципального нежилого фонда составило 49, в аналогичном периоде 2022 года – 48. Целевой показатель не достигнут, показал отрицательную динамику.

Целевой показатель 4 «Доля пустующих площадей к общей площади объектов недвижимого имущества муниципальной казны»: установлено плановое значение в размере 12,0% с постоянным поддержанием указанного уровня в течение года. Общая площадь объектов недвижимого имущества муниципальной казны составляет 67 570,83 м2, из них пустует 8928,2 м2. Фактически значение целевого показателя составило 13,2%, на 1,2% выше планируемого.

3. Создание, приобретение, обновление необходимого для совершенствования механизмов управления муниципальным имуществом программного обеспечения - 451,0 тыс. руб. Заключены и исполнены контракт на техническую поддержку программного обеспечения АСГОР «Имущество» на 2023 год на сумму 240,0 тыс. руб., контракт на внедрение модуля по учету договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций программного комплекса АСГОР «Имущество» на сумму 211,0 тыс. руб. Мероприятие направлено на достижение целевого показателя 5 «Количество единиц программного обеспечения, по которым проведены работы по созданию, приобретению, обновлению». На 2023 год установлено плановое значение в размере 1 единицы. Целевой показатель достигнут.

4. Проведение работ по демонтажу временных сооружений (конструкций), установленных незаконно - 6,7 тыс. руб. Заключен и оплачен 1 контракт на демонтаж незаконно установленных конструкций аварийной игровой дворовой площадки. Мероприятие направлено на достижение целевого показателя 6 «Количество демонтированных временных сооружений (конструкций), установленных незаконно». На 2023 год установлено плановое значение в размере 1 единицы. Целевой показатель достигнут.

5. Проведение работ (оказание услуги) по обследованию муниципального жилого фонда специализированной организацией - 136,0 тыс. руб. По результатам электронного аукциона заключены и исполнены 3 муниципальных контракта на обследование 21 МКД (экономия - 228,3 тыс. руб., частично использована на последующие аукционы, частично перераспределена на не программные мероприятия для оплаты исполнительных документов). Мероприятие направлено на достижение целевого показателя 7 «Количество жилых домов, обследованных специализированной организацией». На 2023 год установлено плановое значение в размере 21 единиц. Целевой показатель достигнут.

6. Проведение инвентаризационно-технических и кадастровых работ с получением технической документации, затраты на оформление - 615,4 тыс. руб. Заключены и оплачены 8 договоров на техническую инвентаризацию 69 объектов, в том числе 1 муниципальный контракт на техническую инвентаризацию 11 объектов на сумму 49,8 тыс. руб. (экономия составила 137,7 тыс. руб., в основной массе использована на заключение последующих договоров, в небольшой части перераспределена в непрограммные мероприятия для оплаты исполнительных документов). Мероприятие направлено на достижение целевого показателя 10 «Доля объектов, находящихся в муниципальной собственности Серовского городского округа, в отношении которых проведена техническая инвентаризация и кадастровые работы с получением технической документации в общем числе объектов муниципального имущества, на которые необходимо получить техническую документацию». По состоянию на 01.01.2023 общее количество объектов, на которые необходимо получить документацию составляло 650, на 2023 год запланировано получение документации на 65 объектов (плановое значение целевого показателя 10%). Фактически техническая инвентаризация проведена в отношении 69 объектов. Достижение целевого показателя составило 106,2%.

7. Проведение работ (оказание услуги) по списанию и сносу объектов муниципальной собственности - 1676,0 тыс. руб. Оплачены работы по подготовке заключений об аварийности 31 объекта недвижимого и движимого имущества, в том числе одного транспортного средства, в соответствии с актуализированной текущей потребностью; проведен демонтаж муниципального колодца, одного объекта нежилого фонда и двух многоквартирных аварийных жилых домов.

Проведено 10 заседаний комиссии по списанию имущества, списано 173 объекта, в том числе 81 объект недвижимого имущества и 92 единицы движимого имущества, в том числе 3 транспортных средства.

Целевой показатель 11 «Количество объектов муниципальной собственности, в отношении которых проведено списание»: установлено плановое значение в размере 175 единиц, фактически списано 173 объекта, целевой показатель достигнут на 98,9%. Целевой показатель 12 «Количество квадратных метров, подлежащих сносу»: плановое значение установлено в количестве 177,3 м2, фактически снесены два многоквартирных дома, расположенных по адресам: г. Серов, ул. Можайского, д. 8 (67,6 м2) и г. Серов, ул. Каляева, д. 48 (109,7 м2). Целевой показатель достигнут.

8. Обновление материально-технической базы Серовского городского округа - 30 146,6 тыс. руб. Заключен муниципальный контракт на приобретение 9 единиц дорожной и иной техники в рамках договора финансовой аренды (лизинга). Общая сумма контракта составила 67 117,6 тыс. руб., в том числе на 2023 год – 20 393,3 тыс. руб. (экономия по результатам конкурсных процедур - 337,3 тыс. руб., за счет лимитов 2023 года). Всего контрактом предусмотрено 32 лизинговых платежа, в том числе в 2023 году 12 в размере 1698,7 тыс. руб. каждый. Платежи произведены согласно графика.

Заключен муниципальный контракт на поставку автогрейдера в рамках договора финансовой аренды (лизинга) на период 2022-2024 годов. Общая сумма контракта составила 12 973,8 тыс. руб., в том числе на 2023 год – 7586,5 тыс. руб. (экономия по результатам конкурсных процедур составила 612,8 тыс. руб., в том числе экономия 26,98 руб. на 2023 год, остальная за счет лимитов 2024 года). Сумма ежемесячного платежа дифференцирована от 832,2 тыс. руб. в январе до 334,2 тыс. руб. в декабре. Платежи в отчетном периоде произведены по графику.

Заключены муниципальные контракты на поставку насосов (насосного оборудования) в количестве 9 ед. на сумму 969,7 тыс. руб. (экономия по результатам конкурсных процедур - 177,9 тыс. руб.) и на поставку сетевого насоса на сумму 1019,8 тыс. руб. (экономия по результатам конкурсных процедур - 171,2 тыс. руб.). Контракты исполнены и оплачены.

Мероприятие направлено на достижение Целевого показателя 13 «Количество объектов, приобретенных в муниципальную собственность в рамках обновления материально-технической базы». Техника, приобретенная в рамках договоров лизинга, учтена в периодах ее фактической поставки (2021 и 2022 годы). На 2023 год установлено плановое значение в размере 10 единиц только в части насосного оборудования. Целевой показатель достигнут.

9. Установка приборов учета в муниципальном жилом фонде (в том числе возмещение затрат) - 26,9 тыс. руб. Произведено возмещение затрат нанимателю за осуществление поверки установленных приборов учета в размере 1,59 тыс. руб.. Заключен и исполнен контракт на установку прибора учета ХВС в муниципальном помещении, расположенным по адресу г. Серов, ул. Конторская, д. 6А.	Мероприятие направлено на достижение целевого показателя 14 «Количество установленных приборов учета, в том числе в рамках возмещения затрат». На 2023 год установлено плановое значение в размере 4 единиц. Фактически выплачена компенсация за поверку 3 приборов учета и 1 прибор учета установлен. Мероприятие носит заявительный характер.

10. Проведение рыночной оценки активов с целью определения экономического потенциала - 807,0 тыс. руб. Заключено и оплачено полностью 49 контрактов по текущей потребности, в том числе 4 муниципальных контракта, заключенных по итогам электронного аукциона, на общую сумму 106,2 тыс. руб. (экономия по результатам проведения конкурсных процедур - 439,3 тыс. руб., в основной массе использована на заключение последующих договоров).

Целевой показатель 19 «Количество объектов, в отношении которых проведена оценка активов с целью определения экономического потенциала»: установлено плановое значение в размере 500 объектов, фактически значение целевого показателя составило 513, достигнут на 102,6%. Целевой показатель 20 «Количество объектов, переданных в аренду или в собственность, в отношении которых проведена оценка активов с целью определения экономического потенциала»: установлено плановое значение в размере 435 объектов. Фактически значение целевого показателя составило 487, достигнут на 112,0%. Целевой показатель 21 «Доля объектов, переданных в аренду или в собственность, в общем числе объектов, в отношении которых проведена оценка активов с целью определения экономического потенциала»: установлено плановое значение в размере 87,0% с постоянным поддержанием указанного уровня в течение года. Фактическое значение целевого показателя в отчетном периоде составило 94,9%, достигнут на 109,1%.

Подпрограмма 2. Управление земельными ресурсами Серовского городского округа

Финансирование – 1123,5 тыс. руб. или 100,0% от плана.

1. Обеспечение выполнения функции муниципального земельного и лесного контроля (в том числе программное и материально-техническое) - 154,6 тыс. руб. Заключены и оплачены контракты на поставку оборудования и комплектующих к нему для осуществления функции муниципального контроля (жесткий диск, два планшета и чехол); на приобретения средств безопасности (двух мотошлемов и кофра) для осуществления контрольной функции на квадрицикле; подключение доступа к сети RTKNet базовых станций; обновление периода поверки геодезической спутниковой аппаратуры GALAXY G1 Plus и лазерного дальномера Leica Disto D510. Мероприятие направлено на достижение целевого показателя 22 «Количество единиц программного (материально-технического) обеспечения, по которым проведены работы по созданию, приобретению, обновлению с целью выполнения функции муниципального земельного и лесного контроля». На 2023 год установлено плановое значение в размере 9 единиц. Фактически осуществлены работы в отношении 2 единиц программного обеспечения и приобретены 7 единиц оборудования и комплектующих. Целевой показатель достигнут.

2. Формирование земельных участков для индивидуального жилищного строительства - 574,4 тыс. руб. Заключены и исполнены 4 контракта на формирование 69 земельных участков для ИЖС в основном в микрорайоне «Нансена».

Целевой показатель 23 «Количество сформированных земельных участков для индивидуального жилищного строительства»: установлено плановое значение в размере 69 участков, фактически сформировано 69 участков. Целевой показатель достигнут. Целевой показатель 24 «Доля сформированных земельных участков для индивидуального жилищного строительства от общего количества земельных участков, требующих формирования в соответствии с очередностью»: установлено плановое значение в размере 4,2% (69 земельных участка из 1643 требующих формирования), фактическое значение целевого показателя составило 4,2%.

3. Формирование земельных участков под объектами муниципальной собственности в целях государственной регистрации права муниципального образования Серовский городской округ на земельные участки - 160,0 тыс. руб. Заключены и исполнены 3 контракта на формирование 9 земельных участков под объектами муниципальной собственности. Мероприятие направлено на достижение целевого показателя 28 «Количество сформированных земельных участков под объектами муниципальной собственности». На 2023 год установлено плановое значение в размере 9 участков, целевой показатель достигнут.

4. Формирование земельных участков под новое строительство, благоустройство территории округа - 153,1 тыс. руб. Заключены и исполнены 3 контракта на формирование 12 земельных участков под новое строительство, благоустройство. Мероприятие направлено на достижение целевого показателя 29 «Количество сформированных земельных участков под новое строительство (благоустройство)». На 2023 год установлено плановое значение в размере 12 участков, целевой показатель достигнут.

5. Формирование земель сельскохозяйственного назначения с целью вовлечения их в оборот - 81,5 тыс. руб. Заключен и исполнен 1 контракт на формирование земель сельскохозяйственного назначения. Мероприятие направлено на достижение целевого показателя 52 «Общая площадь сформированных земель сельскохозяйственного назначения». Плановое значение установлено в размере 245 300 м2, целевой показатель достигнут.

Подпрограмма 3. Осуществление градостроительной деятельности

Финансирование составило – 4740,0 тыс. руб. или 100,0% от плана.

1. Актуализация документов территориального планирования и градостроительного зонирования - 2050,0 тыс. руб. 29.09.2023 заключен муниципальный контракт, цена контракта составила 2 050,0 тыс. руб., электронный аукцион состоялся без экономии, контракт исполнен и оплачен. Мероприятие в отчетном году реализовано в полном объеме.

Целевой показатель 32 «Обеспеченность актуализированными документами территориального планирования (Генеральный план Серовского городского округа) с учетом их перевода в цифровой (векторный) вид»: плановое значение целевого показателя составляет 88%, фактически из 37 границ населенных пунктов по Генеральному плану на учете стоит 36, что составляет 97,3%, достижение целевого показателя составило 110,6%. Целевой показатель 33 «Обеспеченность актуализированными документами градостроительного зонирования (Правила землепользования и застройки Серовского городского округа) с учетом их перевода в цифровой (векторный) вид»: плановое значение целевого показателя составляет 96%. Территориальные зоны устанавливались в отношении 37 населенных пунктов Серовского городского округа, в том числе 36 сельских населенных пунктов и г. Серов. Соответственно и ПЗЗ (его текстовая часть) была приведена в соответствие в отношении 37 населенных пунктов из 37. В состав 37 населенных пунктов входит 125 территориальных зон, из них сельских населенных пунктов 110. На учете стоит 125 территориальных зон, в том числе 110 территориальных зон сельских населенных пунктов и 15 – город Серов. Фактическое значение показателя - 100%, достижение - 104,2%.

2. Ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности - 650,0 тыс. руб. 25.09.2023 заключен муниципальный контракт, контракт исполнен и оплачен. Мероприятие направлено на достижение целевого показателя 36 «Количество документов, содержащих сведения о сетях инженерно-технического обеспечения на территории Серовского городского округа, переведенных в цифровой вид и внесенных в базу информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД), в год». На 2023 год установлено плановое значение в количестве 480 документов, целевой показатель достигнут.

3. Подготовка документации по планировке территории в целях строительства и благоустройства - 1700,0 тыс. руб. Заключены и исполнены 5 контрактов по формированию проекта планировки жилой застройки общей площадью 116,63 га. Мероприятие направлено на достижение целевого показателя 39 «Доля площади территорий, на которую разработана документация по планировке территорий в целях строительства и благоустройства, к площади территории, предусмотренной Генеральным планом Серовского городского округа, в год». На 2023 год установлено плановое значение в размере 17% (117 га к предусмотренной площади 700 га). Фактически разработана документация по планировке территорий в целях строительства и благоустройства в рамках исполнения контрактов на общую площадь 116,63 га. Значение целевого показателя составило 17%, целевой показатель достигнут.

4. Проведение работ (оказание услуг) по лесоустройству и разработке лесохозяйственных регламентов в отношении городских лесов, расположенных в границах населенных пунктов Серовского городского округа - 340,0 тыс. руб. 02.10.2023 заключен муниципальный контракт, цена контракта составила 340,0 тыс. руб., экономия по итогам электронного аукциона составила 1660,0 тыс. руб. Контракт исполнен и оплачен. Экономия в полном объеме перераспределена на не программные мероприятия для оплаты исполнительных документов. Мероприятие направлено на достижение целевого показателя 50 «Площадь городских лесов в соответствии с документами территориального планирования и градостроительного зонирования, в отношении которых проведены работы по лесоустройству». На 2023 год установлено плановое значение в размере 3105 га. Целевой показатель достигнут.

Подпрограмма 4. Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление собственностью Серовского городского округа»

Финансирование составило 14 097,6 тыс. руб. или 100,0% от плана. Целевые показатели в рамках подпрограммы не установлены.

1. Изготовление Реестра муниципальной собственности на бумажном носителе - 7,2 тыс. руб. Заключен и оплачен контракт на оказание услуг по изготовлению Реестра муниципальной собственности.

2. Оплата государственной пошлины и штрафов - 11,0 тыс. руб. Оплачена государственная пошлина за внесение изменений в регистрационные документы 4 транспортных средств (в том числе спецтехники), оплачена государственная пошлина за регистрацию вновь приобретенного в 2022 году автогрейдера (спецтехника) в рамках обновления материально-технической базы.

3. Страхование имущества, находящегося в муниципальной собственности, в том числе ответственности перед третьими лицами - 440,1 тыс. руб. Заключены и оплачены 3 договора на оформление 110 полисов ОСАГО, в том числе муниципальный контракт на сумму 344,4 тыс. руб. на оформление 99 полисов ОСАГО. Экономия по результатам конкурсных процедур - 508,8 тыс. руб., практически в полном объеме перераспределена на не программные мероприятия для оплаты исполнительных документов.

4. Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных жилых домах - 12 834,2 тыс. руб. Оплачены взносы ТСЖ за декабрь 2022 года и январь-декабрь 2023 года; Региональному Фонду содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области за январь-декабрь 2023 года, проведен 261 платеж. Остаток средств перераспределен на не программные мероприятия для оплаты исполнительных документов.

5. Оплата агентского вознаграждения в соответствии с условиями агентских договоров - 333,5 тыс. руб. Оплачено агентское вознаграждение АО «ЭнергосбыТ Плюс» за декабрь 2022 года - ноябрь 2023 года.

6. Оплата налога на добавленную стоимость с доходов, полученных от физически лиц - 471,6 тыс. руб. Оплачен налог с доходов, полученных от физических лиц (аренда, продажа имущества, составляющего муниципальную казну) за IV кв. 2022 года и за I, II, III кв. 2023 года.

# VII. «Развитие системы образования в Серовском городском округе» на 2023-2027 годы

Финансирование за счет средств местного, областного бюджетов и внебюджетных источников составило 2 774 220,7 тыс. руб. или 99,2% от плана.  Целевые показатели программы выполнены в среднем на 120,7% от плана, эффективность реализации – выше средней.

Подпрограмма 1. Качество образования, как основа благополучия.

Финансирование - 2 618 513,9 тыс. руб. или 99,2% от плана.

1. Приобретены методические и дидактические средства обучения, наглядные пособия, игры, игрушки. Размер субвенции на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек выделяется в соответствии с базовым нормативом финансирования утвержденным Законом Свердловской области №119-ОЗ «О нормативах финансового обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общего образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, муниципальных общеобразовательных организациях за счет субвенций, предоставляемых из областного бюджета».

2. Возмещение родительской платы льготным категориям детей в МДОУ: льгота предоставляется в соответствии с постановлением администрации Серовского городского округа № 102 от 04.02.2014 «Об утверждении Порядка начисления, взимания и расходования родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных казенных, бюджетных и автономных дошкольных образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования». Выплаты произведены по фактически начисленной родительской плате.

3. Организация питания обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций осуществляется в соответствии Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организации общественного питания населения и в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 05.03.2014 № 146-ПП. Стоимость питания обучающихся с 01.01.2023 определена постановлением администрации Серовского городского округа от 10.06.2022 № 819 «Об организации питания обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций Серовского городского округа» и составляет: обучающиеся 1-4 классов - завтрак 108,68 руб., обед 156,99 руб., льготные категории 5-11 классов - завтрак 129,2 руб., обед 186,62 руб., дети с ОВЗ, в том числе дети-инвалиды 1-4 классов (2-разовое питание) - 265,68 руб., дети с ОВЗ, в том числе дети-инвалиды 5-11 классов (2-разовое питание) - 315,82 руб.

По итогам 2023 года охват горячим питанием детей составляет 97,9%, расходы составили 137 298,5 тыс. руб.

4. На территории Серовского городского округа охват детей в возрасте от 5 до 18 лет услугами дополнительного образования составляет 75,54% от общего количества детей и подростков в возрасте от 5 до 18 лет. МАУ ДО «Центр детского творчества» – многопрофильное учреждение дополнительного образования. Работает 52 объединения по 5 направлениям: техническое, естественно - научное, физкультурно-спортивное, социально-педагогическое, художественно-эстетическое. Приоритетным направлением деятельности МАУ ДО «ЦДТ» является развитие технического творчества. Образовательный процесс осуществляется в одновозрастных и разновозрастных объединениях по интересам (клуб, ансамбль, группа, секция, кружок, оркестр и другие).

5. В 2022-2023 учебном году государственная итоговая аттестация (ГИА) проводилась в период с 24 мая по 01 июля 2023 года.

5.1. Участие в ГИА выпускников 11-х классов.

Проходили государственную итоговую аттестацию 323 человека, 100% выпускников проходили ГИА в форме единого государственного экзамена, 100% выпускников 11-х классов получили аттестаты о среднем общем образовании.

Получили медаль «За особые успехи в учении» 19 выпускников (5,9%), 100 баллов за ЕГЭ – 2 выпускника, 200 баллов – 1 выпускник.

В 2023 году 142 выпускника (44%) окончили среднюю школу на «4» и «5»,  72 выпускника (22,3%) награждены похвальными грамотами, 185 человек (57,3%) поступили в высшие учебные заведения, из них 170 человек – в ВУЗы Свердловской области, 135 человека (41,8%) поступили в организации среднего профессионального образования.

5.2. Участие в ГИА выпускников 9-х классов.

Всего обучалось в 9-х классах муниципальных общеобразовательных организаций 993 человека, из них 42 человека по решению Педагогических советов были не допущены к государственной итоговой аттестации.

Проходили государственную итоговую аттестацию 951 человек, из них: 891 (93,7%) человек сдавали основной государственный экзамен (4 предмета), 60 человек (7,5%) – обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья сдавали государственный выпускной экзамен (в 2022 году было 70 человек) (только русский язык и математику).

918 человек (96,5%) выпускников подтвердили успешное освоение образовательных программ основного общего образования и получили аттестаты об основном общем образовании. 238 человек (25,0%) окончили основную школу на «4» и «5», 28 выпускников (2,9%) получили аттестат с отличием, 99 выпускников (10,4%) награждены похвальными грамотами.

33 человека (3,5%) оставлены на повторное обучение в 9-м классе, так как имеют неудовлетворительные результаты сдачи ОГЭ.

Выпускники 9-х классов продолжают обучение в образовательных организациях среднего общего образования и организациях среднего профессионального образования. В образовательные организации среднего профессионального образования поступили 523 человека (56,97%), в 10-х классах обучается 385 человек (41,9%).

6. Капитальный ремонт, приведение зданий и сооружений в соответствие с санитарным и пожарным законодательством, выполнение предписаний.

В МАУ ДО «ЦДТ» выполнены следующие работы: капитальный ремонт кровли здания - 14 441,0 тыс. руб., ремонт фасада - 7 136,0 тыс. руб., ремонт помещения актового зала - 1 200,4 тыс. руб., монтаж и установка светодиодной вывески – 665,9 тыс. руб., ремонт коридора 3 этажа – 766,8 тыс. руб., замена автоматических выключателей в электрощитах – 99,7 тыс. руб.

В МАОУ СОШ № 15 выполнен капитальный ремонт кровли спортивного зала здания - 2 479,9 тыс. руб.

Установлены ограждения в 13 организациях (4 школы и 9 детских садов) - 21 134,4 тыс. руб. Выполнена установка домофонов на калитки (9 детских садов и 2 школы) - 1541,6 тыс. руб. Проведено спиливание деревьев на территории 6 образовательных организаций - 917,8 тыс. руб.

В восьми организациях выполнены работы по модернизации пожарной сигнализации - 7 822,5 тыс. руб.

Выполнены мероприятия по созданию безопасных условий пребывания в муниципальных организациях отдыха детей и их оздоровления (облицовка фасада спального корпуса, устройство ограждения, ремонт главного корпуса «Веселый бор», ремонт помещений 1 корпуса ЗОЛ «Чайка») - 23 720,2 тыс. руб.

Переоборудованы помещения в школе поселка Марсяты под детский сад -  1743,7 тыс. руб. Произведен ремонт пола в музыкальном и спортивном залах детского сада  № 24 - 717,5 тыс. руб.

Выполнен монтаж системы видеонаблюдения и охраной сигнализации в детских садах 2, 9, 20, 11, 36 - 822,4 тыс. руб. Установлена система оповещения и контроля доступа в МБОУ СОШ с.Андриановичи – 586,2 тыс. руб.

Проведено техническое обследование здания начальной школы МАОУ СОШ № 14 - 269,0 тыс. руб.

Выполнены предписания в МАОУ СОШ № 1 - 248,3 тыс. руб., в МАОУ СОШ № 27 - 389,4 тыс. руб.

В филиале МАДОУ № 21 детский сад № 3 выполнены мероприятия по созданию условий для получения детьми-инвалидами качественного образования - 910,9 тыс. руб.

Подпрограмма 2. Организация отдыха детей и молодежи

Финансирование - 114 425,0 тыс. руб. или 99,1% от плана.

Охват отдыхом и оздоровлением детей в период школьных каникул 2023 года составил 3 648 детей, в том числе:

- в загородных оздоровительных лагерях МАУ ДО ООЦ «Чайка» - 1690 детей, их них: в период весенних каникул - 40 детей, в период летних каникул – 1610детей (по 322 ребенка в каждой смене), в период осенних каникул – 40 детей;

- в лагерях труда и отдыха – 335 несовершеннолетних;

- временно трудоустроенных несовершеннолетних – 15 человек;

- в санаториях – 177 детей, в том числе: в период весенних каникул – 35 детей, в период летних каникул - 142 ребенка, из них 80 детей направлены в ООО ДСОК «Жемчужина» (г.Анапа) в рамках областного проекта «Поезд здоровья», 62 ребенка в ООО СП «Чистые ключи» (г.Серов);

5) в лагерях с дневным пребыванием детей, открытых на базе муниципальных общеобразовательных учреждений и клубах МБУ ДО ЦДП «Эдельвейс» отдыхом охвачено 2 756 детей, их них: в период весенних каникул – 220 чел., в период летних каникул – 1620 чел., в период осенних каникул – 900 чел.

6) отдыхом на Черноморском побережье в ООО ДСОК «Жемчужина» охвачено 105 детей отдельных категорий, определенных постановлением Правительства Свердловской области от 09.02.2023 № 86-ПП;

7) учебные 5-дневные сборы для учащихся 10-х классов: охват 170 человек, из них 160 несовершеннолетних.

8) количество детей, охваченных отдыхом и оздоровлением (за исключением детей-сирот) в учебное время, составило 131 человек. Дети отдохнули и оздоровились в санатории на базе МБУ «Детский оздоровительно-образовательный центр «Солнышко» (г.Лесной).

Подпрограмма 3. Педагогические кадры XXI века

Финансирование - 551,7 тыс. руб. или 37,1% от плана.

Всего в муниципальных образовательных организациях работает 2839 человек, из них 1536 педагогических и руководящих работников: в муниципальных общеобразовательных организациях – 809 человек, в муниципальных дошкольных образовательных организациях – 723 человека, в муниципальных организациях дополнительного образования детей – 44 человека.

Количество педагогов с высшим образованием в муниципальных образовательных организациях составляет 58%, со средним профессиональным образованием - 42%.

В 2023 году произведена оплата за образовательные услуги 2 студентам согласно утвержденного списка кандидатов на обучение.

Итоги профессиональных педагогических конкурсов, предусмотренных в 2023 году, подведены и проведены без финансовых затрат.

Вручение премии Главы Серовского городского округа лучшим педагогическим работникам образовательных организаций и приобретение подарков для награждения лучших образовательных организаций предусмотренных в 2023 году проведены (5 человек).

Подпрограмма 4. Реализация проекта «Уральская инженерная школа»

Финансирование – 453,0 тыс. руб. или 100% от плана.

Реализуется план мероприятий («дорожной карты») по обеспечению условий реализации муниципальными образовательными организациями образовательных программ естественно-научного цикла и профориентационной работы, который  предусматривает взаимодействие муниципальных образовательных организаций с ПАО «Надеждинский металлургический завод», негосударственным благотворительным фондом поддержки культурных и социальных инициатив «Достойным – лучшее», средними профессиональными образовательными организациями.

По результатам 2023 года завершили обучение в Инженерной школе УГМК 9 одиннадцатиклассников, продолжают обучение 27 обучающихся 2-6 классов («Занимательная лаборатория») и 222 обучающихся 7-10 классов.

В 2023 году по результатам муниципального конкурса 4 проекта представлены на региональном конкурсе «Инженериада УГМК».

В рамках проекта «Уральская инженерная школа» на базе МАУ ДО «Центр детского творчества» прошел YI открытый Турнир математиков среди обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций городских округов Свердловской области. В турнире приняли участие 144 обучающихся 8-9 классов муниципальных общеобразовательных организаций.

10 обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций приняли участие в Челябинской летней математической школе «Вектор успеха».

Организованы и проведены презентационные площадки работы центров «Точка Роста», отрытых в 2019-2022 годах.

Традиционно прошли Открытые фестивали технического творчества, посвященные Году педагога и наставника на базе МАОУ СОШ № 14 им. В.Ф. Фуфачева и МАУ ДО «Центр детского творчества».

10 обучающихся МОУ СОШ № 1 «Полифорум» и МБОУ ООШ с. Филькино приняли участие во Всероссийском конкурсе исследовательских проектов «Наука. Творчество, Духовность» в г. Москва.

9 обучающихся МОУ представили проекты по инженерным и техническим направлениям на региональной научно-практической конференции учащихся, студентов и молодых ученых «Молодежь и наука 2023» в Технологическом институте НИЯУ МИФИ г.Лесной. 9 обучающихся прошли отбор и проходят обучение в Уральской научно-исследовательской лаборатории «УНИЛАБ», проекте Министерства образования и молодежной политики Свердловской области, НБФ культурных и социальных инициатив «Достойным – лучшее», Гимназии «Екатеринбург – Париж», ОЦ «Золотое сечение».

Приобретены ноутбуки для реализации программ детского технического творчества на базе МАУ ДО «Центр детского творчества».

В рамках реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» ОУ 13, п. Красноярка получили оборудование в рамках внедрения цифровой образовательной среды.

МАОУ СОШ № 14 им. В.Ф. Фуфачева прошла отбор на предоставление субсидий из областного бюджета местному бюджету в рамках реализации программы «Уральская инженерная школа».

Подпрограмма 5. Развитие системы поддержки талантливых и одаренных детей и подростков

Финансирование - 2 016,8 тыс. руб. или 83,8% от плана.

В 2022-2023 учебном году проведены следующие конкурсные мероприятия: конкурс «Дорожные правила важны – дорожные правила все знать должны» для обучающихся 1-11, конкурс литературного творчества детей с ограниченными возможностями здоров «Планета детства», конкурс рисунков детей с ограниченными возможностями здоровья «От сердца к сердцу», творческий конкурс буклетов по пожарной безопасности «В Новый год без пожара!», конкурс «В дружбе народов – единство России», городская интеллектуальная игра № 2 «Интеллектуальное казино», конкурс плакатов на иностранных языках к праздникам Нового года и Рождества, конкурс противопожарной направленности «Спасателям отважным посвящается!», конкурс по творчеству Эдварда Грига «…Жизнь удивительна и прекрасна…», конкурс «Путешествие в страну Вообразилию», фестиваль культуры Уральского казачества, «Казачьи забавы», игра по физике «Путешествие по стране КАЛОРИЯ».

Проведены спортивные мероприятия: первенство Серовского городского округа по баскетболу среди образовательных учреждений «КЭС-Баскет» сезона 2023-2024 гг., лекгоатлетический кросс «Золотая осень».

Подпрограмма 6. Патриотическое воспитание молодежи на территории Серовского городского округа

Финансирование - 4 168,5 тыс. руб. или 98,6% от плана.

В целях гражданско-патриотического воспитания и допризывной подготовки молодёжи в Серовском городском округе действуют 5 военно-патриотических клубов и 4 юнармейских отряда на базе 9 общеобразовательных организаций.

В 2023 году муниципальные образовательные организации приняли участие во всероссийских и региональных патриотических акциях «Блокадный хлеб», «Уроки второй мировой войны», «Флаг России», «Диктант Победы».

В рамках тактической подготовки были организованы игры «Лазертаг» и «Пейнтбол». На базе филиала МАУ ДО ДООЦ «Чайка» - «Вевселый бор» проведены 5-дневные учебные сборы допризывной подготовки среди юношей, обучающихся в 10-х классах муниципальных общеобразовательных организаций.

Подпрограмма 7. Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в Серовском городском округе»

Финансирование - 33 969,4 тыс. руб. или 98,7% от плана.

Информация о развитии системы образования, муниципального образования и иной официальной информации размещена в газете «Серовский рабочий» и на ТВ канале. В газете «Серовский рабочий» размещено информационных материалов на 21 363 кв.см. печатной площади.

# VIII. «Обеспечение общественной безопасности на территории Серовского городского округа» на 2021-2027 годы

Финансирование за счет средств местного бюджета составило 28 744,7 тыс. руб. или 98,6% от плана. Целевые показатели программы выполнены в среднем на 117,7% от плана, эффективность реализации – выше средней.

Подпрограмма 1. Гражданская оборона

Исполнение – 35,0 тыс. руб. или 100% от плана.

1. Приобретение и распространение печатных материалов по вопросам гражданской обороны - 4,6 тыс. руб. или 99,98%. Выполнен муниципальный контракт на приобретение и распространение печатной продукции в количестве 125 шт. памяток формата А4.

2. Приобретение информационных стендов в области ГО и ЧС для учебно-консультационных пунктов - 30,4 тыс. руб. или 100%. Выполнен муниципальный контракт на приобретение информационных в количестве 16 шт.

Подпрограмма 2. Защита от чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности на территории Серовского городского округа и обеспечение функционирования аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»

Объем финансирования – 2 024,1 тыс. руб. или 98,9% от плана.

1. Обеспечение безопасности людей на водных объектах - 261,2 тыс. руб. или 92,5%.  Выполнены контракты по организации лодочной переправы на период весеннего паводка для перевозки людей через водоемы в д.Магина и в п.Красный Яр (р. Сосьва).

2. Приобретение и установка информационных стендов на переправах, а также знаков безопасности на водных объектах – 139,7 тыс.  руб. или  100%. Выполнен муниципальный контракт на приобретение и установку информационных стендов в количестве 38 шт.

3. Техническое обслуживание и ремонт аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» – 299,3 тыс. руб. или 99,8%. Работы, предусмотренные условиями контракта, выполнены, оплата произведена в полном объеме за фактически оказанные услуги.

4. Выполнен муниципальный контракт на монтаж и подключение камеры видеонаблюдения на паводкоопасном направлении на Киселевском водохранилище (пост охраны) - 319,6 тыс. руб. или 100%.

5. Эксплуатационно-техническое обслуживание системы оповещения Серовского городского округа, приобретение и монтаж оборудования для повышения качества ее работы - 1 004,2 тыс. руб. или 100%.

В 2023 году выполнены контракты на эксплуатационно-техническое обслуживание системы оповещения на сумму 823,3 тыс. руб., на приобретение и монтаж оборудования для повышения качества системы оповещения на сумму 54,0 тыс. руб. (установлен в рамках проведения ремонта усилитель - 1 шт.), на приобретение оборудования для системы оповещения (приобретены в рамках проведения ремонта трансляционный усилитель - 1 шт., рупорные громкоговорители - 4 шт.).

Подпрограмма 3. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Серовского городского округа

Объем финансирования – 4 429,7 тыс. руб. или 99,6% от плана.

1. Прочие мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности: исполнение - 276,8 тыс. руб. или 99,9%.

В 2023 году выполнены договор на приобретение извещателей пожарных в количестве 188 шт. на сумму 99,6 тыс. руб., контракт на техническое обслуживание и ремонт электрозвуковых сирен на сумму 177,4 тыс. руб.

2. Ремонт и обустройство пожарных водоемов в целях создания условий для забора в любое время годы воды из источников наружного водоснабжения - 2 236,1 тыс. руб. или 100,0%.

Проведены работы по ремонту и обустройству 10 пожарных водоемов по адресам: п. Первомайский, ул. Маркова, 1; п. Новое Сотрино, ст. Сотрино, ул. Уральская, 1; п. Красноглинный, ул. Лесная, 4; д. Еловый Падун, ул. Центральная, 17; ул. 1-ая Овощная Пруд; ул. Вагонников Пруд; п. Первомайский, ул. Уральская (район магазина); п. Ларьковка, ул. Школьная (возле реки Волчанка); п. Красноярка, ул. Серова, 3; с. Филькино, ул. Гаражная, 6а.

3. Выполнение работ по устройству минерализованных полос в сельских населенных пунктах - 511,4 тыс. руб. или 100%.

Проведено устройство минерализованных полос шириной 10 метров в 8 населенных пунктах общей протяженностью 15,39 га: д. Семенова, д. Магина, д. Морозково, д. Поспелкова, с. Филькино, г. Серов (п. Новая Кола), п. Еловка, п. Новая Еловка.

4. Устройство и ремонт пожарных гидрантов - 734,8 тыс. руб. или 97,6%. Осуществлен ремонт 10 пожарных гидрантов (замена).

5. Субсидии на поддержку общественных объединений добровольной пожарной охраны: исполнение - 651,9 тыс. руб. или 100%.  Произведена выплата субсидии за декабрь 2022 года, за 9 месяцев и частично за 4 квартал 2023 года.

Подпрограмма 4. Профилактика правонарушений на территории Серовского городского округа

Объем финансирования - 310,5 тыс. руб. или 100% от плана.

Подпрограмма 5. Обеспечение реализации муниципальной программы «Обеспечение общественной безопасности на территории Серовского городского округа»

Объем финансирования - 21 964,0 тыс. руб. или 98,3% от плана.

1. Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление гражданской защиты Серовского городского округа» - 11 745,8 тыс. руб. или 97,6%.

2. Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление гражданской защиты Серовского городского округа» (единая дежурно-диспетчерская служба)  - 10 218,2 тыс. руб. или 99,1%.

# IX. «Профилактика терроризма, минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений, профилактика экстремизма в Серовском городском округе» на 2022-2027 годы

Финансирование за счет средств местного бюджета составило 690,4 тыс. руб. или 100,0% от плана. Целевые показатели программы выполнены на 100% от плана, эффективность реализации – высокая.

Подпрограмма 1. Профилактика терроризма, минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений

1. Обеспечение выпуска и размещения видео-аудио роликов и печатной продукции по вопросам профилактики терроризма – 22,4 тыс. руб., изготовлено 600 шт. листовок по профилактике терроризма.

2. Приобретение, монтаж, технологическое присоединение и техническое обслуживание оборудования систем видеонаблюдения и (или) оповещения в местах массового пребывания людей, в местах и на маршрутах традиционного проведения культурно-массовых и спортивных мероприятий – 446,3 тыс. руб.

Выполнены контракты на техническое обслуживание установки «Стрелец-Мониторинг» и рабочего места на сумму 117,0 тыс. руб., на оказание услуг по поставке, монтажу и пуско-наладке системы видеонаблюдения по адресу ул. Зеленая, д. 28 на сумму 211,3 тыс. руб., на оказание услуг по поставке, монтажу и пуско-наладке системы видеонаблюдения по адресу ул. Черняховского, д.11А на сумму 118,0 тыс. руб.

Подпрограмма 2. Профилактика экстремизма

1. Проведение культурных и спортивных мероприятий, направленных на профилактику экстремизма и терроризма – 217,0 тыс. руб.

2. Приобретение и распространение печатной продукции по вопросам профилактики экстремизма – 4,7 тыс. руб., изготовлены 125 листовок формата А4 по профилактике экстремизма.

# X. «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности на территории Серовского городского округа» на 2021-2027 годы

Финансирование за счет средств местного, областного бюджетов и  публично-правовой компании «Фонд развития территорий» составило 190 470,3 тыс. руб. или 80,5% от плана. Целевые показатели программы выполнены на 100,6% от плана, эффективность реализации – высокая.

Подпрограмма 1. Улучшение жилищных условий, создание благоприятной среды для проживания граждан округа, прочие мероприятия в области коммунального хозяйства

Финансирование – 21 008,3 тыс. руб. или 99,4% от плана.

Все запланированные мероприятия выполнены в полном объеме: обеспечение населения ст. Каква питьевой водой, содержание водонапорной башни в п. 2-я Молочная по ул. 2-Огородная содержание водозаборных скважин,  водоотведение ключиков и сточных вод, мероприятия по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах для инвалидов,  муниципальная поддержка капитального ремонта муниципального имущества в многоквартирных домах, модернизация системы теплоснабжения жилых домов.

Подпрограмма 2. Развитие и модернизация объектов коммунального комплекса Серовского городского округа

Выполнено работ – 102 562,9 тыс. руб., финансирование – 89 961,1 тыс. руб. или 67,2% от плана. Невыполнение плана произошло по причине неполного поступления средств областного бюджета и средств публично-правовой компании «Фонд развития территорий» в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 07.12.2023 № 919-ПП на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры.

Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме:

1. Реконструкция котельной № 6 по ул. Каляева, 100.

Автоматизированная блочно-модульная газовая котельная мощностью 15,0 МВт введена в эксплуатацию, 17.08.2023 получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Общая протяженность введенных тепловых сетей 273 м. Освоено средств с начала строительства — 176 899,3 тыс. руб., в том числе в 2023 году – 53012,0 тыс. руб. Работа новой котельной обеспечит стабильным теплоснабжением потребителей микрорайона «Восточный» численностью 2048 чел., проживающих в 17 многоквартирных домах, и 115-квартирный жилой дом по ул. Ленина, 186.

Реконструкция котельной создаст возможность перспективной застройки микрорайона «Восточный», предусмотренной Генеральным планом Серовского городского округа.

2. Реконструкция водопроводной сети от насосной 3 подъема на ул. Автодорожная до забора Серовской ГРЭС: 05.06.2023 заключен муниципальный контракт со сроком завершения объекта 30.08.2024. В 2023 году выполнено работ в объеме 6 323,8 тыс. руб.

3. Капитальный ремонт участка тепловой сети через ул. Рабочей Молодежи, от дома № 3 до дома № 4: выполнено работ - 2 842,3 тыс. руб., протяженность отремонтированного участка — 60,7 м.

4. Получены заключения на достоверность на 8 объектов капитального ремонта, включенных в региональную программу по модернизации систем коммунальной инфраструктуры Свердловской области на 2023-2027 годы.

5. Капитальный ремонт котельной № 24 по адресу: г. Серов, ул. Киселевское шоссе, д. 5, стр. 23: выполнено работ - 1 212,5 тыс. руб.

6. Капитальный ремонт участка теплосети от ТК-3 у жилого дома по ул. Автодорожная, 19 до ГСК по ул. Строителей, 12 (участок в районе ул. Мира, 21: выполнено работ - 1 676,7 тыс. руб., протяженность отремонтированного участка — 34,6 м.

7. Капитальный ремонт теплосети по ул. Землячки от котельной № 25 с переходом по ул. Гагарина в районе дома № 23: выполнено работ - 2 874,3 тыс. руб., протяженность отремонтированного участка — 67,2 м.

8. Капитальный ремонт водопроводной сети от магистрального водопровода по ул. Парковая к жилым домам №№ 1 А, 3 А, 4 А, 5 А, 6 А по ул. Карпинского, №№ 15, 17, 19 по ул. Кирова: выполнено работ - 1 160,3 тыс. руб., протяженность отремонтированного участка - 397,5 м.

8. Капитальный ремонт участка тепловой сети от ГСК по ул. Строителей № 12 до ТК по ул. Жданова № 4 (2-й участок), выполнено работ в объеме 8 909,1 тыс. руб., протяженность отремонтированного участка - 261,1 м.

9. Капитальный ремонт участка тепловой сети от ТК по ул. Жданова № 2-4 до ул. Жданова № 15 (3-й участок) выполнено работ - 6 254,3 тыс. руб., протяженность отремонтированного участка - 98,1 м.

10. Капитальный ремонт участка тепловой сети от ул. Рабочей молодежи № 3 до теплового пункта по ул. Кирова № 4А, выполнено работ - 8 320,9 тыс. руб., протяженность отремонтированного участка - 179,53 м.

11. Капитальный ремонт участка водопроводной сети по ул. Победы от ул. Северная до ул. Папанинцев, выполнено работ - 5 914,1 тыс. руб., протяженность отремонтированного участка - 545 м.

Подпрограмма 4. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов жилищно-коммунального комплекса

Финансирование - 95,0 тыс. руб. или 17,8% от плана.

Выполнены разработка топливно-энергетического баланса СГО. Работы по актуализация Схемы теплоснабжения территории города Серова на 2016-2030 годы не выполнялись ввиду отсутствия необходимости.

Подпрограмма 5. Чистая вода

Финансирование – 19 517,96 тыс. руб. или 95,8% от плана.

1. Выполнены проектные работы по объекту «Станция водоподготовки» по адресу: г. Серов, ул. Киселевское шоссе 5 строение № 6», получено положительное заключение экспертизы проектной документации ГАУ СО «Управление государственной экспертизы». Проектно-сметная документация утверждена постановлением администрации Серовского городского округа от 30.03.2023         № 492. Стоимость строительства объекта в текущих ценах IV квартала 2022 года — 98 033,4 тыс. руб.

2. Разработана проектная документация и выполнены работы по объекту «Водопровод от Чувашских скважин до водопровода на промплощадке г.Серов, пос. Вятчино» в объеме 16 489,0 тыс. руб. 9 ноября водопровод запущен в работу.

3. Организация зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения: освоено 428,95 тыс. руб.

Подпрограмма 6. Обеспечение деятельности муниципального учреждения

Финансирование - 59 887,9 тыс. руб. или 98,6% от плана. Средства направлены на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства».

# XI. «Развитие транспорта, дорожного хозяйства и благоустройство на территории Серовского городского округа» на 2021-2027 годы

Финансирование за счет средств местного и областного бюджетов составило 457 370,5 тыс. руб. или 83,7% от плана. Целевые показатели программы выполнены на 93,2% от плана, эффективность реализации – средняя.

Подпрограмма 1. Благоустройство

Финансирование – 98 778,4 тыс. руб. или 98,6% от плана.

1. Выполнены работы по содержанию и ремонту сети уличного освещения, по озеленению, благоустройству, содержанию мест захоронения, содержанию и обустройству контейнерных площадок, установке урн (на ул. К. Маркса - 20 шт.).

2. Выполнено строительство уличного освещения на 4 участках:

1) ул. Левый берег Каквы (установлено 74 светильника, 88 опоры, 2240 м СИП); 2) ул. Рабочей Молодежи, Типографская, Калинина, Толмачева, Папанинцев, Я. Свердлова, с границами от ул. Ключевая до ул. Советская (установлено 129 светильников, 149 опор, 4710 м СИП); 3) пер Нанасена от ул. Нансена до ул. М. Горького (установлено 7 опор, 7 светильников, 252 м СИП); 4) пер. Еловый до ул. Автодорожная (установлено 47 светильников, 52 опор,
1753 м СИП).

Всего в 2023 году установлено 257 светильников, 296 опор, 8 955 м СИП.

3. Выполнены проектные работы на строительство уличного освещения:

1) ул. Рабочей Молодежи, Типографская, Калинина, Толмачева, Папанинцев, Я. Свердлова с границами от ул. Советская до ул. Циолковского; 2) ул. Сталеваров, ул. Мопра; 3) ул. Нахабина.

Освоено средств на строительстве уличного освещения 11 520,6 тыс. руб.

Подпрограмма 2. Транспортное обслуживание, водное и дорожное хозяйство

Финансирование - 237 106,95 тыс. руб. или 99,5% от плана. Все запланированные работы выполнены в полном объеме:

- замена 7 остановочных комплексов - 1 278,9 тыс. руб.;

- содержание улично-дорожной сети - 101 177,1 тыс. руб.

- содержание паромов, устройство ледовых переправ и бонов -
824,0 тыс. руб.;

- паспортизация автомобильных дорог - 1 200,0 тыс. руб.;

- обслуживание ж/д переезда на перегоне Дровяное-Поперечный - 5432,7 тыс. руб.;

- проведение мероприятий (монтаж светофорных объектов, нанесение дорожной разметки и пр.) на пешеходных переходах вблизи общеобразовательных учреждений и других социально значимых объектов для приведения пешеходных переходов в соответствие национальному стандарту РФ — 13 051,9 тыс. руб.;

- ремонт автодорог с щебеночным покрытием - 2 039,6 тыс. руб.

Выполнены работы по устройству пандусов и ремонту лестничных маршей по адресам: г. Серов, ул. Л. Толстого, д. 27, ул. Л. Толстого, д. 25, ул. К. Маркса, д. 39, ул. Ленина, д. 134.

Выполнен ремонт ул. Нансена (от пр. Серова до пер. Еловый) протяженностью 2 240 м., ул. Набережная Пруда (от ул. Краснофлотская до ул. Кирова) протяженностью 669 м., ул. Краснофлотская (от ул. Орджоникидзе до ж/д переезда) протяженностью 1 495 м., итого – 4 404,5 м.

Общая площадь автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых выполнен ремонт, составила 38 750,87 кв. м.

На выполнение мероприятий по обеспечению безопасной эксплуатации и содержанию гидротехнического сооружения Киселевский гидроузел на р.Каква. направлено 5 099,7 тыс. руб.

Подпрограмма 3. Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог на территории Серовского городского округа

Финансирование – 101 036,85 тыс. руб. или 54,3% от плана.

1. По объекту «Реконструкция автомобильной дороги по ул. Заславского» с начала строительства закончены работы по переносу сетей связи – 100%, тепловых сетей - 95 %, канализации – 100% и работы по переврезкам сетей водопровода – 90%. Выполнены работы по устройству дорожной одежды на проезжей части дороги с устройством асфальтобетонного покрытия ось 1 (участок от ул. Кирова до ул. Типографская), по устройству дорожной одежды на проезжей части дороги (участок от ул. Кирова до дома № 21 по ул. Заславского). Выполнены работы по асфальтированию тротуара ось 1, пешеходная зона между осями дороги. Частично установлено наружное освещение (18 опор, 36 светильника) от ул. Кирова до дома № 21 по ул. Заславского. Выполнены мероприятия по посадке 50 саженцев яблони, 171 куст кизильника. Установлены дорожные знаки в количестве 14 штук. В 2023 году начаты мероприятия по переустройству газовых сетей.

Освоено средств с начала строительства за счет местного бюджета в объеме
125 803,4 тыс. руб. Завершение работ по объекту запланировано на 2024 год.

2. В соответствии с муниципальным контрактом от 18.05.2023 начат капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Пржевальского на участке от ул. Ленина до ул. Короленко. Протяженность запланированного к капитальному ремонту участка - 382 м. По вине подрядной организации работы в 2023 году не завершены. Заключено дополнительное соглашение от 09.11.2023 со сроком исполнения работ в 2024 году.

В связи с поздним сроком поступления межбюджетных трансфертов из областного бюджета (27.12.2023 поступило 91 957,4 тыс. руб.) в 2023 году по объекту фактически освоено средств в объеме 34 802,3 тыс. руб., в том числе областного бюджета - 27 778,3 тыс. руб., местного бюджета — 7 023, 96 тыс. руб.

3. Выполнены проектные работы по объекту «Реконструкция автомобильной дороги по ул. Луначарского на участке от ул. Пржевальского до ул. Луначарского, 140». Проектно-сметная документация получила положительное заключение ГАУ СО «Управление государственной экспертизы» и утверждена постановление администрации Серовского городского округа от 07.07.2023          № 1030. Стоимость реконструкции — 107 998,8 тыс. руб.

4. Выполнены проектные работы по объекту «Строительство улично-дорожной сети мкр. Надеждинский (комплекс I)». Проектной документацией предусмотрено: выделение 2 этапов строительства: щебеночное исполнение и асфальтобетонное исполнение, устройство пешеходных дорожек и благоустройство. Протяженность участка - 5,42 км., ширина проезжей части - 7 м., 2 полосы движения. Проектно-сметная документация получила положительное заключение ГАУ СО «Управление государственной экспертизы» и утверждена постановлением администрации Серовского городского округа от 28.11.2023        № 1855. Стоимость строительства — 276 247, 6 тыс. руб. Реализация проекта запланирована на 2024 - 2026 годы.

Подпрограмма 4. Обеспечения безопасности людей от неблагоприятного воздействия животных и предупреждение распространения заболеваний на территории Серовского городского округа

Финансирование – 4 529,1 тыс. руб. или 91,1% от плана.

1. Мероприятия по обращению с собаками без владельцев - 3 913,6 тыс. руб. или 91,9%, отловлено 219 собак.

2. Проведена обработка (дезинфекция) мест общего пользования МКД - 90,5 тыс. руб. или 100% от плана.

3. Выполнены мероприятия по предупреждению и ликвидации болезней животных - 288,1 тыс. руб. или 90,2% от плана.  Заключен договор от 15.06.2023 на оказание услуг по перемещению, хранению и утилизацию биологических отходов (трупов животных и птиц), которые не имеют владельца или владелец которых неизвестен, обнаруженных на территории Серовского городского округа.

Перемещено 748 кг. биологических отходов, 590 кг. перевезено силами МКУ «УГЗ» до места утилизации, утилизировано 1 338 кг. биологических отходов (трупов животных и птиц). Экономия средств образовалась в связи с тем, что часть отходов была перевезена силами МКУ «УГЗ».

4. Оплата проезда больных туберкулезом и сопровождающих лиц на лечение, консультацию и лечение и обратно – 236,8 тыс. руб. или 77,7%. Выплата имеет заявительный характер, произведены выплаты по 43 поездкам.

Подпрограмма 5. Комплексное благоустройство объектов социальной и жилищной сферы

Финансирование – 15 919,2 тыс. руб. или 97,2% от плана. Выполнены следующие работы:

1) установка 4 шт. МАФ в мкр. Правый берег Каквы, ул. Береговая, 1;

2) комплексное благоустройство территории в мкр. Новая Кола, ул. Углежогов, 10: установлено 11 шт. МАФ, площадь благоустроенной территории – 419,0 кв. м.;

3) благоустройство дворовой территории жилого дома № 4 по ул. Кирова: установлено 24 шт. МАФ, площадь благоустроенной территории – 1 459,47 кв. м.;

4) ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий многоквартирных домов: проведен ремонт по адресам: г. Серов, Короленко, д. 13, 15; Л.Толстого, д. 25, 27; Заславского, д. 15/6, 17 общей площадью 3 896 кв. м.

# XII. «Реализация основных направлений в строительном комплексе на территории Серовского городского округа» на 2021-2027 годы

Финансирование за счет средств местного, областного, федерального бюджетов и публично-правовой компании «Фонд развития территорий» составило 628 867,0 тыс. руб. или 66,0% от плана. Целевые показатели программы выполнены на 219,8% от плана, эффективность реализации – средняя.

Подпрограмма 1. Развитие объектов социальной сферы и обеспечение жильем отдельных категорий граждан

На строительство объекта «Школа на 1275 мест» выделено 1 427 741,9 тыс. руб., выполнено работ с начала строительства на 1 305 032,2 тыс. руб.

9 октября 2023 года получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Общая площадь здания – 22 910,34 кв. м., вместимость – 1275 учащихся, в т.ч. начальная школа - 500 учащихся, основная и старшая школа – 775 учащихся. Общее количество классов – 51, из них в начальной школе – 20 классов, основной школе – 25 классов. Наполняемость классов – 25 человек. 12 декабря 2023 года в школе начат образовательный процесс.

Подпрограмма 2. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда и жилых помещений, признанных непригодными для проживания

В декабре 2023 года заключено 17 муниципальных контрактов с ООО Специализированный застройщик «ЖИЛСТРОЙ» на приобретение 67 жилых помещений путем инвестирования в строительство многоквартирного жилого дома на общую сумму 309 751,2 тыс. руб. и произведена оплата первого платежа в размере 30% от стоимости муниципального контракта - 92 925,3 тыс. руб.

Передача квартир дома в эксплуатацию в соответствии с муниципальными контрактами должна быть осуществлена не позднее 13.12.2024 года.

Осуществлена выплата лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, выкупной цены за изымаемые жилые помещения за 13 жилых помещений с расселяемой площадью 649,1 кв. метров (52 жителя).

В многоквартирный дом № 186 по улице Ленина переселено 79 граждан из 33 жилых помещений, входящих в аварийный жилищный фонд, с расселяемой площадью 1 226,53 кв. метров. 3 семьи (14 человек) согласно решению суда получили вне очереди благоустроенные жилые помещения по договору социального найма (жилье признано аварийным).

Общее количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда и жилых помещений, признанных непригодными, в 2023 году составило 145 человек (49 семей), в том числе в рамках программ – 131 человек (46 семей).

# XIII. «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения на территории Серовского городского округа» на 2021-2027 годы

Финансирование за счет средств местного, областного и федерального бюджетов составило 250 402,4 тыс. руб. или 95,8% от плана. Целевые показатели программы выполнены в среднем на 92,5% от плана, эффективность реализации – выше средней. Выполнены следующие мероприятия (все социальные выплаты имеют заявительный характер):

1. Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг: исполнение составило 91,5% от плана. Выплата произведена 1889 семьям в полном объеме по фактическим начислениям.

2. Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению отдельным категориям граждан мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг: исполнение составило 93,5% от плана. Численность граждан, пользующихся социальной поддержкой – 4 643 чел. Расходы произведены за счет средств федерального бюджета.

3. Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг: исполнение - 98,4% от плана. Численность граждан, пользующихся социальной поддержкой – 9 128 чел.

4. Осуществление государственного полномочия по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в части оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме: исполнение - 100% от плана. Численность граждан, пользующихся социальной поддержкой – 486 чел.

5. Предоставление субсидии, выделенной на покрытие разницы между утвержденным тарифом и ценой билета для населения за одну помывку в отделениях второго разряда бань Серовского городского округа: исполнение составило 88,4% от плана.

6. Обеспечение деятельности МКУ «Центр учета жилья и расчета социальных выплат» – 12 188,8 тыс. руб. или 97,6% от плана.

7. Капитальный ремонт входной группы в здании, расположенном по ул. Каляева, д. 15 - 1 158,3 тыс. руб. или 100 % от плана.

# XIV. «Управление муниципальными финансами Серовского городского округа до 2026 года»

Финансирование за счет средств местного бюджета составило 13 872,7 тыс. руб. или 91,4% от плана. Целевые показатели программы выполнены на 98,9% от плана, эффективность реализации – выше средней.

Подпрограмма 1. Организация исполнения доходной части бюджета Серовского городского округа

Прогноз объема налоговых и неналоговых доходов бюджета Серовского городского округа на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов подготовлен на основании расчетов главных администраторов доходов бюджета по утвержденным ими методикам прогнозирования поступлений доходов в бюджет согласно постановлению администрации Серовского городского округа от 29.06.2023 № 976 «Об утверждении Плана мероприятий по составлению проекта бюджета Серовского городского округа на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов».

Определены темпы роста объема налоговых и неналоговых доходов бюджета по итогам 2023 года. Темп роста составил 121,6%.

Задолженности по платежам в бюджет по доходам, администрируемым Финансовым управлением, на 01.01.2024 не имеется.

Платежей, отнесенных к разряду невыясненных поступлений по доходам, администрируемым Финансовым управлением, на 01.01.2024 не имеется.

Подпрограмма 2. Управление бюджетным процессом и его совершенствование

1. Сопровождение и модернизация ПК «Бюджет-Смарт», «Свод-Смарт», приобретение лицензионного программного обеспечения: исполнение составило 1436,4 тыс. руб. или 100% от плана.

2. Модернизация и развитие базы аппаратно-технических ресурсов: исполнение составило 43,5 тыс. руб. или 89,9%.

3. В соответствии с постановлением администрации Серовского городского округа от 29.06.2023 № 976 «Об утверждении Плана мероприятий по составлению проекта бюджета Серовского городского округа на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» подготовлен проект решения Думы Серовского городского округа «О бюджете Серовского городского округа на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов», утвержден решением Думы Серовского городского округа от 12.12.2023 № 89.

Проект решения Думы городского округа об исполнении бюджета за 2022 год представлен в Думу Серовского городского округа в соответствии с Положением о бюджетном процессе в Серовском городском округе.

Подпрограмма 3. Управление муниципальным долгом на территории Серовского городского округа

Программа муниципальных заимствований утверждена решением Думы Серовского городского округа от 13.12.2022 № 20 «О бюджете Серовского городского округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов». Изменения в программу муниципальных заимствований вносятся в случае необходимости корректировки плановых назначений. В 2023 году изменения внесены решением Думы Серовского городского округа от 28.11.2023 № 81.

Обязательства по обслуживанию муниципального долга выполняются в полном объеме в соответствии с условиями заключенных договоров. Финансирование составило 309,5 тыс. руб. или 21,2% от годового плана.

По итогам исполнения бюджета Серовского городского округа за 2023 год сложился профицит в сумме 370 117,8 тыс. руб. Привлечения кредитов от кредитных организаций в 2023 году не было. Кредиты из других бюджетов бюджетной системы привлечены в сумме 55 400,0 тыс. руб. Погашение бюджетных кредитов осуществлено в сумме 71 057,4 тыс. руб.

В целях проведения работы по минимизации расходов на обслуживание муниципального долга проводится отбор исполнителей на оказание услуг, связанных с выполнением программы муниципальных заимствований в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Аукционы не состоялись из-за отсутствия заявок.

Подпрограмма 4. Повышение эффективности системы муниципального финансового контроля, казначейского контроля и контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг

Контрольные мероприятия по внутреннему финансовому муниципальному контролю выполняются в соответствии с федеральными стандартами, утвержденными Министерством финансов Российской Федерации. Контрольные мероприятия в сфере закупок товаров, работ, услуг осуществляются в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 01.10.2020 № 1576 «Об утверждении Правил осуществления контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг в отношении заказчиков, контрактных служб, контрактных управляющих, комиссий по осуществлению закупок товаров, работ, услуг и их членов, уполномоченных органов, уполномоченных учреждений, специализированных организаций, операторов электронных площадок, операторов специализированных электронных площадок и о внесении изменений в правила ведения реестра жалоб, плановых и внеплановых проверок, принятым по ним решений и выданных предписаний, представлений».

Подпрограмма 5. Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Серовского городского округа до 2024 года»

Финансирование составило 12 083,4 тыс. руб. или 98,7% от плана. Средства направлены на оплату труда и начисления сотрудникам функционального органа «Финансовое управление администрации Серовского городского округа», на расходы по обеспечению деятельности: оплате услуг связи, коммунальные услуги за помещение по адресу: ул. Л.Толстого, дом 30, услуги по охране, приобретение канцелярских товаров, расходных материалов.

# XV. «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Серовском городском округе до 2026 года»

Финансирование за счет средств местного бюджета и внебюджетных источников  составило 10 927,4 тыс. руб. или 133,5% от плана. Целевые показатели программы выполнены на 134,2% от плана, эффективность реализации – высокая.

За счет средств бюджета Серовского городского округа на основании конкурсного отбора предоставлена субсидия Серовскому фонду поддержки предпринимательства (СФПП) в размере 950,4 тыс. руб., что составляет 100,0% от плана. Средства направлены на мероприятие «Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности», в рамках которого проведены:

- информационные семинары по повышению предпринимательской грамотности, приняли участие 55 человек;

- турниры по деловым переговорам и форумы предпринимателей, приняли участие 143 человека;

- семинары-тренинги «Школа бизнеса», приняли участие 52 человека;

- конкурсы профессионального мастерства, приняли участие 13 человек;

- семинары и консультации по вопросам участия в конкурсах в целях получения государственной поддержки, приняли участие 14 человек;

- обеспечено функционирования официального сайта СФПП - fond-serov.ru.

Целевой показатель «Общее число участников мероприятий «Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности» выполнен на 131,3% (277 человек при плане 211).

Проведены мероприятия по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих свою деятельность на сельских территориях: выездные консультации для предпринимателей и физических лиц, заинтересованных в начале осуществления предпринимательской деятельности в сельских территориях – 15 человек; стратегическая сессия «Поиск и анализ идей для бизнеса» - 10 человек; семинар по повышению предпринимательской деятельности – 10 человек.

Целевой показатель «Общее число участников мероприятий по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на сельских территориях» выполнен на 100%.

Проведено обучение для 5 групп на тему «Мастерская бизнеса «Успешный старт» (очное обучение - 40 часов, консультационное сопровождение в течение 3 месяцев с момента регистрации в качестве субъекта малого предпринимательства или самозанятого, очное обучение руководителей - 8 часов)», всего в обучении приняли участие 64 человека. Целевой показатель выполнен на 106,7% от плана.

За 2023 год Фондом оказано 1 487 информационно-консультационных услуг, выдано 45 займов предпринимателям на общую сумму 3 955,0 тыс. руб. Популяризация предпринимательской деятельности и мероприятия, проводимые СФПП, в том числе консультационные, позволили достичь положительных результатов в достижении целевых показателей программы по количеству самозанятых (рост на 39% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, 3033 на 01.01.2023 и 4224 на 01.01.2024) и численности субъектов малого предпринимательства (рост на 3,2% или 72 на единицы).

За счет внебюджетных источников расходы составили 9 977,0 тыс. руб.:

1) 235,2 тыс. руб. – ГКУ «Серовский центр занятости» - 4 человека защитили бизнес-планы и получили субсидии на организацию собственного дела (по направлению содействия самозанятости безработных граждан);

2) 9 741,8 тыс. руб. – ТОИОГВ Управлением социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области № 19 – 30 человек получили  поддержку в форме социального контракта.

# XVI. «Формирование современной городской среды на территории Серовского городского округа» на 2018-2027 годы

Финансирование за счет средств местного и областного бюджетов составило 42 087,8 тыс. руб. или 88,6% от плана. Целевые показатели программы выполнены на 98,7% от плана, эффективность реализации – выше средней.

Выполнены следующие мероприятия:

1. Комплексное благоустройство общественной территории по ул. Рабочей Молодежи «Сиреневый бульвар».

Объект профинансирован в объеме 31 564,7 тыс. руб. Общая площадь благоустроенной территории - 6 503,7 кв. м. На территории устроена зона тихого отдыха с прогулочными дорожками, вдоль которых высажены деревья и кустарники, обустроены газоны с озеленением вокруг площадок, установлено 14 газонов Освещение территории выполнено с применением 76 современных уличных светильников. Территория оборудована 19 скамейками и 21 урной для мусора. Площадки покрыты гранитной брусчаткой с бордюром из гранитного бортового камня.

22 сентября 2023 года состоялось торжественное открытие.

2. Комплексное благоустройство площади Преображенская в г. Серове

В период 2021-2022 годов на объекте закончены работы по укладке асфальтобетонного покрытия (1495 кв. м.), установке камня бортового (688,76 м.), монтажу двух малых архитектурных форм (МАФ) «Рояль» и «Сердце», установлен LED-экран, закончено озеленение объекта (посадка деревьев – 47 шт., кустарников – 468 шт.).

В 2023 году выполнены работы устройству тротуарной плитки, установке бордюров, устройству тактильной плитки на тротуарах на пересечениях с проезжей частью автодорог, по устройству плодородного слоя земли для посева газона на общей площади 5 292 кв. м.

Заключен муниципальный контракт от 04.08.2023 на изготовление и установку МАФ (скульптура «Он и Она», инсталляция «Любовь», ротонда, скамьи радиусные — 9 шт.) в срок до 03.05.2024 на сумму 4 980, 2 тыс. руб.

Председатель комитета экономики						  Л.В. Романова