Об итогах выполнения муниципальных программ

за первое полугодие 2024 года

В соответствии с решением Думы Серовского городского округа от «О бюджете Серовского городского округа на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» от 12.12.2023 № 89 (в редакции решения от 25.06.2024 № 128) в перечень муниципальных программ, предусмотренных к финансированию в 2024 году, включены 16 программ с объёмом финансирования за счет средств бюджетов всех уровней в размере 6 303 321,8 тыс. руб.

Сумма, утвержденная сводной бюджетной росписью на первое полугодие 2024 года составляет 2 691 080,3 тыс. руб. Исполнение составило 2 591 881,5 тыс. руб. или 96,3% от плана на отчетный период, в том числе за счет средств:

1) местного бюджета – 1 097 776,5 тыс. руб. (95,2%),

2) областного бюджета – 1 314 145,8 тыс. руб. (97,3%),

3) федерального бюджета – 33 315,6 тыс. руб. (100,0%),

4) ППК «Фонд развития территорий»– 146 643,5 тыс. руб. (95,7%).

За счет внебюджетных источников расходы составили 81 620,0 тыс. руб. или 100,0% от плана на отчетный период, из них: по программе развития образования –76 043,6 тыс. руб., по программе развития малого и среднего предпринимательства – 5 576,4 тыс. руб.

Всего на выполнение мероприятий программ направлено 2 673 501,5 тыс. руб. или 96,4% от плана на отчетный период.

Информация о финансировании и выполнении мероприятий муниципальных программ, о достижении плановых значений целевых показателей прилагается к настоящему докладу:

1) Финансирование муниципальных программ (подпрограмм) Серовского городского округа за счет средств бюджетов всех уровней за первое полугодие 2024 года (приложение № 1);

2) Финансирование объектов капитального строительства (реконструкции) за счет всех источников ресурсного обеспечения за первое полугодие 2024 года (приложения № 2);

3) Итоги выполнения мероприятий муниципальных программ Серовского городского округа за первое полугодие 2024 года (приложение № 3);

4) Достижение плановых значений целевых показателей муниципальных программ за первое полугодие 2024 года (приложение № 4);

5) Поступление доходов от использования муниципальной собственности за первое полугодие 2024 года (приложение № 5).

# I. «Развитие муниципальной службы в Серовском городском округе» на 2023-2026 годы

Финансирование за счет средств местного бюджета составило 9 815,4 тыс. руб. или 98,5% от плана. Целевые показатели программы выполнены на 100,0% от плана на отчетный период. Выполнены следующие мероприятия:

1) Реализация положения по организации профессионального и дополнительного профессионального образования – 130,5 тыс. руб. Обучение на курсах повышения квалификации прошли 19 сотрудников. Неисполненные назначения сложились по причине экономии командировочных расходов и экономии от проведения закупок.

2) Приобретение научных, методических, справочных и периодических изданий по муниципальному управлению и муниципальной службе – 255,5 тыс. руб. Оплата производилась за фактически оказанные услуги, на основании актов выполненных работ. Неисполненные назначения сложились в связи с предоставлением поставщиками документов, необходимых для проведения расчетов за июнь месяц в июле.

3) Реализация гарантий для лиц, замещающих должности депутатов Думы Серовского городского округа – 20,4 тыс. руб. Реализация гарантий носит заявительный характер, все обращения исполнены в полном объеме.

4) Развитие и реализация договорного регулирования социально-трудовых отношений – 944,0 тыс. руб. Исполнение мероприятий, предусмотренных Коллективным договором органов местного самоуправления Серовского городского округа, носит заявительный характер. Мероприятие выполнено в полном объеме от поступивших обращений.

5) Реализация гарантий пенсионного обеспечения лиц, замещавших муниципальные должности и муниципальных служащих – 8 465,1 тыс. руб. Обязательства по выплате пенсии за выслугу лет выполнены в полном объеме.

# II. «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан Серовского городского округа» на 2023-2026 годы

Финансирование за счет средств местного бюджета составило 8 108,4 тыс. руб. или 60,0% от плана. Целевые показатели программы выполнены на 100% от плана на отчетный период.

Выполнены следующие мероприятия:

Подпрограмма 1. Социальная поддержка малообеспеченных, неполных, многодетных семей, детей с ограниченными возможностями здоровья и членов их семей, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей работников бюджетной сферы, мобилизованных лиц, принимающих участие в специальной военной операции на территории Украины, Луганской Народной Республики, Донецкой Народной Республики

1. Ремонт квартир детей-сирот: ремонт будет завершен в IV квартале.

2. Оздоровительный отдых отдельных категорий детей: заключен муниципальный контракт на приобретение путевок на отдых и оздоровление отдельных категорий детей в период летних школьных каникул в загородном оздоровительном лагере в 4 смену (август 2024).

3. Выплата стипендии успешно обучающимся учащимся государственных образовательных учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования, имеющим статус детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по окончанию учебного семестра: финансирование - 175,0 тыс. руб., исполнение - 97,2 %. Произведена выплата стипендии 29 обучающимся по 5 000 руб. (оценки 4 и 5) и 3 обучающимся по 10 000 руб. (оценка 5) по результатам окончания учебных семестров.

4. Возмещение расходов родительской платы за присмотр и уход за детьми работникам муниципальных дошкольных образовательных учреждений: финансирование - 958,52 тыс. руб., исполнение - 92,1 %. Возмещены расходы родительской платы за 170 детей. Исполнение не в полном объеме связано с посещаемостью детьми дошкольных образовательных учреждений.

5. Возмещение расходов родительской платы за присмотр и уход за детьми многодетным семьям сельских территорий: финансирование - 462,7 тыс. руб., исполнение - 62,7%. Возмещены расходы родительской платы за присмотр и уход за 97 детьми. Исполнение не в полном объеме связано с посещаемостью детьми дошкольных образовательных учреждений.

6. Возмещение расходов родительской платы за присмотр и уход в размере 100% за детьми лиц, мобилизованных, принимающих участие в специальной военной операции на территории Украины, Луганской Народной Республики, Донецкой Народной Республики: финансирование - 1 181,8 тыс. руб., исполнение - 94,4%. Возмещены расходы родительской платы за посещение муниципальных дошкольных образовательных учреждений 118 детьми. Исполнение не в полном объеме связано с посещаемостью.

Подпрограмма 2. Повышение общественной значимости семьи, профилактика социального сиротства

1. Проведение рейда «Малыш» по выявлению безнадзорных детей до 3-х лет: финансирование - 30,0 тыс. руб., исполнение - 100,0%. Проведены мероприятия по выявлению безнадзорных детей до 3-х лет. Для проведения мероприятия приобретены сертификаты в аптеке для малообеспеченных категорий граждан, в мероприятии приняли участие 60 детей.

2. Программа семейного досуга «Мир в нашем доме» для малообеспеченных семей и приемных детей: финансирование - 27,0 тыс. руб., исполнение - 100,0%. Организован досуг для 120 детей.

3. Проведение конкурса детского творчества «Созвездие», направленного на укрепление статуса замещающей семьи и значимости ребенка в семье: финансирование - 54,5 тыс. руб., исполнение - 100,0%, количество участников составило 50 человек.

4. Проведение мероприятия «Форум замещающих семей», направленного на укрепление статуса замещающей семьи и значимости ребенка в семье: финансирование - 88,6 тыс. руб., исполнение - 100,0%, количество участников составило 120 человек.

5. Проведение акции «Безопасность детства», направленной на профилактику гибели и травмирования несовершеннолетних: финансирование - 25,0 тыс. руб., исполнение - 100,0%. Изготовлены листовки по профилактике гибели и травмирования несовершеннолетних (1 000 штук).

Подпрограмма 3. Оказание материальной помощи отдельным категориям граждан

1. Оказание материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации: финансирование - 1 391,806 тыс. руб., исполнение - 95,4%. Выплачена материальная помощь 49 гражданам: 17 гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, 28 членам семей военнослужащих, погибших в ходе проведения специальной военной операции, 4 членам семей граждан, принимающих участие в специальной военной операции, проживающих в жилых помещениях с печным отоплением на приобретение твердого топлива (дров). Выплаты произведены в полном объеме согласно утвержденным спискам.

2. Оказание материальной помощи на лечение и зубопротезирование ветеранам боевых действий: финансирование - 149,330 тыс. руб., исполнение - 100,0%, выплачена материальная помощь 18 ветеранам боевых действий.

3. Оказание помощи на оздоровление пенсионерам: финансирование - 506,0 тыс. руб., исполнение - 20,4%. Оказана помощь на оздоровление 23 пенсионерам. Выплата материальной помощи носит заявительный характер.

4. Оказание материальной помощи ко Дню Победы участникам ВОВ и труженикам тыла ВОВ: финансирование - 149,0 тыс. руб., исполнение - 78,4%, материальная помощь выплачена 149 труженикам тыла Великой Отечественной войны по 1 000 руб. Материальная помощь выплачена в полном объеме согласно фактическим спискам получателей.

5. Оказание материальной помощи ветеранам ВОВ в связи с традиционно считающимися юбилейными датами, начиная с 90-летия, получившим персональное поздравление Президента Российской Федерации (1000,0 руб./чел.): финансирование - 9,0 тыс. руб., исполнение - 100,0%, материальная помощь выплачена 9 ветеранам. Материальная помощь выплачена в полном объеме согласно фактическим спискам получателей.

6. Материальная помощь на ритуальные услуги работников бюджетной сферы (5 тыс. руб.): финансирование - 10,0 тыс. руб., исполнение - 20,0%. Материальная помощь выплачена согласно утвержденным постановлениям администрации Серовского городского округа в полном объеме (2 выплаты). Выплаты носят заявительный характер.

Подпрограмма 4. Социальная поддержка общественных организаций

1. Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, занятым социальной поддержкой населения, на финансовое обеспечение проводимых мероприятий и возмещение расходов на обеспечение деятельности: финансирование - 1 246,2 тыс. руб., исполнение - 100,0%, субсидии предоставлены 5 организациям: Серовское отделение Свердловской областной общественной организации инвалидов (ветеранов) войны, труда, боевых действий, военной службы и правоохранительных органов; Серовская городская организация Общероссийской общественной организации «Всероссийского общества инвалидов»; Свердловская областная организация Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена трудового Красного знамени Общество слепых»; Свердловское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Российский Красный крест»;

Ассоциация жертв политических репрессий города Серова.

2. Поощрение актива общественных организаций: финансирование - 609,8 тыс. руб., исполнение - 95,7%. Поощрение получили 46 активистов и 5 руководителей общественных организаций согласно спискам.

Подпрограмма 5. Социально значимые мероприятия

Финансирование - 498,0 тыс. руб., исполнение - 100,0%.

МБУК «Городской Дом культуры» проведены все запланированные социально значимые мероприятия в соответствии с планом, численность участников составила 1 662 человека.

Подпрограмма 6. Привлечение молодых специалистов для работы в муниципальных учреждениях социальной сферы Серовского городского округа

1. Социальная поддержка выпускников школ и студентов ВУЗов, заключивших договор с администрацией Серовского городского округа для работы в учреждениях здравоохранения и образования Серовского городского округа: финансирование - 381,0 тыс. руб., исполнение - 51,1%. Произведена выплата стипендии обучающимся в ВУЗах педагогической и медицинской направленности на целевой основе: 12 студентам по очной форме обучения и 3 студентам по заочной форме обучения.

2. Оказание материальной помощи для приобретения жилья гражданам, поступившим на работу в муниципальную общеобразовательную организацию Серовского городского округа или ГАУЗ Свердловской области «Серовская городская больница» в размере 1 000 000 руб.: запланированы средства в объеме 2 000,0 тыс. руб. на выплату целевой компенсации 2 молодым специалистам на приобретение (покупку) жилья. Заявок на выплату материальной помощи в отчетном периоде не поступало.

Подпрограмма 7. Дополнительные меры по ограничению распространения ВИЧ-инфекции, вакцинопрофилактика инфекционных заболеваний среди населения Серовского городского округа

1. Мероприятия по первичной профилактике ВИЧ-инфекции среди населения — распространение в средствах массовой информации аудио- и видеороликов социальной рекламы по вопросам ВИЧ-инфекции: финансирование - 155,0 тыс. руб., исполнение - 100,0%. Размещены в средствах массовой информации ролики социальной рекламы по вопросам ВИЧ-инфекции (31 ролик).

# III. «Развитие культуры в Серовском городском округе» на 2021-2026 годы

Финансирование за счет средств местного и областного бюджетов составило 184 017,2 тыс. руб. или 98,7% от плана. Целевые показатели программы выполнены в среднем на 102,8% от плана на отчетный период. Выполнены следующие мероприятия:

1. Организация деятельности учреждений культуры и искусства: предоставлены субсидии на выполнение муниципального задания культурно-досуговым учреждениям (Городской Дом культуры, ДК «Надеждинский», Центр досуга «Родина», Дворец культуры металлургов) в сумме 77 760,7 тыс. руб.

Количество участников мероприятий согласно муниципальному заданию культурно-досуговых учреждений составило 77 087 человек (план - 92 750). Неисполнение плановых назначений связано с отменой массовых мероприятий «Масленица», «Праздник весны и труда» и посвященных 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Количество зрителей на показах кинофильмов составило 10 454 ед. (план - 9 600). Проведено 535 мероприятие в Домах культуры и клубах сельских населенных пунктов (план - 513).

Согласно муниципальному заданию в МБУК «Городской Дом культуры», МАУК ДК «Надеждинский» и МАУ «Дворец культуры металлургов» функционирует 105 клубных формирований.

2. Организация деятельности муниципальных музеев, приобретение и хранение музейных предметов и музейных коллекций: предоставлены субсидии на выполнение муниципального задания Серовскому историческому музею в сумме  7 065,0 тыс. руб. Число посетителей музея составило 12 894 ед. (план - 12 500).

3. Организация библиотечного обслуживания населения, формирование и хранение фондов муниципальных библиотек: предоставлены субсидии на выполнение муниципального задания Централизованной библиотечной системе СГО в сумме 22 880,2 тыс. руб. Количество посещений библиотек составило 145329 единиц (план - 137 011), количество документов, принятых на учет и обработанных для формирования, учета, изучения, физического сохранения и безопасности фондов библиотек составило 11 666 ед. (план - 9 740).

4. Организация деятельности муниципальных театров: предоставлены субсидии на выполнение муниципального задания Серовскому театру драмы им. А.П. Чехова в сумме 31 124,1 тыс. руб. Число зрителей на показах спектаклей составило 26 054 единиц (план - 26 000). Состоялось 4 новых театральных постановки: «Татьянин день», «Сказочки под лавочкой», «Школа морозных наук», «Волшебные часы Деда мороза».

5. Капитальный (текущий) ремонт - 5 212,8 тыс. руб.

1) Городской Дом культуры: выполнены работы по ремонту узла коммерческого учета тепловой энергии и теплоносителя по ул. Льва Толстого, д. 15 стр. 5 на сумму 195,1 тыс. руб.; выполнены работы по ремонту кровли гаража на территории по ул. Загородка, 12 на сумму 2 073,8 тыс. руб.; оплачена поставка металлодетектора ручного (13 ед.) на сумму 91.0 тыс. руб.

2) Дом культуры «Надеждинский»: приобретен рамочный металлодетектор на сумму 92.76 тыс. руб., дооборудована система видеонаблюдения на сумму 136,3 тыс. руб., выполнены работы по монтажу системы экстренного оповещения людей при пожаре на сумму 131,7 тыс. руб.

3) Централизованная библиотечная система СГО:

- выполнено инструментально-техническое обследование с последующим составлением проектно-сметной документации капитального ремонта кровли здания городской библиотеки № 7 «Территория Открытых Книг» по ул. Попова на сумму 123,0 тыс. руб.;

- произведен монтаж приборов сигнализации в Центральной городской детской библиотеке, расположенной по ул. Победы, д. 36 на сумму 40,1 тыс. руб.;

- выполнены работы по текущему ремонту в городской детской библиотеке № 1 по ул. Гагарина, д.27 на сумму 916,25 тыс. руб.;

- выполнены работы по капитальному ремонту в городской детской библиотеке № 1 по ул. Гагарина, д.27 на сумму 594,5 тыс. руб.;

- произведена установка системы речевого оповещения в Центральной городской библиотеке им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, городской библиотеке № 7 «Территория Открытых книг», Центральной городской детской библиотеке, городской библиотеке-игротеке «МИКС», сельской библиотеке № 6, городской детской библиотеке № 1, городской библиотеке № 2, городской библиотеке № 9, городской библиотеке № 5 на сумму 526,0 тыс. руб.;

- приобретена и установлена система видеонаблюдения в сельской библиотеке № 6, городской детской библиотеке № 1, городской библиотеке № 2, городской библиотеке № 5, городской библиотеке № 9, городской библиотеке № 7, городской библиотеке-игротеке «МИКС» на сумму 245,7 тыс. руб.;

- выполнены работы по монтажу пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в городской детской библиотеке № 1 по ул. Гагарина, д. 27 на сумму 46,7 тыс. руб.

6. Информатизация муниципальных библиотек, в том числе комплектование книжных фондов (включая приобретение электронных версий книг и приобретение (подписку) периодических изданий), приобретение компьютерного оборудования и лицензионного программного обеспечения, подключение муниципальных библиотек к сети Интернет – 538,4 тыс. руб. Произведена предоплата на поставку периодических изданий на 2 полугодие 2024 года в сумме 118,2 тыс. руб., из них 611 экз. журналов, 50 комплектов газет. Закуплены книги в количестве 1 245 экз. на сумму 420,2 тыс. руб.

7. Обеспечение информирования населения, в том числе с использованием уличных информационных стендов «Серовский городской округ. Информация.» - 59,4 тыс. руб. Размещена информация на 25 стендах.

8. Выплата денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящихся на территориях сельских поселений Свердловской области, и лучшим работникам муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений Свердловской области –210,1 тыс. руб. Приобретены книги в количестве 128 экз. на сумму 42,0 тыс. руб., проектор, настенный экран, ИБП, комплектующие к ПК на сумму 74,9 тыс. руб., мебель (столы, стулья, шкаф) на сумму 93,2 тыс. руб. для сельской библиотеки №20 п. Андриановичи.

9. Организация и осуществление информирования граждан о деятельности органов местного самоуправления Серовского городского округа, а также об общественно-политических, социально-культурных событиях городского округа» - 470,0 тыс. руб. Информационные сообщения в новостных блоках местных окнах радиостанций (ООО «Серов ФМ1») - 100 ед., информационные материалы в газете «Серовский рабочий» - 14 200 см2.

10. Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек – 1 057,0 тыс. Расходы на постановку спектакля «Мастер и Маргарита», премьера спектакля состоялась 5.07.2024.

11. Модернизация государственных и муниципальных общедоступных библиотек в части комплектования книжных фондов - направлено 530,0 тыс. руб. Приобретен библиотечный фонд (книги) в количестве 2 260 экз.

12. Обеспечение нужд в осуществлении вещания по вопросам освещения деятельности органов местного самоуправления и социально-значимым вопросам, событиям округа – 5 165,6 тыс. руб. (план - 7 641,1 тыс. руб.). Остаток средств в объеме 2 475 5 тыс. руб. будет направлен во 2 полугодии 2024 года для выполнения показателей муниципальной работы «Освещение деятельности органов государственной власти, органов местного самоуправления», установленных муниципальным заданием Муниципальному автономному учреждению «Центр досуга «Родина», в полном объеме.

13. Проведение мероприятий, посвященных юбилею Думы Серовского городского округа – 500,0 тыс. руб. Приобретена сувенирная продукция, оплачено изготовление буклета « Дума Серовского городского округа – 30 лет».

14. Проведение мероприятий, посвященных Дню города – 5 218,2 тыс. руб. Произведена предварительная оплата по организации и проведению мероприятий, приобретение фан-барьеров, обслуживание и санитарная обработка мобильных туалетных кабин, оплата приобретения стационарных арочных металлодетекторов.

15. Разработан дизайн-проект интерьера пользовательских помещений детской библиотеки № 1 – 100,0 тыс. руб.

16. Монтаж и демонтаж купели для проведения мероприятия «Крещение Господне!» – 209,2 тыс. руб.

17. Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Дворец культуры металлургов» - 25 666,4 тыс. руб.  Произведена предварительная оплата работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Дворец культуры металлургов» (в стиле конструктивизма) по договору с ООО «Юнивет-Строй» в размере 24 925,6 тыс. руб., предварительная оплата осуществления технического надзора за производством работ по договору с ООО «Екатеринбургская специальная научно-реставрационная проектная мастерская» в размере 740,8 тыс. руб. Срок выполнения работ – декабрь 2024.

18. Предоставление государственной поддержки на конкурсной основе муниципальным учреждениям культуры на поддержку любительских творческих коллективов – 250,0 тыс. руб. Произведена оплата поставки циркового реквизита для циркового коллектива «Кассиопея».

# IV. «Развитие физической культуры и спорта в Серовском городском округе» на 2021-2026 годы

Финансирование мероприятий программы за счет средств местного и областного бюджетов составило 94 985,4 тыс. руб. или 100,0% от плана на отчетный период.

Целевые показатели программы выполнены в среднем на 99,1% от плана на отчетный период. В связи с тем, что расчет значений целевых показателей 1-8 осуществляется на основании статистических данных, сведения о которых будут известны в конце 2024 года, фактические значения показателей за 6 месяцев 2024 года указаны исходя из прогнозных статистических данных на 2024 год. Фактическое значение целевых показателей муниципальной программы составляет 100% от утвержденных плановых значений на отчетный период, за исключением фактических значений целевых показателя 11, 13, 14, 16, имеющих небольшое отклонение от плановых значения целевых показателей. Причиной отклонения по целевым показателям №13, № 16 является перенос организаторами сроков проведения физкультурных мероприятий на более поздний период. До конца календарного года значения целевых показателей будут достигнуты.

В отчетном периоде выполнены следующие мероприятия:

Подпрограмма 1. Развитие физической культуры и спорта в Серовском городском округе

1. Предоставлены субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания МАУ «Водный дворец» - 12 500,0 тыс. руб., МБУ «Центр спортивных сооружений» - 24 656,2 тыс. руб., МАУ ДО «Спортивная школа им. Л.П. Моисеева» - 54 965,0 тыс. руб.

2. Предоставлены субсидии на финансирование расходов, связанных с участием в официальных физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях – 842,3 тыс. руб. Проведено финансирование мероприятий: участие в Чемпионате Свердловской области по мини-футболу среди мужских команд, участие в Первенстве Свердловской области по хоккею среди мужских команд, оплачен заявочный взнос за участие в Первенстве УРФО по пауэрлифтингу (классическому жиму) среди юношей и девушек, юниоров и юниорок, ветеранов, оплачен проезд до места проведения и обратно межрегионального и всероссийского официального спортивного мероприятия по пауэрлифтингу.

3. Предоставлены субсидии на реализацию мероприятий по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) – 174,9 тыс. руб. Приобретен спортивный инвентарь. Прошли повышение квалификации в соответствии с образовательной программой «Подготовка спортивных судей главной судейской коллегии и судейских бригад физкультурных и спортивных мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в том числе среди лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов» 3 человека.

4. Предоставлены субсидии на поддержку муниципальных учреждений спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту – 131,3 тыс. руб. Приобретены спортивная экипировка и инвентарь.

5. Предоставлены субсидии на государственную поддержку организаций, входящих в систему спортивной подготовки – 163,7 тыс. руб. Приобретена пневматическая винтовка для отделения «биатлон».

6. Организация и осуществление информирования граждан о деятельности органов местного самоуправления Серовского городского округа: в газете «Серовский рабочий» опубликовано 32 статьи в 18 номерах на общую сумму 262,0 тыс. руб. (10 847 кв. см.).

2. Подпрограмма 2. Развитие инфраструктуры объектов спорта муниципальной собственности Серовского городского округа

1. Создание условий по выполнению требований по антитеррористической защищенности объектов спорта - 78,0 тыс. руб. МБУ «Центр спортивных сооружений» произведено дооборудование системы пожарной сигнализации в модульном здании ХК «Юность» и модульном здании ХК «Кристалл».

2. Приобретение объекта нефинансовых активов, отнесенного к движимому имуществу, за исключением нематериальных активов - 540,0 тыс. руб. МАУ ДО «Спортивная школа им. Л.П. Моисеева» приобретен котел отопительный водогрейный Vitomax LCB 60 кВт в количестве 1 шт. на ФОК по ул. Каквинская, 3.

3. Осуществление мероприятий по текущему ремонту объектов недвижимого имущества - 400,2 тыс. руб. МБУ «Центр спортивных сооружений» произведены ремонтные работы в модульном здании ХК «Кристалл». Произведен ремонт потолков в 2-х раздевалках, тренерской, рабочем помещении, коридоре. Выполнен демонтаж: извещателей ПС, потолочных плинтусов, теплоизоляции, светильников, облицовки потолков, устройства контрольного. И монтаж: изоляции покрытий и перекрытий, плиты теплоизоляционной из стекловолокна, пароизоляции, подшивка потолков пластиковыми панелями, установка панелей пластиковых и потолочного плинтуса, установка извещателей ПС автоматических, светильников потолочных. Произведен ремонт пола в коридоре с заменой покрытий полов, плинтусов, линолеума. Заменены дверные блоки.

4. Разработка проектной документации на объекты капитального строительства и проведение инженерных изысканий - 271,75 тыс. руб. МАУ ДО «Спортивная школа им. Л.П. Моисеева» выполнены: разработка проектно-сметной документации на систему автоматической пожарной сигнализации, а также оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в помещениях спортивного корпуса по ул. Каквинская, д. 3; разработка проектной документации системы видеонаблюдения стадиона «Металлург»; выполнение инженерных изысканий (инженерно - геодезической съёмки) и составление топографического плана с техническим отчётом участков по ул. Степная, земельный участок 33 и ул. Степная, земельный участок 33А с прилегающей территорией площадью около 0,75 га; разработка проектной документации на реконструкцию здания лыжной базы «Локомотив».

# V. «Реализация молодежной политики в Серовском городском округе» на 2021-2026 годы

Финансирование за счет средств местного и областного бюджетов составило 40 145,3 тыс. руб. или 99,2% от плана. Целевые показатели программы выполнены на 100,0% от плана на отчетный период. Выполнены следующие мероприятия:

Подпрограмма 1. Развитие молодежной политики на территории Серовского городского округа

1. Организована работа трудового лагеря «Молодежная биржа труда» - 346,4 тыс. руб., исполнение - 100,0%.  Трудоустроено 84 молодых гражданина в летний период (1-я партия), средства субсидии направлены на оплату труда подростков.

2. Организация и проведение городских молодежных мероприятий, направленных на развитие творческого потенциала молодежи: финансирование - 337,2 тыс. руб., исполнение - 100,0%. Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования Центр детский (подростковый) «Эдельвейс» проведены мероприятия: конкурс «Караоке Стар» для работающей молодежи и студентов (количество участников – 120 человек); День студента на катке (участников – 100 человек); Фестиваль творчества для работающей молодежи «Ярче» (участников – 200 человек); турнир по боуллингу «СтудФест» (участников - 60 человек); праздничное мероприятие, посвященное Дню молодежи (участников – 4 000 человек); приобретение материалов для участия в мероприятии «Серовский Арбат».

3. Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие молодежного самоуправления: финансирование - 2,4 тыс. руб., исполнение - 100,0%. Приобретены сертификаты с фоторамками для вручения участникам мероприятия «День дублера», количество участников – 50 человек.

4. Организация и проведение мероприятий по развитию добровольческого (волонтерского) движения: финансирование - 15,0 тыс. руб., исполнение - 100,0%. Проведен форум «Я - доброволец» с образовательной программой по направлениям добровольческой деятельности «Академия волонтера» (количество участников - 200 человек).

5. Организация и проведение мероприятий, направленных на формирование у молодежи ценностей семьи и культурных традиций: финансирование - 19,9 тыс. руб., исполнение - 100,0%. Проведено мероприятие «Семейный выходной» (количество участников - 100 человек).

11. Развитие сети муниципальных учреждений по работе с молодежью (укрепление материально-технической базы учреждений по работе с молодежью): финансирование - 269,8 тыс. руб., исполнение - 100,0%. Приобретены компьютеры (моноблоки) (2 ед.), клавиатура (2 ед.) и мышь компьютерная (2 ед.).

12. Проведение мероприятий Молодежной палаты Думы Серовского городского округа: финансирование - 290,4 тыс. руб., исполнение - 100,0%. Проведен образовательный форум «Территория инициатив», количество участников – 100 человек.

Подпрограмма 2. Развитие дополнительного образования в сфере молодежной политики

1. Обеспечение деятельности МБУ ДО ЦДП «Эдельвейс»: финансирование - 35 615,6 тыс. руб., исполнение - 100,0%, предоставлены субсидии на выполнение муниципального задания МБУ ДО ЦДП «Эдельвейс».

2. Капитальный (текущий) ремонт: финансирование - 700,0 тыс. руб., исполнение - 100,0%. Произведена установка оборудования охранной сигнализации с подключением на пульт централизованной охраны помещений 14 клубов МБУ ДО Центр детский (подростковый) «Эдельвейс».

Подпрограмма 3. Стимулирование развития жилищного строительства

- Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья»: финансирование - 2 224,4 тыс. руб., исполнение - 100,0 %. Выданы свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья двум молодым семьям согласно списку претендентов на 2024 год.

2. Предоставление региональных социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий: финансирование - 324,4 тыс. руб., исполнение - 50,0 %. Свидетельства о праве на получение региональной социальной выплаты выданы 2 семьям. Свидетельство о праве на получение социальной выплаты реализовано одной семьей. Второй семье социальная выплата будет предоставлена после проверки документов банком и предоставления банком справки о перечислении социальной выплаты.

# VI. «Управление собственностью Серовского городского округа» на 2021-2026 годы

За первое полугодие 2024 года поступление доходов от использования муниципальной собственности, а так же доходов от продажи материальных и нематериальных активов составило 40 814,7 тыс. руб. или 91,0% от планируемого размера доходов на отчетный период. План поступления доходов от использования и приватизации муниципальной собственности и фактическое поступление доходов в бюджет Серовского городского округа с указанием причин отклонения от планового значения приведены в приложении 5.

Финансирование мероприятий программы за счет средств местного бюджета составило 27 411,4 тыс. руб. или 98,6% от плана. Целевые показатели программы выполнены в среднем на 95,7% от плана на отчетный период.

Выполнены следующие мероприятия:

Подпрограмма 1. Управление имуществом Серовского городского округа

Финансирование – 19 795,8 тыс. руб., исполнение - 98,5%.

1. Приобретение объектов в муниципальную собственность: затраты – 3485,8 тыс. руб., исполнение - 100,0%. Произведена выплата выкупной стоимости по вступившим в законную силу решениям суда за следующие объекты: 1/2 доли жилого дома и земельного участка, расположенного по ул. Луначарского, д. 186; 1/10 доли жилого помещения по ул. Ф. Революции, д. 2 кв. 3; жилое помещение по ул. Ф.Революции, д. 2 кв. 16.

Мероприятие направлено на достижение Целевого показателя 1 «Количество объектов, приобретенных в муниципальную собственность». На 2024 год установлено плановое значение в размере 6 объектов, в том числе в отчетном периоде 3. Целевой показатель достигнут.

2. Содержание муниципального имущества (в том числе оплата коммунальных услуг): затраты - 6131,2 тыс. руб., исполнение - 98,7%. Оплачены услуги по содержанию, текущему ремонту и отоплению пустующих помещений. Работы по заключению соглашений на возмещение осуществляется на постоянной основе. Оплата в рамках Порядка носит заявительный характер. Оплачены исполнительные листы на общую сумму основного долга 3744,1 тыс. руб.

Мероприятие направлено на достижение следующих целевых показателей:

Целевой показатель 2 «Доля площади нежилого фонда, переданного в пользование от общей площади нежилого фонда, находящегося в муниципальной казне». На 2024 год установлено плановое значение в размере 92% с постоянным поддержанием указанного уровня в течение года. Фактически значение целевого показателя составило 75%. Достижение целевого показателя составляет 81,5%.

Целевой показатель 3 «Сокращение количества неиспользуемых (используемых не по назначению) объектов муниципального имущества». На 2024 год установлено плановое значение в размере 15% с постоянным поддержанием указанного уровня в течение года. Количество неиспользуемых (используемых не по назначению) объектов муниципального нежилого фонда в отчетном периоде 2024 года составило – 53; в аналогичном периоде 2023 года – 42. Количество неиспользуемых (используемых не по назначению) объектов муниципального имущества выросло, целевой показатель не достигнут.

Целевой показатель 4 «Доля пустующих площадей к общей площади объектов недвижимого имущества муниципальной казны». На 2024 год установлено плановое значение в размере 11,5% с постоянным поддержанием указанного уровня в течение года. Общая площадь объектов недвижимого имущества муниципальной казны составляет 54 963,63 м2, из них пустует 13 479,37 м2. Фактически значение целевого показателя составило 24,5%. Фактическое значение целевого показателя на 13% выше планируемого, что представляет собой отрицательную динамику. Целевой показатель не достигнут.

Увеличение пустующих зданий и помещений произошло за счет передачи в казну Серовского городского округа неиспользуемого для решения вопросов местного значения недвижимого имущества (изъятие от муниципальных образовательных учреждений), а также за счет изъятых для муниципальных нужд нежилых помещений, находящихся в аварийном многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Серов, ул. Ф. Ревоюции, д. 2, и принятия в муниципальную собственность от Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области неэксплуатируемой МИНИ-ГЭС.

3. Создание, приобретение, обновление необходимого для совершенствования механизмов управления муниципальным имуществом программного обеспечения: затраты - 60,0 тыс. руб., исполнение - 100,0%. В рамках мероприятия заключены:

- контракт на техническую поддержку программного обеспечения АСГОР «Имущество» на 2024 год от 19.01.2024 на сумму 240,0 тыс. руб. (по 60,0 тыс. руб. в квартал); техсопровождение за I квартал 2024 года оплачено;

- контракт от 06.05.2024 на расширение функционала модуля учета земельных ресурсов программного комплекса АСГОР «Имущество» на сумму 370,0 тыс. руб., срок исполнения – 30 декабря 2024 года.

Мероприятие направлено на достижение Целевого показателя 5 «Количество единиц программного обеспечения, по которым проведены работы по созданию, приобретению, обновлению». На 2024 год установлено плановое значение в размере 1 единицы. Целевой показатель достигается в течение всего года, так как все работы (услуги) проводятся в отношении одного и того же программного продукта. Целевой показатель достигнут.

4. Проведение работ по демонтажу временных сооружений (конструкций), установленных незаконно: затраты - 13,6 тыс. руб., исполнение - 100,0%. Заключен и оплачен 1 контракт на демонтаж незаконно возведенного строения, расположенного на земельном участке по адресу: г. Серов, ул. Литейщиков, д. 1.

Мероприятие направлено на достижение Целевого показателя 6 «Количество демонтированных временных сооружений (конструкций), установленных незаконно». На 2024 год установлено плановое значение в размере 20 единиц, в том числе 1 в отчетном периоде. Целевой показатель отчетного периода достигнут.

5. Проведение работ (оказание услуги) по обследованию муниципального жилого фонда специализированной организацией: затраты - 70,6 тыс. руб., исполнение - 100,0%. По результатам электронного аукциона заключен и исполнен 1 муниципальный контракт на обследование 5 многоквартирных домов (экономия составила 91,7 тыс. руб.).

Мероприятие направлено на достижение Целевого показателя 7 «Количество жилых домов, обследованных специализированной организацией». На 2024 год установлено плановое значение в размере 21 единицы, в том числе 5 в отчетном периоде. Целевой показатель отчетного периода достигнут.

6. Проведение инвентаризационно-технических и кадастровых работ с получением технической документации, затраты на оформление выморочного имущества: затраты - 334,1 тыс. руб., исполнение - 100,0%. Заключены и оплачены 5 договоров на техническую инвентаризацию 26 объектов.

Мероприятие направлено на достижение Целевого показателя 10 «Доля объектов, находящихся в муниципальной собственности Серовского городского округа, в отношении которых проведена техническая инвентаризация и кадастровые работы с получением технической документации в общем числе объектов муниципального имущества, на которые необходимо получить техническую документацию». По состоянию на 01.01.2024 общее количество объектов, на которые необходимо получить документацию составляет 900, на 2024 год запланировано получение документации на 179 объектов (плановое значение целевого показателя 20%). Фактически в отчетном периоде техническая инвентаризация проведена в отношении 26 объектов, значение целевого показателя 2,9%. Достижение целевого показателя составило 14,5% от годового значения. Целевой показатель отчетного периода достигнут.

7. Проведение работ (оказание услуги) по списанию и сносу объектов муниципальной собственности: затраты - 6,0 тыс. руб., исполнение - 10,7%. Оплачены работы по подготовке заключений об аварийности 2 объектов недвижимого имущества. В отношении 10 транспортных средств 13.05.2024 был заключен контракт на сумму 50,0 тыс. руб., работы по контракту выполнены, по состоянию на отчетную дату находятся на стадии приемки.

Проведено 3 заседания комиссии по списанию имущества, списано 313 объектов муниципального имущества, в том числе 14 объектов недвижимого имущества и 299 движимого имущества (в том числе 10 транспортных средств).

Мероприятие направлено на достижение следующих целевых показателей:

Целевой показатель 11 «Количество объектов муниципальной собственности, в отношении которых проведено списание». На 2024 год установлено плановое значение в размере 205 единиц. Фактически списано 313 объектов. Целевой показатель достигнут.

Целевой показатель 12 «Количество квадратных метров, подлежащих сносу». На 2024 год плановое значение установлено в количестве 1902 м2. Фактически снос в отчетном периоде не осуществлялся. Достижение целевого показателя в отчетном периоде не планировалось.

8. Обновление материально-технической базы Серовского городского округа: затраты - 9554,8 тыс. руб., исполнение - 100,0%.

21.11.2022 заключен муниципальный контракт на поставку автогрейдера в рамках договора финансовой аренды (лизинга) на период 2022-2024 годов. Общая сумма контракта составила 12 973,8 тыс. руб., в том числе на 2024 год – 4387,3 тыс. руб. (экономия по результатам конкурсных процедур составила 612,8 тыс. руб., в том числе экономия 612,8 тыс. руб. за счет лимитов 2024 года). Сумма ежемесячного платежа дифференцирована от 843,5 тыс. руб. в январе до 143,5 тыс. руб. в декабре. Платежи в отчетном периоде произведены по графику.

Также по результатам электронного аукциона был заключен и исполнен муниципальный контракт от 02.05.2024 на поставку легковых автомобилей марки HAVAL F7x в количестве 2 единиц, цена контракта составила 6 199,5 тыс. руб., экономия по результатам проведения конкурсных процедур - 126,5 тыс. руб.

Мероприятие направлено на достижение Целевого показателя 13 «Количество объектов, приобретенных в муниципальную собственность в рамках обновления материально-технической базы». Техника, приобретенная в рамках договора лизинга учтена в периоде ее фактической поставки (2022 год). На 2024 год установлено плановое значение в размере 11 единиц только в части обновления автопарка (приобретение транспортных средств) и приобретения насосного (котельного) оборудования для нужд ООО «Вертикаль» и МУП с.Андриановичи. На отчетный период планировалось приобретение 2 транспортных средств, которые фактически приобретены. Целевой показатель отчетного периода достигнут.

9. Проведение рыночной оценки активов с целью определения экономического потенциала: затраты - 139,8 тыс. руб., исполнение - 46,6%. Заключено и оплачено полностью 15 контрактов, в том числе 2 муниципальных контракта, заключенных по итогам электронного аукциона, на общую сумму 16,57 тыс. руб. (экономия по результатам проведения конкурсных процедур – 135,43 тыс. руб. или 89,1%). Неисполнение по мероприятию в основном объеме обусловлено образованием значительной экономии.

Мероприятие направлено на достижение следующих целевых показателей:

Целевой показатель 19 «Количество объектов, в отношении которых проведена оценка активов с целью определения экономического потенциала». На 2024 год установлено плановое значение в размере 616 объектов, в том числе 207 в отчетном периоде. Фактически значение целевого показателя составило 146. Достижение целевого показателя отчетного периода составило 70,5%.

Целевой показатель 20 «Количество объектов, переданных в аренду или в собственность, в отношении которых проведена оценка активов с целью определения экономического потенциала». На 2024 год установлено плановое значение в размере 530 объектов, в том числе 178 в отчетном периоде. Фактически значение целевого показателя отчетного периода составило 124. Целевой показатель отчетного периода достигнут на 69,7%.

Целевой показатель 21 «Доля объектов, переданных в аренду или в собственность, в общем числе объектов, в отношении которых проведена оценка активов с целью определения экономического потенциала». На 2024 год установлено плановое значение в размере 86,0% с постоянным поддержанием указанного уровня в течение года. Фактическое значение целевого показателя в отчетном периоде составило 84,9%. Целевой показатель достигнут на 98,7%.

Подпрограмма 2. Управление земельными ресурсами Серовского городского округа

Финансирование – 823,3 тыс. руб., исполнение - 100,0%.

1. Обеспечение выполнения функции муниципального земельного и лесного контроля (в том числе программное и материально-техническое): затраты - 30,0 тыс. руб. Заключен и оплачен контракт на подключение доступа к сети RTKNet базовых станций на год. Мероприятие направлено на достижение Целевого показателя 22 «Количество единиц программного (материально-технического) обеспечения, по которым проведены работы по созданию, приобретению, обновлению с целью выполнения функции муниципального земельного и лесного контроля». На 2024 год установлено плановое значение в размере 3 единицы, в том числе 1 – в отчетном периоде. Целевой показатель отчетного периода достигнут.

2. Формирование земельных участков для индивидуального жилищного строительства: затраты - 536,6 тыс. руб. Заключены и исполнены 2 контракта на формирование 58 земельных участков для ИЖС в основном в микрорайоне «Нансена».	Мероприятие направлено на достижение следующих целевых показателей:

Целевой показатель 23 «Количество сформированных земельных участков для индивидуального жилищного строительства». На 2024 год установлено плановое значение в размере 50 участков. Фактически сформировано 58 участков. Целевой показатель достигнут на 116,0%.

Целевой показатель 24 «Доля сформированных земельных участков для индивидуального жилищного строительства от общего количества земельных участков, требующих формирования в соответствии с очередностью». На 2024 год установлено плановое значение в размере 3,0% (50 земельных участков из 1643 требующих формирования). Фактическое значение составило 3,5%. Целевой показатель достигнут на 116,7%.

3. Формирование земельных участков под объектами муниципальной собственности в целях государственной регистрации права муниципального образования Серовский городской округ на земельные участки: затраты - 188,3 тыс. руб. Заключены и исполнены 2 контракта на формирование 10 земельных участков под объектами муниципальной собственности. Мероприятие реализовано согласно плана на отчетный период.

Мероприятие направлено на достижение Целевого показателя 28 «Количество сформированных земельных участков под объектами муниципальной собственности». На 2024 год установлено плановое значение в размере 5 участков. Фактически сформировано 10 участков. Целевой показатель достигнут и перевыполнен за счет индивидуальных характеристик земельных участков (площадь, место расположения, ландшафт и т.д.), что привело к существенному влиянию ценового фактора.

4. Формирование земельных участков под новое строительство, благоустройство территории округа: затраты - 68,4 тыс. руб. Заключен и исполнен 1 контракт на формирование 4 земельных участков под новое строительство, благоустройство. Мероприятие направлено на достижение Целевого показателя 29 «Количество сформированных земельных участков под новое строительство (благоустройство)». На 2024 год установлено плановое значение в размере 1 участок. Фактически сформировано 4 участка. Целевой показатель достигнут и перевыполнен за счет индивидуальных характеристик земельных участков (площадь, место расположения, ландшафт и т.д.), что привело к существенному влиянию ценового фактора.

Подпрограмма 3. Осуществление градостроительной деятельности

Финансирование - 900,0 тыс. руб., исполнение - 98,9%. Неисполнение составило 10,0 тыс. руб. за счет мероприятия «Подготовка документации по планировке территории в целях строительства и благоустройства».

1. Внесение изменений в местные нормативы градостроительного проектирования Серовского городского округа: На отчетный период реализация мероприятия не запланирована. Заключен контракт от 21.02.2024 на выполнение работ по разработке местных нормативов градостроительного проектирования Серовского городского округа на сумму 550,0 тыс. руб., срок исполнения работ – 30.07.2024.

2. Ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности: затраты - 850,3 тыс. руб., исполнение - 100,0%. Заключен и исполнен муниципальный контракт на 850,0 тыс. руб.

Мероприятие направлено на достижение Целевого показателя 36 «Количество документов, содержащих сведения о сетях инженерно-технического обеспечения на территории Серовского городского округа, переведенных в цифровой вид и внесенных в базу информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД), в год». На 2024 год установлено плановое значение в размере 630 документов. Целевой показатель достигнут.

3. Подготовка документации по планировке территории в целях строительства и благоустройства: затраты - 50,0 тыс. руб., исполнение - 83,3%. Заключен и исполнен 1 контракт на выполнение работ по подготовке проекта внесения изменений в проект планировки и проект межевания территории квартала в границах улиц: Ленина – Зеленая – Кирова - Заславского, общей площадью 27,81 га. 12.03.2024 был заключен контракт, стоимость работ составляет 10,0 тыс. руб., работы по контракту выполнены, по состоянию на отчетную дату находятся на стадии приемки.

Мероприятие направлено на достижение Целевого показателя 39 «Доля площади территорий, на которую разработана документация по планировке территорий в целях строительства и благоустройства, к площади территории, предусмотренной Генеральным планом Серовского городского округа, в год». На 2024 год установлено плановое значение в размере 14% (95 га к предусмотренной площади 700 га). Фактически разработана документация по планировке территорий в целях строительства и благоустройства в рамках исполнения контрактов на общую площадь 27,81 га. Значение целевого показателя составило 4%, что составляет 28,6% от годового уровня.

Подпрограмма 4. Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление собственностью Серовского городского округа

Финансирование – 5 892,3 тыс. руб. или 98,3%. Целевые показатели в рамках подпрограммы не установлены.

1. Изготовление Реестра муниципальной собственности на бумажном носителе: затраты - 7,9 тыс. руб., исполнение - 100,0%.

2. Оплата государственной пошлины и штрафов: затраты - 8,3 тыс. руб., исполнение - 100,0%. Оплачена государственная пошлина за внесение изменений в регистрационные документы 3 единиц спецтехники по причине окончания срока договора лизинга, в рамках которого техника была приобретена.

3. Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных жилых домах: затраты - 5349,6 тыс. руб., исполнение - 99,1%. Оплачены взносы ТСЖ за декабрь 2023 года и январь-май 2024 года; Региональному Фонду содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области за январь-май 2024 года. Отклонение исполнения по статье от установленного плана составило 50,4 тыс. руб. или 0,9%, в полном объеме обусловлено колебаниями площадей муниципального жилья по региональному фонду как в большую (ввод, перерасчеты по выявлению), так и в меньшую (исключение в связи с аварийностью, формирование на спецсчетах и т.п.) стороны. Планирование лимитов и распределение лимитов в пределах года условно, произвести его с большей достоверностью проблематично, в рамках статьи в отчетном периоде было проведено 110 платежей.

4. Оплата агентского вознаграждения в соответствии с условиями агентских договоров: затраты - 148,0 тыс. руб., исполнение - 75,2%. Оплачено агентское вознаграждение АО «ЭнергосбыТ Плюс» за декабрь 2023 года – апрель 2024 года. Пакет документов за май 2024 года на сумму 27,1 тыс. руб. платежным агентом направлен и находится на стадии контроля, в случае его оплаты процент исполнения плана отчетного периода составил бы 89,0%. Также неисполнение по статье обусловлено тем, что агентское вознаграждение рассчитывается в процентном отношении от фактически собранной платы за наем, что исключает более точное планирование затрат «до копейки». Собранная с населения платежным агентом плата за наем за отчетный период составила 82,8% от плана.

5. Оплата налога на добавленную стоимость с доходов, полученных от физически лиц (аренда, продажа имущества, составляющего муниципальную казну): затраты - 378,5 тыс. руб., исполнение - 100,0%. Оплачен налог с доходов, полученных от физических лиц (аренда, продажа имущества, составляющего муниципальную казну) в IV квартале 2023 года, по сроку уплаты 25.01.2024; за I квартал 2024 года по сроку уплаты 25.04.2024.

# VII. «Развитие системы образования в Серовском городском округе» на 2023-2027 годы

Финансирование за счет средств местного и областного бюджетов составило 1 500 246,2 тыс. руб. или 95,5% от плана на отчетный период, за счет внебюджетных источников – 72 727,6 тыс. руб. или 100% от плана. Целевые показатели программы выполнены в среднем на 99,8% от плана на отчетный период. Выполнены следующие мероприятия:

Подпрограмма 1. Качество образования, как основа благополучия

Финансирование - 1 476 240,1 тыс. руб. или 96,1% от плана.

Выполняются следующие мероприятия:

1. приобретение методических и дидактических средств обучения, наглядных пособий, игр, игрушек;

2. возмещение родительской платы льготным категориям детей в МДОУ;

3. организовано питание обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, охват горячим питанием составляет 94,8%;

4. организовано дополнительное образование в рамках социального заказа, 1145 детей обучается по сертификатам дополнительного образования, работает 52 объединения по 5 направлениям;

6. выплачивается ежемесячное вознаграждение за классное руководство, в отчетном периоде выплаты произведены 434 педагогическим работникам;

5. в период с 21 мая по 05 июля 2024 года проведена государственная итоговая аттестация;

6. выполняются ремонтные работы, приведение зданий и сооружений в соответствие с санитарным и пожарным законодательством.

В 2024 году запланировано выполнение работ на 52 858,0 тыс. руб.

Проведены конкурсные процедуры на выполнение работ по монтажу системы автоматической пожарной сигнализации в 10 учреждениях. В 5 дошкольных образовательных организациях и в МАУ ДО ООЦ «Чайка» работы выполнены. В 3 школах срок завершения работ - до 15.07.2024. Разработана проектно-сметная документация на установку автоматической пожарной сигнализации в 10 учреждениях.

Аварийные тополя спилены в 8 организациях.

Мероприятия по созданию условий антитеррористической защищенности завершены в МАОУ СОШ № 13, МАОУ СОШ № 20, МАОУ СОШ № 22, филиал МАДОУ № 38 д/с № 23. В остальных учреждениях срок завершения - до 31.07.2024.

В полном объеме выполнены работы по ремонту футбольных полей. Выполнено устройство покрытия из искусственной травы, уложено асфальтобетонное покрытие, установлены трибуны в ЗОЛ «Веселый бор» на 120 мест, в ЗОЛ "Чайка" на 60 мест, скамейки для игроков, флагштоки.

Подпрограмма 2. Организация отдыха детей и молодежи

Финансирование - 71 390,7 тыс. руб. или 92,1% от плана.

По итогам отчетного периода охват отдыхом и оздоровлением составил 2664 ребенка, из них в период школьных каникул - 2610 детей, в том числе:

- в загородных оздоровительных лагерях МАУ ДО ООЦ «Чайка» - 723 ребенка, их них: в период весенних каникул - 79 детей, в период летних каникул – 644 ребенка (по 322 ребенка в первой и второй смене);

- в лагерях труда и отдыха – 315 несовершеннолетних;

- временно трудоустроенных несовершеннолетних – 8 человек;

- в санаториях – 40 детей в период летних каникул – оздоровлены в ООО санатории-профилактории «Чистые ключи» (г.Серов);

- в лагерях с дневным пребыванием детей, открытых на базе муниципальных общеобразовательных учреждений, отдыхом охвачено 1485 детей, их них в период весенних каникул – 195 человек; в период 1 смены летних каникул – 1290 человек;

- в ООО ДСОК «Жемчужина» на Черноморском побережье в период первой смены летних каникул охвачено 39 детей отдельных категорий, определенных постановлением Правительства Свердловской области от 01.02.2024 № 57-ПП;

- количество детей, охваченных отдыхом и оздоровлением (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) в учебное время составило 54 человека, дети отдохнули и оздоровились в санатории на базе МБУ «Детский оздоровительно-образовательный центр «Солнышко» (г. Лесной).

Подпрограмма 3. Педагогические кадры XXI века

Финансирование - 222,9 тыс. руб. или 78,7% от плана.

Всего в муниципальных образовательных организациях работает 2889 человек, из них 1431 педагогических и руководящих работников: в муниципальных общеобразовательных организациях – 717 человека, в муниципальных дошкольных образовательных организациях – 654 человека, в муниципальных организациях дополнительного образования детей – 60 человек.

Количество педагогов с высшим образованием составляет 51%, со средним профессиональным образованием - 49%.

В первом полугодии 2024 года произведена оплата за образовательные услуги 1 студенту согласно утвержденного списка кандидатов на обучение.

Подпрограмма 4. Реализация проекта «Уральская инженерная школа»

Финансирование - 5 967,9 тыс. руб. или 99,6% от плана.

В Инженерной школе УМК проходят обучение 27 обучающихся 2-6 классов («Занимательная лаборатория») и 222 обучающихся 7-10 классов.

Серовский городской округ успешно завершил отбор на предоставление субсидий из областного бюджета на обеспечение условий реализации муниципальными общеобразовательными организациями образовательных программ естественно-научного цикла и профориентационной работы в рамках реализации программы «Уральская инженерная школа». Открытие площадки «Уральская инженерная школа» запланировано на сентябрь 2024 года.

В рамках методического сопровождения, повышения квалификации педагогических и руководящих работников разработаны две программы: «Методика организации проектной деятельности в ДОО в соответствии с ФГОС ДО» и «Сопровождение проектной деятельности обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС». При поддержке ПАО «Надеждинский металлургический завод» в марте 2024 года обучение прошли 23 педагога дошкольных образовательных организаций и 17 педагогических и руководящих работников общеобразовательных организаций.

Подпрограмма 5. Развитие системы поддержки талантливых и одаренных детей и подростков

Финансирование - 1 634,0 тыс. руб. или 68,8% от плана.

Проведены следующие мероприятия и конкурсы: окружная игра-конкурс «Рождественская мозгобойня: литература, и не только...», городской конкурс по математике «Математический марафон», городской конкурс по информатике «100 задач», интеллектуальный конкурс «Я-исследователь», открытый конкурс компьютерной графики «Рисунок к 8 марта».

23 участника стали победителями муниципального этапа за участие в областном этапе Всероссийской олимпиады, на форуме «ПРО – защита», в финале Всероссийского конкурса исследовательских работ и творческих проектов дошкольников и младших школьников «Я – исследователь» в г. Сочи.

Осуществлен выезд команды на областные соревнования «Школа безопасности» в г. Березовский.

Проведены муниципальные конкурсы по духовно-нравственному воспитанию: интеллектуальная игра для школьников «Ковчег», детского декоративно-прикладного творчества «Христос рождается! Славите!».

Подпрограмма 6. Патриотическое воспитание молодежи

Финансирование - 2 883,5 тыс. руб. или 84,7% от плана.

В Серовском городском округе действуют 5 военно-патриотических клубов (ВПК) и 4 юнармейских отряда на базе 9 общеобразовательных организаций.

В рамках тактической подготовки были организованы игры «Лазертаг» и «Пейнтбол», которые направлены на умение ориентироваться на местности, применение практических умений стрельбы в движении.

Организованы и проведены 5-дневные учебные сборы допризывной подготовки среди юношей, обучающихся в 10-х классах. Из 100 человек прошедших сборы 29 обучающихся получили оценку «5», из них по решению Совета командиров 20 были удостоены знака «Патриот».

Подпрограмма 7. Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в Серовском городском округе»

Финансирование - 17 950,6 тыс. руб. или 88,5% от плана.

Информация о развитии системы образования, муниципального образования и иной официальной информации размещена в газете «Серовский рабочий» (14341 кв.см. печатной площади) и на ТВ канале.

# VIII. «Обеспечение общественной безопасности на территории Серовского городского округа» на 2021-2027 годы

Финансирование за счет средств местного бюджета составило 11 245,6 тыс. руб. или 100,0% от плана. Целевые показатели программы выполнены в среднем на 102,4% от плана на отчетный период. Выполнены следующие мероприятия:

Подпрограмма 2. Защита от чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности на территории Серовского городского округа и обеспечение функционирования аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»

1. Организация лодочных переправ в целях обеспечения безопасности людей на водных объектах: заключены муниципальные контракты по обеспечению безопасности людей на водных объектах: от 19.04.2024 (п. Красный Яр, р. Сосьва) - 228,4 тыс. руб., от 19.04.2024 (с. Филькино, р. Каква) - 90,0 тыс. руб., от 19.04.2024 (д. Магина, р. Сосьва) - 267,0 тыс. руб. Срок оказания услуг по контрактам - 31.10.2024.

2. Техническое обслуживание и ремонт аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»: заключен муниципальный контракт от 06.06.2024 на оказание услуг на техническое обслуживание и ремонт на сумму 300,0 тыс. руб., срок оказания услуг - 31.12.2024.

3. Приобретение, установка, монтаж уличных пунктов оповещения, технологическое присоединение: заключен муниципальный контракт от 19.04.2024 на сумму 2 012,8 тыс. руб., срок сдачи работ - 30.09.2024.

4. Эксплуатационно-техническое обслуживание системы оповещения, приобретение и монтаж оборудования для повышения качества ее работы: заключены муниципальный контракт от 11.03.2024 на эксплуатационно-техническое обслуживание системы оповещения - 963,5 тыс. руб. (акты выполненных работ выставляются ежемесячно до 10 числа, следующего за отчетным, срок оказания услуг - 31.12.2024) и договор от 06.06.2024 на приобретение роутеров в количестве 5 шт. - 175,0 тыс. руб. (исполнен полностью).

Подпрограмма 3. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности

1. Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности: заключены муниципальный контракт от 11.03.2024 на приобретение автономных пожарных извещателей в количестве 100 шт. на сумму 37,3 тыс. руб. (исполнен полностью) и муниципальный контракт от 08.04.2024 на техническое обслуживание и ремонт электрозвуковых сирен на сумму 320,0 тыс. руб. (срок оказания услуг - 31.12.2024).

2. Устройство и ремонт пожарных гидрантов: приобретено 10 гидрантов, заключен муниципальный контракт по замену 10 пожарных гидрантов (срок исполнения - 15.11.2024).

Подпрограмма 4. Обеспечение реализации муниципальной программы «Обеспечение общественной безопасности на территории Серовского городского округа»

Исполнение - 9 600,4 тыс. руб. или 100 % от плана.

# IX. «Профилактика терроризма, минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений, профилактика экстремизма в Серовском городском округе» на 2022-2027 годы

Финансирование за счет средств местного бюджета составило 864,6 тыс. руб. или 100,0% от плана. Целевые показатели программы выполнены на 100% от плана. Выполнены следующие мероприятия:

Подпрограмма 1. Профилактика терроризма, минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений

1. Обеспечение выпуска и размещения видео-аудио роликов и печатной продукции по вопросам профилактики терроризма: исполнение - 26,13 тыс. руб. Выполнен муниципальный контракт от 27.02.2024 на приобретение и распространение 700 шт. листовок формата А4 по вопросам профилактики терроризма.

2. Приобретение, монтаж, технологическое присоединение и техническое обслуживание оборудования систем видеонаблюдения и (или) оповещения в местах массового пребывания людей, в местах и на маршрутах традиционного проведения культурно-массовых и спортивных мероприятий: исполнение - 716,1 тыс. руб. Выполнен контракт  от 17.06.2024 на приобретение, монтаж и технологическое присоединение оборудования системы видеонаблюдения по ул. Кузьмина, д. 2 (сквер ДКМ).

Подпрограмма 2. Профилактика экстремизма

Приобретение и распространение печатной продукции по вопросам профилактики экстремизма: исполнение - 22,4 тыс. руб. Выполнен муниципальный контракт от 27.02.2024 на приобретение и распространение 600 шт. листовок формата А4 по вопросам экстремизма.

# X. «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности на территории Серовского городского округа» на 2021-2027 годы

Выполнено работ в объеме 95 251,4 тыс. руб. (96,0% от плана). Финансирование за счет средств местного и областного бюджетов составило 84 246,0 тыс. руб. или 84,7% от плана. Плановые значения целевых показателей на отчетный период не установлены (за исключением одного).

Подпрограмма 1. Улучшение жилищных условий, создание благоприятной среды для проживания граждан округа, прочие мероприятия в области коммунального хозяйства

Финансирование – 4 689,3 тыс. руб., исполнение – 93,7%.

Все запланированные мероприятия выполнены в полном объеме, в т.ч. обеспечение населения ст. Каква питьевой водой, содержание водонапорной башни в п. 2-я Молочная по ул. 2-Огородная, содержание водозаборных скважин,  водоотведение ключиков и сточных вод, мероприятие по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах для инвалидов, модернизация системы теплоснабжения жилых домов.

В рамках муниципальной поддержки капитального ремонта муниципального имущества в многоквартирных домах заключены муниципальные контракты со сроком исполнения в третьем квартале.

Подпрограмма 2. Развитие и модернизация объектов коммунального комплекса Серовского городского округа

Выполнение мероприятий программы составило – 60 924,9 тыс. руб. (96,5% от плана). Финансирование мероприятий программы составило 49 748,6 тыс. руб., (78,8% от плана). Не освоение лимитов бюджетных ассигнований произошло по причине неполного поступления средств областного бюджета и средств публично-правовой компании «Фонд развития территорий».

В рамках подпрограммы реализуются следующие мероприятия:

1. Строительство очистных сооружений в п. Красноглинный: подрядчик - ООО «СТАНДАРТ СТРОЙ», общая стоимость работ - 119 087,1 тыс. руб., срок завершения - до 30.11.2025.

Выделены субсидии из областного бюджета в объеме 92 410,7 тыс. руб., в том числе по годам: 2024 - 70 610,4 тыс. руб., 2025 - 21 800,3 тыс. руб.

С Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области заключено Соглашение о предоставлении субсидий на строительство и реконструкцию систем и (или) объектов коммунальной инфраструктуры. Получено разрешение на строительство объекта.

Выполнены работы по закреплению знаков геодезической разбивочной основы на местности, вырубке зеленых насаждений, расчистке территории от кустарника, устройству временных дорог. Ведутся работы по разработке грунта под устройство фундамента пожарных емкостей.

2. ПИР по объекту: «Строительство котельной по адресу: г. Серов, ул. Ленина, 242а»: Сформирован земельный участок площадью 3 328 кв. м. и передан в бессрочное пользование МКУ «УКС», получены технические условия на подключения к сетям теплоснабжения, водоснабжения, хозяйственно-бытовой канализации, ливневой канализации электрическим сетям, на установку УКУТ. Получен градостроительный план земельного участка. Заключен муниципальный контракт на выполнение проектных работ с ООО «Тепломех» от 22.04.2024 на сумму 5 976, 3 тыс. руб., срок исполнения - 31.12.2024.

3. ПИР по объекту: «Строительство объекта «Котельная на твердом топливе в п. Красноярка»: Сформирован земельный участок под строительство котельной площадью 2023 кв. м. и передан МКУ «УКС» в постоянное (бессрочное) пользование. Ведутся работы по подготовке технического задания на проектирование объекта, подбор оборудования котельной. Окончание проектных работ - декабрь 2024 года.

4. Мероприятия, предусмотренные в рамках в региональной программы по модернизации систем коммунальной инфраструктуры Свердловской области:

1) Реконструкция водопроводной сети от насосной 3 подъема на ул. Автодорожная до забора Серовской ГРЭС: Работы по муниципальному контракту с ООО «Энергия» от 05.06.2023 в 2024 году продолжены. В 2023 году выполнено работ в объеме 6 323,8 тыс. руб., оплата которых произведена в 2024 году. В настоящее время работы по объекту завершены в полном объеме в сумме 22 352,5 тыс. руб., протяженность трубопровода - 2 587,4 м.

2) Капитальный ремонт участка тепловой сети от ГСК по ул. Строителей № 12 до ТК по ул. Жданова № 4 (2-й участок): произведено погашение кредиторской задолженности за 2023 год за счет средств, поступивших от публично-правовой компании «Фонд развития территорий».

3) Капитальный ремонт участка водопроводной сети по ул. Победы от ул. Северная до ул. Папанинцев: произведено погашение кредиторской задолженности за 2023 год за счет средств, поступивших от публично-правовой компании «Фонд развития территорий».

4) Капитальный ремонт участка тепловой сети от ТК-3 у жилого дома по ул. Автодорожная № 19 до ГСК по ул. Строителей № 12 (1-й участок): работы ведутся.

5) Капитальный ремонт участка ливневой канализации по ул. Железнодорожников от ул. Визе до ул. Ленина: работы ведутся.

6) Капитальный ремонт участка тепловой сети от котельной №10 до ул. Толмачева: выполнено работ за 6 месяцев - 6 669,8 тыс. руб.

7) Капитальный ремонт участка тепловой сети по ул. Больничный Городок: выполнено работ за 6 месяцев - 10 381,4 тыс. руб.

8) Капремонт участка тепловой сети по ул. Заславского: работы ведутся.

9) Капитальный ремонт участка тепловой сети по ул. Октябрьской революции от ТК 6 до ТК 9.2: работы ведутся.

5. Капитальный ремонт объектов сферы теплоснабжения:

1) Перенос участка теплосети в районе жилого дома по ул. Гагарина, 16: заключен муниципальный контракт с ООО «ПРОФРЕСУРС», работы ведутся.

2) Капитальный ремонт котельной № 24 по адресу: г. Серов, ул. Киселевское шоссе, д. 5, стр. 23: заключен муниципальный контракт с ООО «Вертикаль», выполнено 82%.

3) Капитальный ремонт участка тепловой сети в районе жилого дома № 21 по ул. Мира: ведется подготовка к аукциону.

4) Капитальный ремонт газопровода высокого и низкого давления к котельной № 24 по ул. Киселевское шоссе, д. 5, стр. 23: ведутся проектные работы.

6. Обеспечение инженерной инфраструктурой жилых домов в микрорайоне «Восточный»:

1) Технологическое присоединение к электрическим сетям ВРУ- 0,4 кВ двух строящихся домов по ул. Ленина, 207 и ул. Луначарского, 149: заключен договор с АО «РСК», выплачен аванс в сумме 6 449,0 тыс. руб.

2) Разработана РД сетей ГВС и ХВС к жилому дому по ул. Ленина, з/у 207, заключен муниципальный контракт на строительство сетей холодного водоснабжения и объявлен аукцион на строительство сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения.

Подпрограмма 4. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов жилищно-коммунального комплекса Серовского городского округа

Запланированы мероприятия по разработке топливно-энергетического баланса СГО и актуализации Схемы теплоснабжения территории города Серова на 2016-2030 годы.

Подпрограмма 5. Чистая вода

Запланированы мероприятия по организации зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.

Подпрограмма 6. Обеспечение деятельности муниципального учреждения

Средства направлены на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства», финансирование - 29 808,1 тыс. руб. или 95,3% от плана.

# XI. «Развитие транспорта, дорожного хозяйства и благоустройство на территории Серовского городского округа» на 2021-2027 годы

Финансирование за счет средств местного и областного бюджетов составило 286 458,3 тыс. руб. или 99,4% от плана. Плановые значения целевых показателей на отчетный период не установлены (за исключением двух).

Подпрограмма 1. Благоустройство

Финансирование - 43 707,0 тыс. руб. или 96,5% от плана.

Выполнялись работы по следующим направлениям: содержание и ремонт сети уличного освещения, озеленение и прочие мероприятия по благоустройству, содержание мест захоронения, содержание контейнерных площадок, приобретение и установка урн на ул. Л. Толстого в количестве 19 шт.

На 2024 год запланировано строительство уличного освещения на 2 участках:

1) ул. Нахабина - работы выполнены в полном объеме, установлено 68 опор, 67 светильников, проложено 3064 м СИП;

2) ул. Рабочей Молодежи, Типографская, Калинина, Толмачева, Папанинцев, Я. Свердлова с границами от ул. Циолковского до ул. Советская - планируется установить 109 опор, 109 светильников, 5 160 м СИП, заключен муниципальный контракт с ИП Николаец Н.Н., срок исполнения - 31.08.2024.

Освоено средств на строительстве уличного освещения 3 250,7 тыс. руб.

Подпрограмма 2. Транспортное обслуживание, водное и дорожное хозяйство

Финансирование - 146 923,9 тыс. руб. или 100% от плана.

Выполнены следующие работы:

- произведена замена 4 остановочных комплекса - 564,0 тыс. руб.;

- содержание улично-дорожной сети - 64 509,4 тыс. руб.;

- содержание паромов, устройство ледовых переправ и бонов - 320,5 тыс. руб.;

- обслуживание ж/д переезда Дровяное-Поперечный - 2 837,5 тыс. руб.;

- выполнен ремонт тротуаров на 4 участках: по ул. Короленко, 27, по ул. Жданова до ул. Попова, тротуара по ул. Народная (от ул. К.Маркса до ул. Первомайская), тротуар к дворовому клубу «Горизонт» по ул. Заславского, 34;

Заключены муниципальные контракты:

- на ремонт остальных участков тротуаров;

- на паспортизацию автомобильных дорог;

- на разработку и актуализацию проекта организации дорожного движения автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- на проведение мероприятий (монтаж светофорных объектов, нанесение дорожной размтки и пр.) на пешеходных переходах вблизи общеобразовательных учреждений и других социально- значимых объектов;

- на ремонт автомобильного моста через р.Большая Волчанка пос. Андриановичи.

Объявлен аукцион на ремонт автодорог с щебеночным покрытием в поселке Ларьковка.

На 2024 год в рамках государственной программы Свердловской области «Развитие транспортного комплекса Свердловской области до 2027 года» планируется выполнить ремонт 9 участков автомобильных дорог местного значения в городе Серове общей протяженностью 11,5 км. в объеме 292 521,2 тыс. руб. при поддержке областного бюджета, в том числе по участкам:

| № | Наименование участка работ | Протяженность, м |
| --- | --- | --- |
| 1 | ул. Вагонников от ж/д переезда (ул. Визе) до ул. Углежогов | 1 480 |
| 2 | ул. Углежогов от ул. Вагонников до ул. Конторская | 1 260 |
| 3 | ул. Конторская от ул. Углежогов до ж/д переезда | 340 |
| 4 | ул. Красногвардейская от ул. Ключевая до ул. Фрунзе | 460 |
| 5 | ул. Победы от ул. Черняховского до ул. Красногвардейская | 2 548 |
| 6 | ул. Центральная от ул. Автодорожная до ул. Маяковского | 730 |
| 7 | ул. Седова от ул. Фрунзе до ул. Нансена | 1 212 |
| 8 | ул. Нахабина от ул. Красногвардейская до ул. Циолковского | 2 770 |
| 9 | ул. Советская от ул. Кирова до ул. Ленина | 731 |

В январе 2024 года заключен муниципальный контракт на выполнение ремонта автомобильных дорог местного значения с ООО «СТАНДАРТ СТРОЙ» со сроком завершения работ — 15.11.2024 года. В первом полугодии выполнены работы общей протяженностью 2 548 м. на участке автодороги: ул. Победы от ул. Черняховского до ул. Красногвардейская. По остальным участкам работы ведутся. Освоено средств в объеме 75 999,9 тыс. руб.

Для осуществления расходных полномочий в области водных отношений направлено 2 383,1 тыс. руб. (100,0% от плана) на организацию и выполнение мероприятий по обеспечению безопасной эксплуатации и содержанию гидротехнического сооружения Киселевский гидроузел на р.Каква.

Подпрограмма 3. Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог на территории Серовского городского округа

Финансирование – 90 817,4 тыс. руб. или 99,9% от плана.

1. Реконструкция автомобильной дороги по ул. Заславского: Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на ноябрь 2024 года. Освоено средств местного бюджета с начала строительства на отчетную дату - 126 837,6 тыс. руб.

2. Строительство I этапа улично-дорожной сети мкр. Надеждинский (комплекс I): Реализация проекта рассчитана на 2024-2026 годы. Стоимость строительства 1 этапа — 276 247,6 тыс. руб. На 2024 год утвержден лимит бюджетных ассигнований в сумме 51 802 тыс. руб. за счет средств местного бюджета.

Строительство I этапа улично-дорожной сети мкр. Надеждинский (комплекс I) включает в себя: подготовительные работы; работы по устройству земляного полотна, в т.ч. на пересечениях и примыканиях; устройство искусственных сооружений, в т.ч. на пересечениях и примыканиях; устройство щебеночного основания; устройство съездов к существующим домам – щебеночное основание; устройство щебеночного основания площадок для сбора ТБО.

Протяженность участков автодорог составляет 7120,5 м.

В феврале 2024 года заключен муниципальный контракт с
ООО «СТАНДАРТ СТРОЙ», срок завершения работ по контракту - 31.10.2026.

Выполнены работы по устройству основания дороги скальным грунтом толщиной 50 см., протяженностью 725,75 м. по ул. Родниковой, ул. Ясная -
841,54 м., ул. Ольховая (на участке от ул. Родниковая до ул. Ясная) - 302,0 м., выполнена укладка 4-х водопропускных труб по ул. Родниковая.

3. Реконструкция автомобильной дороги по ул. Луначарского на участке от ул. Пржевальского до ул. Луначарского, 140 в т.ч. ПИР:

Заключен договор с ПАО «Россети Урал» на возмещение расходов, возникающих при переносе и (или) переустройстве сетей инженерно-технического обеспечения на сумму 10 356,6 тыс. руб. В настоящее время сетевой организацией ведется выполнение работ по переустройству сетей электроснабжения.

В марте 2024 года заключен муниципальный контракт с
ООО «СТАНДАРТ СТРОЙ» на выполнение реконструкции автомобильной дороги, срок завершения работ по контракту - 29.11.2024, стоимость реконструкции — 108 044,0 тыс. руб. Подготовительные работы выполнены в полном объеме. Выполнена расчистка трассы. Выполняются земляные работы по переустройству хоз-бытовой канализации и по устройству земполотна.

4. Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Пржевальского на участке от ул. Ленина до ул. Короленко: В 2023 году в соответствии с муниципальным контрактом от 18.05.2023 с ООО «ЛОГО» начат ремонт, в 2024 году работы продолжены за счет неиспользованного в 2023 году остатка межбюджетных трансфертов из областного бюджета. Протяженность участка - 382 м. С начала 2024 года подрядчиком выполнены работы в сумме 8 263,8 тыс. руб., работы планируется завершить в октябре 2024 года.

5. Выполнены проектные работы по объекту «Реконструкция автомобильной дороги по ул. Короленко на участке от ул. Красноармейская до ул. Пржевальского». Проектно-сметная документация получила положительное заключение ГАУ СО «Управление государственной экспертизы» и утверждена постановлением администрации Серовского городского округа от 05.03.2024. Стоимость реконструкции — 382 742,7 тыс. руб. Протяженность запланированного к реконструкции участка - 1,0 км.

6. Запланированы проектные работы капитальному ремонту автодороги г.Серов-с.Филькино-пос.Черноярский. Заключен муниципальный контракт на выполнение ПИР. Срок исполнения - 30.11.2024, стоимость - 3 950,0 тыс. руб.

Подпрограмма 4. Обеспечения безопасности людей от неблагоприятного воздействия животных и предупреждение распространения заболеваний на территории Серовского городского округа

Финансирование - 2 313,7 тыс. руб. или 98,4% от плана.

Выполнены мероприятия:

- по обращению с животными без владельцев, отловлено 90 собак;

- по обработке (дезинфекции) мест общего пользования МКД;

- по осуществлению государственного полномочия Свердловской области по организации проведения на территории Свердловской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, заключен договор от 27.02.2024 на оказание услуг по перемещению, хранению и утилизации биологических отходов (трупов животных) на сумму 100,0 тыс. руб. Срок оказания услуг до 31.12.2024.;

- по оплате проезда больных туберкулезом и сопровождающих лиц на лечение, консультацию и лечение и обратно.

Подпрограмма 5. Комплексное благоустройство объектов социальной и жилищной сферы

Финансирование - 2 696,3 тыс. руб. или 96,3% от плана.

Выполнены работы по ремонту общественной территории «100 лет городу Серову». Заключен муниципальный контракт на ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий многоквартирных домов.

# XII. «Реализация основных направлений в строительном комплексе на территории Серовского городского округа» на 2021-2027 годы

Финансирование за счет средств местного, областного бюджетов и публично-правовой компании «Фонд развития территорий» составило 180 682,0 тыс. руб. или 100,0% от плана на отчетный период. Плановые значения целевых показателей на отчетный период не установлены.

Подпрограмма 1. Развитие объектов социальной сферы и обеспечение жильем отдельных категорий граждан

1. Школа на 1275 мест: произведена оплата предъявленных ООО «СК ИНТЕГ» выполненных работ в объеме 53 806,8 тыс. руб. за счет неиспользованного в 2023 году остатка средств областного бюджета.

2. Строительство лыжероллерной трассы на лыжной базе: подрядчик - ООО «СпецСтрой-Холдинг», общая стоимость работ – 69 795,1 тыс. руб., срок завершения - до 31.10.2024.

Лыжероллерная трасса проходит по ранее используемой лыжной трассе, не имеющей покрытия. На всем протяжении трассы предусмотрено устройство наружного освещения, обеспечивающего нормируемую освещенность. Обустраиваемая трасса протяженностью 2,503 км. включает устройство стадиона для лыжных гонок и биатлона.

Выполняются работы по доставке и складированию инертных материалов (щебня) на приобъектный склад, расчистке территории от кустарников и деревьев, земляные работы. Освоено средств с начала года 2 974,8 тыс. руб.

3. ПИР по объекту «Клуб по адресу: Свердловская область, Серовский район, пос. Красноглинный, ул. Школьная, 20»: Утверждено техническое задание на выполнение проекта. В целях получения заключения об эффективности инвестиционного проекта на стадии проектирования, инвестиционный проект направлен в Министерство культуры Свердловской области на согласование.

Подпрограмма 2. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда и жилых помещений, признанных непригодными для проживания

В декабре 2023 года МКУ «УКС» заключено 17 муниципальных контрактов с ООО Специализированный застройщик «ЖИЛСТРОЙ» на приобретение 67 жилых помещений путем инвестирования в строительство многоквартирного жилого дома на общую сумму 309 751,2 тыс. руб. со сроками передачи квартир дома в эксплуатацию не позднее 13.12.2024 года.

В 2024 году работы по строительству жилого дома по ул. Ленина, 207 продолжены, на конец отчетного периода завершаются работы по возведению 100% наземной части здания.

С начала строительства произведена оплата в сумме 123 900,47 тыс. руб.

# XIII. «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения на территории Серовского городского округа» на 2021-2027 годы

Финансирование за счет средств местного, областного и федерального бюджетов составило 144 019,6 тыс. руб. или 99,1% от плана за отчетный период. Целевые показатели программы выполнены на 100,0% от плана.

Выполнены следующие мероприятия:

1. Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг: исполнение - 94,9%. Выплата имеет заявительный характер, произведена 1506 семье в полном объеме.

2. Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению отдельным категориям граждан мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг: исполнение - 100,0%. Расходы произведены за счет средств федерального бюджета. Выплата имеет заявительный характер, произведена 4733 получателям в полном объеме.

3. Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг: исполнение - 99,9%. Выплата имеет заявительный характер, произведена 9008 получателям в полном объеме.

4. Осуществление государственного полномочия по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в части оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме: исполнение - 100,0%. Выплата имеет заявительный характер, произведена гражданам в полном объеме.

5. Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Центр учета жилья и расчета социальных выплат»: исполнение - 98,7%.

# XIV. «Управление муниципальными финансами Серовского городского округа до 2026 года»

Финансирование за счет средств местного бюджета составило 8 704,4 тыс. руб. или 82,3% от плана на отчетный период. Целевые показатели программы, имеющие плановые значения на отчетный период, выполнены в среднем на 118,8% (перевыполнен один показатель).

Подпрограмма 1. Организация исполнения доходной части бюджета Серовского городского округа

Финансирование на выполнение мероприятий данной подпрограммы не запланировано, целевые показатели считаются по итогам года.

Подпрограмма 2. Управление бюджетным процессом и его совершенствование

Финансирование – 2 023,8 тыс. руб., исполнение – 97,6% (сопровождение и модернизация ПК «Бюджет-Смарт», «Свод-Смарт», приобретение лицензионного программного обеспечения).

Проект решения Думы городского округа об исполнении бюджета за 2023 год представлен в Думу Серовского городского округа в соответствии Положением о бюджетном процессе в Серовском городском округе.

Формирование и представление бюджетной отчетности осуществляется в соответствии с Приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191н и приказом Финансового управления администрации Серовского городского округа от 20.02.2020 № 17.

Подпрограмма 3. Управление муниципальным долгом на территории Серовского городского округа

Финансирование – 51,6 тыс. руб., исполнение – 2,9%.

Обязательства по обслуживанию муниципального долга выполняются в полном объеме в соответствии с условиями заключенных договоров.

Программа муниципальных заимствований утверждена решением Думы Серовского городского округа от 12.12.2023 № 89 «О бюджете Серовского городского округа на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов». Изменения вносились решением Думы Серовского городского округа от 27.02.2024 №100. В отчетном периоде привлечение муниципальных внутренних заимствований не осуществлялось.

В целях проведения работы по минимизации расходов на обслуживание муниципального долга проводится отбор исполнителей на оказание услуг, связанных с выполнением программы муниципальных заимствований в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». В первом полугодии 2024 года указанные работы не проводились, новые кредитные соглашения не заключались.

Подпрограмма 4. Повышение эффективности системы муниципального финансового контроля, казначейского контроля и контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг

Контрольные мероприятия в сфере закупок товаров, работ, услуг осуществляются в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 01.10.2020 № 1576 «Об утверждении Правил осуществления контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг в отношении заказчиков, контрактных служб, контрактных управляющих, комиссий по осуществлению закупок товаров, работ, услуг и их членов, уполномоченных органов, уполномоченных учреждений, специализированных организаций, операторов электронных площадок, операторов специализированных электронных площадок и о внесении изменений в правила ведения реестра жалоб, плановых и внеплановых проверок, принятым по ним решений и выданных предписаний, представлений».

Подпрограмма 5. Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Серовского городского округа до 2024 года»

Финансирование - 6 629,0 тыс. руб., исполнение - 98,9 %.

Средства направлены на оплату труда и начисления сотрудникам функционального органа «Финансовое управление администрации Серовского городского округа», на расходы по обеспечению деятельности: оплате услуг связи, коммунальные услуги за помещение по адресу  ул. Л.Толстого, дом 30, услуги по охране, приобретение канцелярских товаров, расходных материалов и др.

# XV. «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Серовском городском округе до 2026 года»

Финансирование за счет средств местного бюджета и внебюджетных источников составило 6 543,8 тыс. руб. или 100,0% от плана. Целевые показатели программы выполнены в среднем на 142,6% от плана на отчетный период.

За счет средств бюджета Серовского городского округа предоставлена субсидия Серовскому фонду поддержки предпринимательства (СФПП) в размере 967,4 тыс. руб. - 100,0% от годового плана. Средства предоставлены на реализацию мероприятия «Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности».

В отчетном периоде СФПП реализованы следующие мероприятия:

- проведены информационные семинары по повышению предпринимательской грамотности - приняли участие 27 чел.;

- проведены турниры по деловым переговорам и форумы предпринимателей - приняли участие 71 чел.;

- семинары и индивидуальные консультации - 15 чел.

Целевой показатель «Общее число участников мероприятий «Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности», выполнен на 51,6% от годового плана (113 человек при плане 219).

За счет внебюджетных источников расходы составили 5 576,4 тыс. руб.:

1) 176,4 тыс. руб. – ГКУ «Серовский центр занятости»: в рамках содействия самозанятости безработных граждан 3 человека защитили бизнес-планы и получили субсидии на организацию собственного дела;

2) 5 400,0 тыс. руб. – ТОИОГВ Управление социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области № 19: оказана помощь 16 гражданам для осуществления индивидуальной предпринимательской деятельности на основании социального контракта.

# XVI. «Формирование современной городской среды на территории Серовского городского округа» на 2018-2027 годы

Финансирование за счет средств местного и областного бюджетов составило 9 964,4 тыс. руб. или 99,2% от плана за отчетный период. Плановые значения целевых показателей на отчетный период не установлены.

За счет средств местного бюджета заключены муниципальные контракты и выполняются работы на следующих объектах:

1. Комплексное благоустройство общественной территории «Парк у Дворца культуры металлургов в г. Серове»: подрядчик - ООО «Спектротехника», стоимость реконструкции - 80 420,2 тыс. руб., срок завершения - 22.09.2025 года.

2. Комплексное благоустройство общественной территории «Сквер по
ул. Циолковского»: подрядчик (ИП Манукян Х.А.) приступил к выполнению работ по очистке территории благоустройства. Стоимость работ составляет 44 182,7 тыс. руб., срок завершения - 29.12.2024 года.

3. Комплексное благоустройство площади Солдату-Освободителю: подрядчиком (ООО «Север Дор Строй») выполнены работы по озеленению территории, по установке бордюрного камня, по укладке тротуарной плитки, выполнены земляные работы по устройству освещения, по ремонту фундамента памятника, по асфальтированию тротуаров, установке опор освещения и МАФ. Общая стоимость работ - 12 931,1 тыс. руб.

4. Комплексное благоустройство площади Преображенская: стоимость работ - 9 065,7 тыс. руб. В 2024 году запланировано закончить благоустройство площади.

Установлены топиарные фигуры. Запуск фонтана состоялся 17 мая 2024 года.

В рамках заключенных муниципальных контрактов ООО «МКМС» ведется изготовление качелей молодоженам, ООО «Зеленстрой-Сервис» произведена посадка цветочной рассады и осуществляется дальнейший уход за ней, саженцами деревьев и кустарников, ИП Усмоновым произведен подсев газона на площади.

В рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» при софинансировании из областного бюджета предусмотрено начало строительства объекта «Комплексное благоустройство зоны отдыха на Киселевском водохранилище»: подрядчик - ООО «СпецСтрой-Холдинг», стоимость работ - 163 564,0 тыс. руб., срок завершения - 28.11.2025.

В полном объеме выполнены работы по очистке территории благоустройства. Приступили к земляным работам, выполнили срезку растительного слоя, выполнили работы по устройству противопожарной минеральной полосы. Приступили к работам по замещению слабых (торфяных) грунтов на скальный грунт. В отчетном периоде освоено средств - 1000,0 тыс. руб.