В декабре 2017 года администрацией СГО была сформирована и подана заявка в Министерство ЖКХ на участие в отборе на предоставление субсидий из областного бюджета местным бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, в рамках государственной программы Свердловской области «Формирование современной городской среды на территории Свердловской области на 2018 – 2022 годы» на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды.

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 29.03.2018 г. № 169-ПП «Об утверждении распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам, предоставление которых предусмотрено государственной программой Свердловской области «Формирование современной городской среды на территории Свердловской области на 2018-2022 годы», между муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской области, в 2018 году на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды Серовскому городскому округу **выделена субсидия в сумме 7 541,3 тыс. руб.** на реализацию работ по благоустройству дворовой территории по адресу ул. Каляева, д. 55, д.57, ул. Ленина, д.188.

Заключено Соглашение между Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области и администрацией Серовского городского округа от 25.05.2018 г. № 65756000-1-2018-001 о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету Серовского городского округа на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды. 13 августа 2018 года заключено дополнительное соглашение № 65756000-1-2018-001/1 о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету Серовского городского округа на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды на сумму **6 332 080,12** руб.

По результатам проведенных конкурсных процедур был заключен муниципальный контракт от 18.04.2018 года № 90/15 с ООО «ГАРАНТ-ПАРТНЕР» на выполнение работ по благоустройству территории жилой группы домов в г. Серове по ул. Каляева, 55, 57, ул. Ленина, 188, **на сумму 6 801 375,00 рублей** со сроком исполнения 15.08.2018 года.

Работы по благоустройству выполнены в полном объеме, оформлены акты выполненных работ по форме КС-2 и справки по форме КС-3. Выполненные работы подрядной организации проплачены в полном объеме.

Ход строительно-монтажных работ широко освещался в средствах массовой информации.

27 августа 2018 г. прошло торжественное открытие объекта благоустройства на территории жилой группы домов в г. Серове по ул. Каляева, 55, 57, ул. Ленина, 188.