### Информация по обеспечению реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории Серовского городского округа в 2019 году.

 Для благоустройства общественной территории (комплексное благоустройство общественной территории дворца водного спорта по адресу: г.Серов, ул. Карла Маркса, 2) заключен муниципальный контракт № 110 от 30.04.2019 г. на сумму **12 323 079,50** руб. с ООО «Гарант-Партнер» (12 076 600,00 – областной бюджет, 246 479,50 – местный бюджет).

Все строительно-монтажные работы выполнены в полном объеме. Торжественное открытие объекта прошло 28.09.2019 г. **Закрыто по актам выполненных работ по дворовой территории - 12 323 079,50** **руб**. (100%)

Для благоустройства дворовой территории (комплексное благоустройство дворовой территории по адресу: г.Серов, группа домов № 2 и № 4 по ул. Февральской революции и № 13 по ул. Льва Толстого) заключен муниципальный контракт № 111 от 30.04.2019 г. на сумму **10 741 035,52** руб. с ООО «Гарант-Партнер» (9 999 900,00 – областной бюджет, 204 083,74 – местный бюджет, 537 051,78 – средства граждан).

Все строительно-монтажные работы выполнены в полном объеме. Торжественное открытие объекта прошло 06.09.2019 г. **Закрыто по актам выполненных работ по дворовой территории - 10 741 035,52** **руб**. (100%)

Также, за счет средств местного бюджета и средств заинтересованных лиц в 2019 году выполнено благоустройство 2 дворовых территорий (ул. Луначарского, 118 – **1229,694** тыс. руб. и ул. Каляева, 13 - **1619,443** тыс. руб.).