«О деятельности комиссии по безопасности дорожного движения 
в 2022 году»

В целях обеспечения координации действий заинтересованных органов, направленных на совершенствование организации дорожного движения, предупреждение причин возникновения дорожно-транспортных происшествий постановлением главы Серовского городского округа от 07.12.2012 года №168 создана комиссия по безопасности дорожного движения.

В состав комиссии входят 11 человек, председатель комиссии глава Серовского городского округа Василий Витальевич Сизиков. Периодичность заседаний 4 раза в год.

Основными задачами Комиссии являются:

а) организация взаимодействия органов местного самоуправления  с исполнительными органами государственной власти Свердловской области, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти на территории Серовского городского округа,  организациями, физическими лицами  в вопросах обеспечения безопасности дорожного движения;

б) выработка предложений и рекомендаций по обеспечению безопасности дорожного движения, предупреждению детского травматизма;

в) подготовка предложений по совершенствованию нормативных правовых актов Серовского городского округа по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения.

Комиссия в целях реализации возложенных на нее задач выполняет следующие основные функции:

а)  рассматривает  поступающую информацию о состоянии безопасности дорожного движения  на территории Серовского городского округа и другие вопросы, связанные с оценкой ситуации в сфере безопасности дорожного движения;

б)  организует изучение причины аварийности;

в) определяет направления деятельности по предупреждению дорожно-транспортных происшествий и снижению тяжести их последствий;

г)  рассматривает предложения специалистов и организаций по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения;

д) определяет направления деятельности по предупреждению дорожно-транспортных  происшествий и снижению тяжести их последствий;

е) готовит предложения в  муниципальную программу по обеспечению безопасности дорожного движения;

ж) оказывает содействие средствам массовой информации в освещении вопросов безопасности дорожного движения.

В 2022 году проведено 3 заседания комиссии, рассмотрено 24 вопроса.

Тематика вопросов следующая:

- о состоянии аварийности на территории Серовского городского округа, детского дорожно-транспортного травматизма. Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности дорожного движения, предотвращение и снижение количества дорожно-транспортных происшествий;

- об оснащении железнодорожных переездов, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Серовского городского округа техническими средствами автоматической фотовидеофиксации;

- строительство и модернизация объектов дорожного хозяйства (светофоры, ограждения, остановочные комплексы, посадочные площадки, освещение, дорожные знаки и разметка, прочее);

- о реализации в 2022 году мероприятий по нанесению на улично-дорожной сети города дорожной разметки, включая 1.14.1 на пешеходных переходах, с применением термопластичных материалов, либо иных материалов (холодной пластик, полимерные ленты, штучные формы, световозвращатели и т.п.) с целью увеличения срока её эксплуатации и обеспечения функциональной долговечности дорожной разметки в течение всего календарного года;

- о результатах комплексной проверки состояния улично-дорожной сети;

- о готовности коммунальных организаций для осуществления деятельности в разные времена года;

- о работе в образовательных учреждениях по обучению детей, а также их законных представителей безопасному поведению на дорогах;

- о состоянии наружного освещения улично-дорожной сети;

- о работе по расчистке автомобильных дорог на территории Серовского городского округа в зимний период;

-о работе по ремонту автомобильных дорог в летний период;

- о приведении улично-дорожной сети в районе образовательных учреждений в соответствие с национальным стандартом РФ ГОСТ 52289-2004;

-.о подготовке плана мероприятий по ремонту автомобильных дорог и развитию системы уличного освещения на территории Серовского городского округа в 2023 году.

Информация о муниципальных программах, содержащих мероприятия, направленных на повышение безопасности дорожного движения.

| № п/п | Наименование муници-пального образова-ния | Наименование и реквизиты НПА об утверждении программы | Финансирование (в тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Запланировано на реализацию программы/ подпрограммы в 2022 году | Освоено средств по состоянию на 31.12.2022 | Запланировано на реализацию программы/ подпрограммы в 2023 году |
| 1 | Серовский городской округ | Постановление администрации Серовского городского округа от 16 ноября 2020 №1550 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспорта, дорожного хозяйства и благоустройство на территории Серовского городского округа» на 2021 - 2027 годы» | 9508,00 | 9255,08 | 12710,38 |

Также в рамках муниципальной программы «Развитие транспорта, дорожного хозяйства и благоустройство на территории Серовского городского округа» на 2021 - 2027 годы, реализованы мероприятия по развитию системы уличного освещения на территории СГО в 2022 году.

За 2022 год выполнены работы по устройству линий ВЛ-0,4 кВ уличного освещения на 8 участках:

1) ул. Леваневского (установлено 23 светильника, 22 опоры, 800 м.);

2) ул. Крестьянская, ул. Рабочая, Североуральская, Северная,
Луначарского от ул. Победы до ул. Пушкинская (установлено 113 светильников, 123 опор, 4000 м.);

3) ул. Крупской (установлено 2 светильника, 2 опоры, 100 метров).

4) мкр. 1-Овощная (ул. Юго-Западная, 1-Овощная, Надеждинская) (установлено 72 светильника, 75 опор, 2703 м.);

5) ул. Ф. Революции от ул. Красноармейская до ул. Ф. Революции, 109
(установлено 49 светильников, 55 опор, 1500 м);

6) ул. Нансена (установлено 14 светильников, 14 опор, 500 м.);

7) ул. Степная (установлено 8 светильников, 8 опор, 300 м.);

8) ул. 4-Пятилетки от ул. Крупской до ул. Пржевальского (установлено 6 светильников, 320 м).

Итого за 2022 год установлено 287 светильников, 299 опор, 10223 м.

В 2023 году в рамках реализации муниципальной программы планируется строительство уличного освещения на 3 участках:

- ул. Левый берег Каквы (планируется установить 74 светильника, 88 опоры, 2240 м.);

- ул. Рабочей Молодежи, Типографская, Калинина, Толмачева, Папанинцев, Я. Свердлова, с границами от ул. Ключевая до ул. Советская (планируется установить 134 светильника, 155 опор, 5242 м.);

- пер. Нансена от ул. Нансена до ул. М.Горького (планируется установить 5 опр, 5 светильников).

Всего в 2023 году планируется установить 213 светильников, 248 опор, 7482 м.